КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

выполнения плана научно-исследовательской работы

Создание прототипа кластера нейтринного телескопа НТ-1000

Номер государственной регистрации

(указывается для переходящих тем)

| №п/п | Наименование этапов темы | Основное содержание работ по этапам | Чем заканчивается этап* | Исполнители, организация-исполнитель | Срок выполнения этапов | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расширение кластера | Увеличение числа гирлянд кластера до 5 | Создание кластера из 5 гирлянд | Н.рук. Г.В.Домогацкий, Отв.исп. Ж.-А.М.Джилкибаев ЛНАВЭ ИЯИ РАН, ИГУ, ОИЯИ, МГУ, ДЕЗИ | 2014 | 3000 |
| 2 | Отладка взаимодействия | Разработка методики согласования оборудования | Созданием методики согласования оборудования | Те же | 2015 | 3000 |
| 3 | Полный модуль | Увеличение числа гирлянд кластера до 7 | Создание полномасштабного кластера | Те же | 2016 | 3000 |

Научный руководитель темы зав.ЛНАВЭ				Г.В.Домогацкий

(Подпись)

*Разработка методики, создание образцов продукции, катализаторов, установок, написание лабораторного регламента, публикации и т.п.