УТВЕРЖДАЮ

научный руководитель тематического направления

академик В.А.Матвеев			2 декабря 2011 года

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН научно-исследовательской работы по тематическому направлению

Участие в глобальных мегапроектах фундаментальной физики

Лаборатории нейтринной астрофизики высоких энергий

9 Мониторинг природных потоков частиц высоких энергий, 13 Ядерная физика

9.1 Глубоководное детектирование мюонов и нейтрино на оз.Байкал, 01.2.00 305509

| №№ | Наименование этапов темы | Основное содержание работ по этапам | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапов | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сооружение модуля НТ1000 | Сооружение, установка и запуск в работу полномасштабного модуля НТ1000. Мониторинг природных потоков частиц высоких энергий. … | Результаты сооружения, установки и предварительных испытаний модуля НТ1000. Публикация результатов исследований. | ИГУ | 2012 | 9000 |
| 2 | Испытание модуля НТ1000 | Исследование возможностей модуля НТ1000 и его применимости для тиражирования. Мониторинг природных потоков частиц высоких энергий. … | Заключение о целесообразности тиражирования модуля НТ1000 или его модернизации. Публикация результатов |  | 2013 | 9000 |
| 3 | Начало тиражиро- вания модуля НТ1000 | Начало тиражирования модуля НТ1000. Мониторинг природных потоков частиц высоких энергий. … | Увеличение рабочего объёма НТ1000. Публикация результатов |  | 2014 | 12000 |

9.2 Проблема геофизических нейтрино

| №№ | Наименование этапов темы | Основное содержание работ по этапам | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапов | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оценка параметров | Оценка параметров детектора. Оценка возможностей эксперимента на БНО. … | Публикация результатов |  | 2012 | 900 |
| 2 | Разработка детектора | Разработка проекта детектора. … | Публикация проекта |  | 2013 | 900 |
| 3 | Сооружения прототипа | Сооружения прототипа детектора. … | Начало испытания прототипа |  | 2014 | 1200 |

Заведующий лабораторией чл.-корр.РАН Г.В.Домогацкий.                                                    29 ноября 2011 года

СОГЛАСОВАНО

Заведующий отделом телескопов

дфмн В.Б.Михайлов				1 декабря 2011 года

Если подразделение входит в структуру отдела