В текст Заключения:

В период 2002-2006 годы в Институте ядерных исследований РАН велось капитальное строительство следующих объектов:

- Комплекс научных сооружений Московской мезонной фабрики (1 очередь), г. Троицк Московская область, (ММФ).

- Комплекс протонной терапии на базе линейного ускорителя Московской мезонной фабрики (1 очередь), г. Троицк Московская область, (КПТ).

- Баксанская нейтринная обсерватория (комплекс научных сооружений)

(1-ая очередь), Нейтрино, Кабардино-Балкарская Республика, (БНО).

- Байкальская нейтринная обсерватория, ст. Слюдянка, Иркутская область.

В этот период введены в строй целый ряд пусковых комплексов, что позволило вовлечь в хозяйственный оборот значительную часть сооружений, снизить объём незавершенного строительства и развернуть проведение научно-исследовательских работ.

Вместе с тем Комиссия отмечает, что с 2004 года наблюдается устойчивое снижение объёмов финансирования объектов Института, а строительство Московской мезонной фабрики и Баксанской нейтринной обсерватории непомерно затянулось.

С целью ликвидации долгостроя в 2005 году была пересмотрена остаточная сметная стоимость строительства этих объектов – она была уменьшена за счёт снятия потерявших актуальность установок и сокращения и удешевления вспомогательных работ. Уменьшенная остаточная сметная стоимость была утверждена распоряжением Президиума РАН с обязательством окончания строительства в 2008 г. (Распоряжения Президиума РАН от 04.02.2005 г. № 10171-77 и №10171-78).

Комиссия предлагает:

- обратить внимание на недостаточное финансирование окончания строительства Московской мезонной фабрики и Баксанской нейтринной обсерватории

- включить в планы капитального строительства на 2008-2010 гг. строительство Байкальской нейтринной обсерватории и Радиохимической лаборатории, а также 2 очереди Комплекса протонной терапии.

----------------------------------

В выводы:

IX. Комиссия предлагает принять меры к увеличению финансирования окончания строительства Московской мезонной фабрики и Баксанской нейтринной обсерватории и включить в планы капитального строительства на 2008-2010 гг. строительство Байкальской нейтринной обсерватории, Радиохимической лаборатории, а также 2 очереди Комплекса протонной терапии.