| № п/п | Индекс научного направления. Наименование новых и переходящих тем Номер государственной регистрации переходящих тем | Источники финансирования | Краткое содержание этапов исследований в 2010 году | Сроки начала и оконча-ния темы | Подразделение научного учреждения. Научный руководитель темы | Планиру-емое базовое бюджетн. финансир., тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоцелевой Нейтронный комплекс ИЯИ РАН | Бюджет |  | 2009 - 2011 | Лаборатория нейтронных исследований Научн.руководитель: Э.А.Коптелов, Соисполнители: ГНЦ РФ ФЭИ, РНЦ КИ, ОИЯИ, ПИЯФ, ФИАН, ИФВД, ИКАН, ИФП РАН |  |
|  | 1. Импульсный нейтронный источник ИН-06 ИЯИ РАН. Оснащение ИН-06 приборной базой |  | Импульсный источник нейтронов ИН-06 предназначен, главным образом, для исследований в области конденсированных сред. Он состоит из двух независимых источников нейтронов, расположенных каждый в своем боксе в общей биологической защите. В первом боксе находится вольфрамовая мишень с водяным замедлителем, на которую в настоящее время подается пучок протонов от ускорителя (первая очередь ИН-06). Второй бокс (вторая очередь ИН-06) пока свободен и может быть адаптирован к решению других перспективных задач. В 2009-2011 г.г. планируется завершение работ по подготовке к вводу в научную эксплуатацию и оптимизации параметров первой очереди ИН-06. Одновременно осуществляется монтаж в ИЯИ РАН установок, ранее разработанных и созданных в других институтах, совместно с коллективами этих институтов. Ряд установок специально разработан для работы на пучках нейтронов ИН-06 и сочетают в себе современные методы исследования структуры и динамики конденсированных сред при различных физических условиях, включая высокие давления и низкие температуры. 1.1. Проведение работы по отладке секторов регистрации спектрометра «Геркулес» ИН-06 для исследования конденсированных сред на разных пролетных базах времяпролетного спектрометра на основе ловушки протонного пучка «РАДЭКС». 1.2. Пуск времяпролётной нейтронографической установки «Пресс 1» высокого давления. 1.3. Дооснащение рентгеновской лаборатории для исследования конденсированных сред под высоким давлением . 1.4. Разработка и создание нового кольцевого детектора для нейтронного комплекса и нейтронно-физических установок, в том числе двухкоординатных детекторов. 1.5. Завершение монтажа первой очереди малоугловой нейтронно-физической установки "Горизонт" на ИН-06. 1.6. Проработка размещения современных нейтронных установок неупругого рассеяния для ИН-06 на основе дизайн – проекта 2-ой очереди. 1.7. Разработка установки для исследования конденсированных сред под давлением на источнике эпитепловых нейтронов «РАДЭКС» методом малоуглового рассеяния. |  | Научн.руководитель: к.ф.-м.н., зав. сектором конденсированных сред ЛНИ Р.А.Садыков Отв. исполнитель к.ф.м.н., с.н.с. Е.С.Клементьев |  |
|  | 2. Спектрометрия по времени замедления нейтронов в свинце Исследования по физике деления и нейтрон – ядерных взаимодействий |  | Принципиально новые возможности для решения прикладных задач нейтронной физики и получения ядерных данных для проектов безопасной ядерной энергетики 21-го века имеются в результате создания на пучке протонов линейного ускорителя ИЯИ РАН уникального нейтронного спектрометра по времени замедления нейтронов в свинце (СВЗ-100). Открываются также возможности экспериментальных исследований процессов нуклеосинтеза в звездах (измерения нейтронных сечений при звездных температурах.). Кроме того, как показывает опыт проведения совместных исследований ИЯИ РАН и ГНЦ РФ «Физико-энергетический институт» на СВЗ-100, измерение сечений деления минорных актинидов на микрограммовых образцах глубоко под барьером деления позволяет получать информацию о структуре барьеров деления одновременно с получением уникальной информации о средних сечениях деления младших актинидов – ключевой информации для развития технологии переработки отработанного ядерного топлива на основе сильноточных ускорительных комплексов для проектов безопасной ядерной энергетики будущего. 2.1.Завершение обработки результатов измерений на спектрометре по времени замедления нейтронов в свинце в сеансах 2006-2007 гг. и 2009 г., определение энергетических зависимостей сечений деления минорных актинидов в резонансной области, в том числе 241Am, 242mAm, 243Am, 243Cm, 244Cm, 245Cm. 2.2 Определение характеристик СВЗ-100 с помощью данных, полученных в сеансе 2009 г. на пропорциональных счётчиках. Изучение влияния положения графитовой призмы на энергетическое разрешение СВЗ-100. Исследование спектра нейтронов, вылетающих с поверхности свинцовой сборки СВЗ-100, на основании результатов полученных борным счётчиком СНМ-20. Разработка конструкции новой защитной оболочки для счётчика, которая позволит избежать перегрузок в момент прихода протонного пучка на мишень установки. Изучение работы литиевых (Li6) счётчиков в свинцовой сборке и в графитовой призме установки СВЗ-100. Определение потоков нейтронов в этих частях установки. Поиск и устранение причин выхода из строя литиевых счётчиков. 2.3. Суммирование всех данных по Pu240 полученных на СВЗ-100 в сеансе 2009 г. и в предшествовавших сеансах, сравнение их с данными полученными на других спектрометрах, например, с результатами Теобальда на времяпролётном спектрометре. 2.4. Исследование возможности постановки экспериментов по изучению (n,α)—реакций на лантаноидах на СВЗ-100. 2.5. Подготовка эксперимента по определению разрешения СВЗ-100 в области энергий свыше 1 кэВ с помощью гелиевого счётчика. 2.6. Исследование возможности постановки эксперимента на Нейтронном комплексе по изучению несохранения пространственной четности в дифракции нейтронов. - Разработка методики измерения изотопов деления в СВЗ-100 ЛНИ ИЯИ РАН. 2.8. Разработка и создание детекторов для задач Нейтронного комплекса ИЯИ РАН. |  | Научн.руководитель: Э.А.Коптелов Отв. исполнители: к.ф.-м.н. с.н.с. А.А.Бергман, н.с. ЛНИ А.А.Алексеев Отв. исп. к.ф.-м.н. с.н.с. В.Л.Кузнецов |  |
|  | 3. Нейтроника многоцелевых мишенных модулей Нейтронного комплекса ИЯИ РАН |  | Расчетно-теоретическое обоснование конфигураций нейтронных мишеней spallation-типа первой и второй очередей Нейтронного комплекса ИЯИ РАН с целью оптимизации выхода и спектра нейтронов в планируемых экспериментах, а также для расширения возможностей использования нейтронных пучков для решения научных проблем физики конденсированных сред, наноматериалов, биотехнологий, проектов безопасной ядерной энергетики будущего. 3.1. Проведение расчетных работ по остаточной активации мишенного модуля с бериллиевым отражателем и оценке остаточного тепловыделения. Эти данные необходимы для организации режима хранения и охлаждения облученного модуля. 3.2. Подготовка предложения по развитию импульсного источника нейтронов ИН-06 на основе использования второго свободного бокса радиационной защиты. .3.3. Развитие транспортного кода SHIELD для моделирования взаимодействия адронов и ядер со сложными мишенями методом Монте-Карло. Применение кода SHIELD для расчетно-теоретических исследований в разных областях ядерной физики, 3.4. Развитие и применение статистических моделей ядерных реакций: модели мультифрагментации, испарения, деления, Ферми-развала. 3.5. Адаптация методов расчета переноса нейтронов к задачам нейтронного комплекса ИЯИ РАН 3.7. Обработка результатов измерений характеристик подбарьерного деления младших актинидов на СВЗ-100. 3.8. Исследование эффектов синергетического воздействия облучения, температуры, механической нагрузки и стохастических флуктуаций на эволюцию микроструктуры металлов и сплавов |  | Рук. проекта д.ф.-м.н. Э.А.Коптелов, д.ф.-м.н. зав. сект. Н.М. Соболевский, к.ф.-м.н. в.н.с. С.Ф. Сидоркин Отв. исполнитель д.ф.-м.н. Н.М.Соболевский, Л.Н.Латышева, А.Н.Денисов Отв. исполнитель к.ф.-м.н. н.с. А.С.Ботвина. Отв. исполнитель к.ф.-м.н. с.н.с. Е.В.Кузнецова Отв. исполнитель к.ф.-м.н. н.с. А.А.Семенов) |  |