| № п/п |  | Индекс научного направления. Наименование новых и переходящих тем Номер государственной регистрации переходящих тем | Источники финансирования |  | Краткое содержание этапов исследований в 2010 году |  |  | Сроки начала и оконча-ния темы | Подразделение научного учреждения. Научный руководитель темы |  | Планиру-емое базовое бюджетн. финансир., тыс.руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 13 Поиск массы покоя электронного антинейтрино в бета распаде трития 01.2.00 305481 | Базовое, ФЦНТП “Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки и техники”, ЦП Президиума РАН “Нейтринная физика”, РФФИ |  | Исследование характеристик установки «Троицк ню-масс II», исследование плазменных процессов в тритиевом молекулярном источнике, исследование «Троицкой аномалии». - Заменить сверхпроводящий магнит. - Модернизировать систему управления сверхпроводящими магнитами - Разработать новую систему контроля и сбора данных, отвечающую современному уровню техники. - Провести калибровочные сеансы измерений для получения характеристик модернизированной установки: - Провести фоновые измерения - Провести сеансы измерений с электронной пушкой - Провести сеансы измерений с водородом. - Провести сеансы по измерению массы нейтрино и по поиску объёмного заряда в источнике |  |  | 2009–2011 | Лаборатория мезоной физики Отдела экспериментальной физики, Научн.руководитель: В.М.Лобашёв |  | 9310 |  |
| 2 | Исследование переходов нейтрон-антинейтрон |  |  | Базовое |  | 1) Опубликовать итоговую статью по переходам нейтрон-антинейтрон в Phys. Rev. C. 2) Изучить возможность обобщения результатов, полученных ранее для ядерной материи на случай конечных ядер | 2010 - 2011 |  |  | ОЭФ Лаборатория мезонной физики Руководитель кфмн Назарук В.И. |  |  |
| 3 | Методика определения сечения образования составного ядра в ядерных реакциях |  |  | Базовое |  | Планируется развитие данного направления, а именно − изучение А-зависимости сечения образования составного ядра для средних ядер 50<А<150 в протон-ядерном взаимодействии, а также для других частиц(γ-квантов, пионов), экспериментальные сечения для которых приведены в компиляциях. | 2010 – 2011 |  |  | ОЭФ Лаборатория мезонной физики дфмн Ильинов А.С., кфмн Голубева Е.С. |  |  |