| № п/п | Индекс научного направления. Наименование новых и переходящих тем Номер государственной регистрации переходящих тем |  | Источники финансирования | Краткое содержание этапов исследований в 2011 году | Сроки начала и оконча-ния темы | Подразделение научного учреждения. Научный руководитель темы | Планиру-емое базовое бюджетн. финансир., тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 2.8 Глубоководное детектирование мюонов и нейтрино на оз.Байкал 01.2.00 305509 | Госбюджет, Программа фундаментальных исследований Президиума РАН «Физика нейтрино и нейтринная астрофизика» проект «Байкальский глубоководный нейтринный телескоп », РАН, Минобрнауки, РФФИ | 1. Подъем, анализ состояния, ремонт и частичная - замена глубоководного оборудования, элементов - несущих конструкций и подводных кабельных - коммуникаций детектора НТ200+ и - экспериментальной гирлянды (ЭГ) после - годичной эксплуатации в оз. Байкал. 2. Запуск и эксплуатация глубоководного нейтринного телескопа НТ200+ в режимах тестирования и набора данных. 3. Моделирование, разработка и натурные испытания прототипа кластера детектора НТ1000 в составе трех гирлянд регистрирующих модулей на основе ФЭУ Hamamatsu R-7081HQE. 4. Прокладка и монтаж глубоководной линии связи на основе грузонесущего оптоволоконного кабеля. 5. Разработка технического задания на проект нейтринного телескопа с чувствительным объемом масштаба куб. км - НТ1000. 6. Обработка и анализ данных Байкальских глубоководных детекторов по программам исследования природных потоков мюонов и нейтрино, поиска магнитных монополей и частиц темной материи. 7. Комплексное изучение гидрофизических характеристик глубинных вод оз.Байкал. | 2009 - 2011 | Лаборатория НАВЭ, рук.темы: член-корр. РАН Г.В.Домогацкий Отв.исполнители: Ж.А.М.Джилкибаев, В.М.Айнутдинов, А.М.Клабуков совм. с ИГУ, НИИЯФ МГУ, ИЭТ, ННГТУ, СПбГМТУ, ОИЯИ, РНЦ «Курчатовский Институт», DESY- Zeuthen (ФРГ, Цойтен), АКИН | 8300 |
| 2. |  | 2.8 Проблема геофизических нейтрино | Программа фундаментальных исследований Президиума РАН «Физика нейтрино и нейтринная астрофизика» Источники финансирования: РАН, РФФИ | 1. Сборка регистрирующего модуля на основе жидкого сцинтиллятора, загруженного гадолинием. Испытание его свойств с целью изучения возможности его использования в крупномасштабном сцинтилляционном детекторе Баксанской нейтринной обсерватории. 2. Испытания гадолинийсодержащего сцинтиллятора для выяснения его временной стабильности. 3. Подготовка рекомендаций для технического задания на проект полномасштабного детектора на основе полученных результатов. | 2010 - 2012 | Рук. темы: член-корр. РАН Г.В.Домогацкий Отв.исполнители: И.Р. Барабанов, Е.П.Веретёнкин, Г.Я. Новикова, В.В.Синев, Е.А. Янович. совм. с ИФХиЭХ РАН, ИЭОС РАН, Лаборатория Gran Sasso (Италия) |  |