| № п/п | Индекс научного направления. Наименование новых и переходящих тем Номер государственной регистрации переходящих тем | Источники финансирования | Краткое содержание этапов исследований в 2011 году | Сроки начала и оконча-ния темы | Подразделение научного учреждения. Научный руководитель темы | Планиру-емое базовое бюджетн. финансир., тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.8 Многоцелевой Нейтронный комплекс ИЯИ РАН | Бюджет |  | 2009 - 2011 | Лаборатория нейтронных исследований Соисполнители: ГНЦ РФ ФЭИ, РНЦ КИ, ОИЯИ, ПИЯФ, ФИАН, ИФВД, ИКАН, ИФП РАН | 4300 |
|  | 1. Импульсный нейтронный источник ИН-06 ИЯИ РАН. Оснащение ИН-06 приборной базой |  | Импульсный источник нейтронов ИН-06 предназначен, главным образом, для исследований в области конденсированных сред. Он состоит из двух независимых источников нейтронов, расположенных каждый в своем боксе в общей биологической защите. В первом боксе находится вольфрамовая мишень с водяным замедлителем, на которую в настоящее время подается пучок протонов от ускорителя (первая очередь ИН-06). Второй бокс (вторая очередь ИН-06) пока свободен и может быть адаптирован к решению других перспективных задач. В 2009-2011 г.г. Планируется завершение работ по подготовке к вводу в научную эксплуатацию и оптимизации параметров первой очереди ИН-06. Одновременно осуществляется монтаж в ИЯИ РАН установок, ранее разработанных и созданных в других институтах, совместно с коллективами этих институтов. Ряд установок специально разработан для работы на пучках нейтронов ИН-06 и сочетают в себе современные методы исследования структуры и динамики конденсированных сред при различных физических условиях, включая высокие давления и низкие температуры. - Ввод в строй рефлектометра-малоуглового спектрометра «Горизонт» с двухкоординатным позиционно-чувствительным детектором для исследования наноструктур . - Дооснащение рентгеновской лаборатории для исследования конденсированных сред под высоким давлением “in situ”. - Cоздание и тест нового кольцевого детектора для нейтронно-физических установок. - Завершение монтажа блока детекторов нейтронографических установок «Геркулес» и «Кристалл» на ИН-06. - Продолжение нейтроно- и рентгенографических исследований микро- и наноструктуры после деформации немагнитного прочного сплава nicral. - Нейтроно-, мессбауэровские и рентгенографические исследования микро- и наноструктуры новых железосодержащих сверхпроводников после прессования. - Проработка размещения современных нейтронных установок неупругого рассеяния для ИН-06 на основе дизайн – проекта 2-ой очереди. - Разработка установки для исследования конденсированных сред под давлением на источнике эпитепловых нейтронов «РАДЭКС» методом малоуглового рассеяния. |  | Руководитель проекта д.ф.-м.н. Э.А.Коптелов, к.ф.-м.н., зав. Сектором конденсированных сред ЛНИ Р.А.Садыков Отв. Исполнитель К.ф.м.н. Е.С.Клементьев |  |
|  | 2. Спектрометрия по времени замедления нейтронов в свинце Исследования по физике деления и нейтрон – ядерных взаимодействий |  | Принципиально новые возможности для решения прикладных задач нейтронной физики и получения ядерных данных для проектов безопасной ядерной энергетики 21-го века имеются в результате создания на пучке протонов линейного ускорителя ИЯИ РАН уникального нейтронного спектрометра по времени замедления нейтронов в свинце (СВЗ-100). Открываются также возможности экспериментальных исследований процессов нуклеосинтеза в звездах (измерения нейтронных сечений при звездных температурах.). Кроме того, как показывает опыт проведения совместных исследований ИЯИ РАН и ГНЦ РФ «Физико-энергетический институт» на СВЗ-100, измерение сечений деления минорных актинидов на микрограммовых образцах глубоко под барьером деления позволяет получать информацию о структуре барьеров деления одновременно с получением уникальной информации о средних сечениях деления младших актинидов – ключевой информации для развития технологии переработки отработанного ядерного топлива на основе сильноточных ускорительных комплексов для проектов безопасной ядерной энергетики будущего. - Разработка детектора по определению спектра нейтронов вылетающих с поверхности СВЗ-100 с использованием время-пролётной методики. - Провести анализ данных СВЗ-100 по радиационному захвату нейтронов в ксеноне. - Проанализировать сечение деления Np-237 в области 100 ---2000эв. - Расчётное моделирование с целью определения возможности постановки экспериментов по исследованию реакций нуклеосинтеза (s-процессы)на базе установки СВЗ-100. Выработка предложений по созданию экспериментальной установки нуклеосинтеза на базе СВЗ-100. - Создание детектора, работоспособного в сильных нейтронных полях, с целью определения энергетического разрешения СВЗ-100 в различных экспериментальных каналах и при разных временах замедления. - Определение возможности использования на установках нейтронного комплекса ИЯИ РАН детекторов нового типа - GEM- детекторов (Gas Electron Multiplier). - Изучение полученных экспериментальных данных по подбарьерному делению 240Pu с целью определения характеристик резонансов во второй потенциальной яме в рамках теории об изомерии формы атомных ядер. - Сравнение результатов по радиационному захвату нейтронов (n,γ-реакция) ядрами Sb, Ag, Al, полученных на нейтронном комплексе ИЯИ РАН с помощью время-пролётной методики и метода времени замедления. Сравнительное исследование обеих методик применительно к конкретным установкам нейтронного комплекса ИЯИ РАН. - Исследование возможности постановки эксперимента на Нейтронном комплексе по изучению несохранения пространственной четности в дифракции нейтронов. - Поиск возбуждения изомеров деления нейтронами резонансных энергий на установке СВЗ-100. |  | Руководитель проекта д.ф.-м.н. Э.А.Коптелов Отв. Исполнители: к.ф.-м.н. С.н.с. А.А.Бергман, Н.с. ЛНИ А.А.Алексеев Отв. Исп. К.ф.-м.н. С.н.с. В.Л.Кузнецов |  |
|  | 3. Нейтроника многоцелевых мишенных модулей Нейтронного комплекса ИЯИ РАН |  | Расчетно-теоретическое обоснование конфигураций нейтронных мишеней spallation-типа первой и второй очередей Нейтронного комплекса ИЯИ РАН с целью оптимизации выхода и спектра нейтронов в планируемых экспериментах, а также для расширения возможностей использования нейтронных пучков для решения научных проблем физики конденсированных сред, наноматериалов, биотехнологий, проектов безопасной ядерной энергетики будущего. - Адаптация транспортного кода SHIELD для параллельных вычислений на многопроцессорных компьютерах. (Н.М.Соболевский) - Расчетно-теоретическое исследование пространственно-временной картины переноса нейтронов в спектрометре по времени замедления в свинце (СВЗ) для идеализированной и реальной геометрии спектрометра СВЗ-100. (Л.Н.Латышева, Н.М.Соболевский) - Разработка интерфейса транспортного кода SHIELD с Geant4 для моделирования ядерно-электромагнитных ливней. (А.Н.Денисов, Н.М.Соболевский) - Развитие статистической модели мультифрагментации для описания ядерных реакций. Изучение образования нейтронно-избыточных ядер в сильных потоках нейтронов: в ядерных взрывах, ядерных реакторах, нейтронных источниках, взрывах сверхновых. (А.С.Ботвина) - Адаптация методов расчета переноса нейтронов к задачам нейтронного комплекса ИЯИ РАН - Обработка результатов измерений характеристик подбарьерного деления младших актинидов на СВЗ-100. - Разработка фазово-полевого подхода для описания зарождения и эволюции протяженных дефектов при радиационном облучении |  | Рук. Проекта Д.ф.-м.н. Э.А.Коптелов, д.ф.-м.н. Зав. Сект. Н.М. Соболевский, К.ф.-м.н. В.н.с. С.Ф. Сидоркин Отв. Исполнитель Д.ф.-м.н. Н.М.Соболевский, Л.Н.Латышева, А.Н.Денисов Отв. Исполнитель к.ф.-м.н. Н.с. А.С.Ботвина. Отв. Исполнитель К.ф.-м.н. С.н.с. Е.В.Кузнецова Отв. Исполнитель к.ф.-м.н. Н.с. А.А.Семенов |  |