УТВЕРЖДАЮ

Научный руководитель тематического направления

академик 					В.А.Матвеев

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  научно-исследовательской работы по тематическому направлению

Участие в глобальных мегапроектах фундаментальной физики

Лаборатории радиохимических методов детектирования нейтрино и Галлий-германиевого нейтринного телескопа

7 Галлий-германиевый нейтринный телескоп, 01.2.00 305503, 13 Ядерная физика

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 2012 | 7500 |
| 2 |  |  |  | 2013 |  |
| 3 |  |  |  | 2014 |  |

7.1 Галлий-германиевый нейтринный телескоп

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. Продолжение ежемесячных измерений потока солнечных нейтрино на ГГНТ и анализ получаемых данных. 2. Разработка и изготовление установки отдувки германия с использованием эжекторной системы барботажа. 3. Замена выпарной вакуумной системы для перехода на новую технологическую схему извлечения германия со сбором конденсата. 4. Изготовление и технологические испытания новой системы улавливания германия из газового потока на насыпной колонке. 5. Разработка методики аттестации германиевой лигатуры с использованием атомно-эмиссионного анализа германия на ICP-OES спектрометре Optima 7000 DV. 6. Изготовление Ge лигатуры с высо-кообогащенными изотопами германия. | Отчёт по теме | Л.И. Белоус, Е.П. Веретенкин, В.В. Горбачёв, П.П. Гуркина, С.М.Ештокин, О.А. Жорова, Т.В. Ибрагимова, А.В. Калихов, Т.В. Кнодель, Ю.П.Козлова, Б.А. Комаров, И.Н. Мирмов , Н.А. Тимофеевская, Н.Г.Хайрнасов, А.А. Шихин, В.Э. Янц | 2012 | 2500 |
| 2 |  |  |  | 2013 |  |
| 3 |  |  |  | 2014 |  |

7.1.1 Увеличение массы мишени телескопа

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение регенерации и подготовка для включения в активную часть мишени телескопа 3 т галлия | Отчёт по теме |  | 2012 | 5000 |
| 2 |  |  |  | 2013 |  |
| 3 |  |  |  | 2014 |  |

Научный руководитель снс					Е.П. Веретёнкин

7.2  Калибровочный эксперимент с искусственным источником нейтрино на основе  радионуклида 51Cr на двухзонной галлиевой мишени

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 2012 | 4700 |
| 2 |  |  |  | 2013 |  |
| 3 |  |  |  | 2014 |  |

7.2.1  Искусственный источник нейтрино и двухзонный галлиевый реактор

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. Продолжение работ по разработке методики изготовления хромовой мишени для облучения нейтронами в реакторе СМ-3. 2. Разработка проекта опытной установки для изготовления мишени из обогащенного хрома. 3. Пробное облучение стержней из природного хрома. 4. Разработка принципиальных схем измерения активности 3 МКи 51Cr источника (2-3 независимых метода). 5. Продолжение работ с ОАО «ГНЦ НИИАР» по оптимизации процесса облучения хромовой мишени с целью получения максимальной активности источника. 6. Приступить к работам по изготовлению двухзонного реактора для проведения эксперимента с источником на 50-ти тонной галлиевой мишени. | Отчёт по теме |  | 2012 | 1500 |
| 2 |  |  |  | 2013 |  |
| 3 |  |  |  | 2014 |  |

Научный руководитель снс					Е.П. Веретёнкин

7.2.2  Дополнительные каналы системы  регистрации распадов 71Ge ГГНТ

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изготовление 8 дополнительных каналов счетной системы телескопа. Создание программ сбора данных и калибровки 8-ми дополнительных счетных каналов. Проектирование и изготовлению пассивной и активной защит дополнинительных 8-ми счётных каналов ГГНТ | Отчёт по теме |  | 2012 | 2000 |
| 2 |  |  |  | 2013 |  |
| 3 |  |  |  | 2014 |  |

Научный руководитель нс					А.А.Шихин

7.2.3  Изготовление 20-ти миниатюрных низкофоновых пропорциональных счётчиков из  высокочистого кварца

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изготовление 20-ти миниатюрных низкофоновых пропорциональных счетчиков из высокочистого кварца. | Отчёт по теме | В.Э.Янц | 2012 | 600 |
| 2 |  |  |  | 2013 |  |
| 3 |  |  |  | 2014 |  |

Научный руководитель снс ктн					И.Н.Мирмов

7.2.4  Компьютерное моделирование калибровочного эксперимента с искусственным источником нейтрино 51Cr активностью 3 МКи на двухзонной галлиевой мишени

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Компьютерное моделирование калибровочного эксперимента с искусственным источником нейтрино 51Cr активностью 3 МКи на двухзонной галлиевой мишени | Отчёт по теме |  | 2012 | 100 |
| 2 |  |  |  | 2013 |  |
| 3 |  |  |  | 2014 |  |

Научный руководитель нс кфмн					В.В.Горбачёв

7.3  Проблема геофизических нейтрино

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. Испытания гадолиний содержащего сцинтиллятора для выяснения его временной стабильности. 2. Подготовка рекомендаций для технического задания на проект полномасштабного Баксанского геонейтринного детектора (БГНД). | Отчёт по теме | Совместно с лабораторией НАВЭ (научный руководитель Г.В.Домогацкий), Е.П.Веретенкин, В.В.Горбачев, Б.А.Комаров | 2012 | 200 |
| 2 |  |  |  | 2013 |  |
| 3 |  |  |  | 2014 |  |

Заведующий лабораторией	член-корреспондент РАН				В.Н.Гаврин

СОГЛАСОВАНО

Заведующая Отделом лептонов высоких энергий и нейтринной астрофизики

член-корреспондент РАН   			 О.Г.Ряжская

Заведующий Баксанской нейтринной обсерваторией

д.ф.-м.н.					В.В.Кузьминов