УТВЕРЖДАЮ

Научный руководитель тематического направления

д.ф.-м.н. 				Л.Б.Безруков

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  научно-исследовательской работы по тематическому направлению

Физика космических лучей и нейтринная астрофизика

Лаборатории низкофоновых исследований

4 Исследование редких распадов и процессов в низкофоновых условиях, 13 Ядерная физика

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 2012 | 7000 |
| 2 |  |  |  | 2013 |  |
| 3 |  |  |  | 2014 |  |

4.1 Участие в международном эксперименте GERDA по поиску безнейтринного двойного бета-распада изотопа 76Ge, 01.2.00 305506

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участие в расчетном моделировании и обработке результатов измерений первого этапа международного эксперимента GERDA. Обработка данных первого этапа эксперимента совместно с участниками коллаборации GERDA. | Подготовка публикаций по результатам первого этапа. | Коллаборация GERDA (Германия, Италия, Россия, Польша, Бельгия, Швейцария, Китай), ОЛВЭНА, В.В. Кузьминов | 2012 | 150 |
| 2 | Участие в экспериментах на установке LArGe для проведения тестовых измерений второго этапа эксперимента GERDA. Обработка результатов экспериментов на установке LArGe. | Публикация результатов. |  | 2013 | 150 |
| 3 | Участие в расчетном моделировании и обработке результатов измерений второго этапа международного эксперимента GERDA. Обработка данных второго этапа эксперимента совместно с участниками коллаборации GERDA. | Публикация по помежуточным результатам второго этапа. |  | 2014 | 200 |

4.2 Исследование радиоактивных загрязненностей различных материалов

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Измерения фона с образцом из различных материалов на низкофоновых спектрометрах: 1) на основе 3-х ППД из сверх-чистых кристаллов Ge в подземной лаборатории НИКА (1000м в.э.); 2) на основе одного ППД из сверх-чистого кристалла Ge в подземной лаборатории НЛГЗ-4900 (4900м в.э.); 3) на основе сцинтилляционного детектора из кристалла NaI(Tl). | По результатам измерений и расчетам c помощью пакета GEANT-4 определяется содержание радиоактивных изотопов в образцах материалов. Подготовка публикаций. | Ю.М. Гаврилюк, В.В. Казалов, С.П. Якименко, А.М. Гежаев | 2012 | 500 |
| 2 | Измерения фона с образцом из различных материалов на низкофоновых спектрометрах. | Публикации результатов. | Те же | 2013 | 500 |
| 3 | Измерения фона с образцом из различных материалов на низкофоновых спектрометрах. | Публикации результатов. |  | 2014 | 500 |

4.3 Новый этап эксперимента по поиску 2К-захвата в 78Kr и 124Xe

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Завершение обработки результатов измерений с изотопом 78Kr. Завершение подготовки образца с изотопом 124Xe. Обработка результатов измерений с естественным Xe. Перенос Экспериментальной установки в НЛГЗ-4900 и реконструкция пропорциональных счетчиков, входящих в состав установки. | Публикация результатов обработки данных по изотопу 78Kr. | Харьковский национальный университет (Украина) , Ю.М. Гаврилюк, А.М. Гангапшев, В.В. Казалов, С.П. Якименко, А.М. Гежаев, С.С. Раткевич, С.И. Панасенко | 2012 | 700 |
| 2 | Начало измерения с образцом 124Xe. Обработка данных за первый год измерений. | Публикация промежуточных результатов измерений с изотопом 124Xe. | Те же | 2013 | 400 |
| 3 | Продолжение измерений с образцом 124Xe. Обработка данных за весь период измерений. Выполнение измерений с естественным Xe. | Публикация итоговых результатов измерений с изотопом 124Xe. |  | 2014 | 400 |

4.4 Создание воздушной ионной камеры высокого давления для измерения содержания 222Rn в подземных условиях

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка прибора с ионной камерой высокого давления (ИКВД) Закончить сборку трех ИКВД. Выполнить проверку рабочих характеристик ИКВД. Разработать конструкцию прибора с ИКВД и начать изготовление. | Изготовление трех ИКВД. | Харьковский национальный университет (Украина) , Ю.М. Гаврилюк, В.В. Казалов, А.М. Гежаев, С.И. Панасенко | 2012 | 400 |
| 2 | Разработка и изготовление системы регистрации установки. Разработка и создание программы сбора информации. Разработка методики восстановления параметров первичной частицы. | Изготовление трех приборов с ИКВД. Публикация результатов тестовых измерений. |  | 2013 | 400 |
| 3 | Проведение пуско-наладочных работ и начало набора формации. Получение первых экспериментальных данных. | Публикация результатов измерений с ИКВД. |  | 2014 | 400 |

4.5 Изучение вариаций потока тепловых нейтронов природного происхождения в подземной лаборатории с помощью детекторов на основе тонкого сцинтиллятора из ZnS(Ag) с добавками 6LiF

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация двух имеющихся и создание двух новых детекторов тепловых нейтронов. Доукомплектация детекторов электроникой и приборами. Выполнение тестовых измерений. | Изготовление четырех детекторов тепловых нейтронов. | В.В. Кузьминов, Ю.М. Гаврилюк, В.В. Казалов, С.П. Якименко, А.М. Гежаев, Ш.М. Умеров, Алексеенко В.В. (ЛПСТ БНО ИЯИ РАН), Стенькин Ю.В. (ОЛВЭНА) | 2012 | 400 |
| 2 | Начало основных измерений. | Публикация результатов тестовых измерений за 2012г. | В.В. Кузьминов, Ю.М. Гаврилюк, В.В. Казалов, С.П. Якименко, А.М. Гежаев, Ш.М. Умеров | 2013 | 400 |
| 3 | Продолжение основных долговременных измерений. | Публикация результатов основных измерений за 2013-2014гг. |  | 2014 | 400 |

4.6  Участие в международном эксперименте AMORE по поиску безнейтринного двойного бета-распада изотопа 100Mo

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание тестового детектора малого объема на основе пробного кристлла CaMoO4. Измерение характеристик кристалла: стабильность, световыход и т. д. Измерение радиационной чистоты сырья для производства кристаллов CaMoO4. | Публикация результатов измерений. | Коллаборация AMORE (Корея, Россия, Украина, Китай), Ю.М. Гаврилюк, А.М. Гангапшв, В.В. Казалов, С.С. Раткевич, С.И. Панасенко, С.П. Якименко, К.В. Эфендиев, А.М. Гежаев | 2012 | 600 |
| 2 | Создание экспериментальной установки для измерения характеристик готовых кристаллов для эксперимента AMORE. Начало измерений с кристаллами. Набор фоновых спектров с кристаллами. | Результаты обработки фоновых измерений за год. Подготовка результатов к публикации. | Те же | 2013 | 600 |
| 3 | Продолжение измерений характеристик готовых кристаллов для эксперимента AMORE. Продолжение набора фоновых спектров. Обработка всех набранных фоновых спектров с целью поиска безнейтринного двойного бета-распада 100Mo. | Публикация результатов полученных за 2012-2014гг. |  | 2014 | 600 |

4.7  Экспериментальная проверка стабильности периода полураспада альфа-активного ядра 214Po

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Продолжение набора статистики в измерениях на установках «Тау1» и «Тау2». Проведение калибровки двух плат цифровых осуиллографов с целью подготовки и проведения высокоточного измерения периода полураспада ядра 214Po. Изготовление двух новых альфа-источников с 4p-светимостью с повышенной активностью для улучшения чувствительности установки к возможной нестабильности периода полураспада ядра 214Po. | Публикация результатов измерений за период до 2012г. включительно. | В.В. Кузьминов, Ю.М. Гаврилюк, А.М. Гангапшв, В.В. Казалов, С.С. Раткевич, С.И. Панасенко, С.П. Якименко, К.В. Эфендиев, А.М. Гежаев | 2012 | 500 |
| 2 | Изготовление второго нового альфа-источника с 4p-светимостью с повышенной активностью для улучшения чувствительности установки к возможной нестабильности периода полураспада ядра 214Po. Начало измерений с новым источником. Набор статистики за весь год. Анализ полученных данных. | Публикация промежуточных результатов. | Те же | 2013 | 500 |
| 3 | Продолжение измерений с новым источником. Набор статистики за весь год. Анализ полученных данных. | Публикация результатов за весь период измерений. |  | 2014 | 500 |

Научный руководитель ведущий научный сотрудник дфмн Е.Н.Алексеев

4.8 Исследование содержания изотопа 14С в жидких органических сцинтилляторах

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка экспериментальной установки для исследования содержания изотопа 14С в жидких органических сцинтилляторах. | Отчет | ОЛВЭНА | 2012 | Базовое 200, Программа фундаментальных исследований Президиума РАН “Фундаментальные свойства материи и астрофизика 220, РФФИ 500 |
| 2 | Монтаж экспериментальной установки для исследования содержания изотопа 14С в жидких органических сцинтилляторах. | Публикация |  | 2013 |  |
| 3 | Проведение измерений на экспериментальной установке для исследования содержания изотопа 14С в жидких органических сцинтилляторах | Публикация |  | 2014 |  |

4.9 Разработка методики регистрации гравитационных волн

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участие в монтаже и наладке Опто-акустической Гравитационной антенны (проект ОГРАН) | Отчет | С.н.с. В.А.Крысанов Совместно с: ГАИШ МГУ В.Н.Руденко, ИЛФ СО РАН ак.С.Н.Багаев | 2012 | 300 |
| 2 | Измерение чувствительности Опто-акустической Гравитационной антенны (проект ОГРАН) | Отчет | Те же | 2013 | 300 |
| 3 |  |  |  | 2014 |  |

Заведующий Лабораторией НФИ к.ф.-м.н.				А.М. Гангапшев

СОГЛАСОВАНО

Заведующий Баксанской нейтринной обсерваторией 
д.ф.-м.н.		   			В.В.Кузьминов