УТВЕРЖДАЮ

Научный руководитель тематического направления

академик 					В.А.Матвеев

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  научно-исследовательской работы по тематическому направлению

Участие в глобальных мегапроектах фундаментальной физики

Лаборатории радиохимических методов детектирования нейтрино и Галлий-германиевого нейтринного телескопа

6 Галлий-германиевый нейтринный телескоп, 01.2.00 305503, 15 Ядерная физика

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 2012 | 7500 |
| 2 |  |  |  | 2013 | 7500 |
| 3 |  |  |  | 2014 |  |

6.1.1 Измерения потока солнечных  нейтрино

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Продолжение ежемесячных измерений потока солнечных нейтрино на ГГНТ и анализ получаемых данных. | Отчёт по теме | Л.И. Белоус, Е.П. Веретенкин, В.В. Горбачёв, П.П. Гуркина, С.М.Ештокин, О.А. Жорова, Т.В. Ибрагимова, А.В. Калихов, Т.В. Кнодель, Ю.П.Козлова, Б.А. Комаров, И.Н. Мирмов , Н.А. Тимофеевская, Н.Г.Хайрнасов, А.А. Шихин, В.Э. Янц | 2012 | 2500 |
| 2 | Продолжение ежемесячных измерений потока солнечных нейтрино на ГГНТ и анализ получаемых данных. | Результаты обработки измерений за год. Отчёт. Публикация результатов измерений за последние 5 лет. | Л.И. Белоус, В.Н. Бельков, В.А. Беляева, А.С. Вартанян, И.А. Василенко,В.В. Горбачёв, П.П. Гуркина, А.М. Дейцев О.А. Жорова, Т.В. Ибрагимова, А.В. Калихов, Т.В. Кнодель, Ю.П.Козлова, Б.А. Комаров, И.Н. Мирмов, В.Н. Солодилов, Н.А. Тимофеевская, В.Н. Третьяков, Н.Г. Хайрнасов, Ю.М. Червонный А.А. Шихин, В.Э. Янц | 2013 | 2500 |
| 3 |  |  |  | 2014 |  |

6.1.2 Дальнейшее совершенствование технологических процессов извлечения и счёта единичных атомов 71Ge в ГГНТ

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. Разработка и изготовление установки отдувки германия с использованием эжекторной системы барботажа. 2. Замена выпарной вакуумной системы для перехода на новую технологическую схему извлечения германия со сбором конденсата. 3. Изготовление и технологические испытания новой системы улавливания германия из газового потока на насыпной колонке. 4. Разработка методики аттестации германиевой лигатуры с использованием атомно-эмиссионного анализа германия на ICP-OES спектрометре Optima 7000 DV. 5. Изготовление Ge лигатуры с высо-кообогащенными изотопами германия. | Отчёт по теме | Л.И. Белоус, Е.П. Веретенкин, В.В. Горбачёв, П.П. Гуркина, С.М.Ештокин, О.А. Жорова, Т.В. Ибрагимова, А.В. Калихов, Т.В. Кнодель, Ю.П.Козлова, Б.А. Комаров, И.Н. Мирмов , Н.А. Тимофеевская, Н.Г.Хайрнасов, А.А. Шихин, В.Э. Янц | 2012 | 2500 |
| 2 | 1. Разработка и изготовление установки отдувки германия с использованием эжекторной системы барботажа. 2. Монтаж дополнительных вакуумных выпарных аппаратов для перехода на новую технологическую схему извлечения германия со сбором конденсата. 3. Повышение точности методики аттестации германиевой лигатуры с использованием атомно-эмиссионного анализа германия на ICP-OES спектрометре Optima 7000 DV. 4. Аттестация Ge лигатуры с высокообогащенными изотопами германия. | Переход на новую технологическую схему извлечений. Отчёт. | Л.И. Белоус, А.С. Вартанян, О.А. Жорова, Т.В. Ибрагимова, А.В. Калихов, Т.В. Кнодель, Ю.П. Козлова,Б.А. Комаров, Ю.Е. Кочедыков,И.Н. Мирмов, Н.В. Самсонов, Н.А. Тимофеевская, Н.Г. Хайрнасов, | 2013 | 2500 |
| 3 |  |  |  | 2014 |  |

6.1.3 Увеличение массы мишени телескопа

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение регенерации и подготовка для включения в активную часть мишени телескопа 3 т галлия | Отчёт по теме |  | 2012 | 5000 |
| 2 | Проведение регенерации и подготовка для включения в активную часть мишени телескопа 3 т галлия | Включение регенерированного галлия в активную часть мишени. Отчёт. | Л.И. Белоус, В.А. Беляева, А.С. Вартанян, О.А. Жорова, Т.В. Кнодель, Ю.П. Козлова, Б.А. Комаров, И.Н. Мирмов, Н.А. Тимофеевская, Н.Г. Хайрнасов | 2013 | 5000 |
| 3 |  |  |  | 2014 |  |

Научный руководитель снс					Е.П. Веретёнкин

6.2  Калибровочный эксперимент с искусственным источником нейтрино на основе  радионуклида 51Cr на двухзонной галлиевой мишени

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 2012 | 4700 |
| 2 |  |  |  | 2013 | 5000 |
| 3 |  |  |  | 2014 |  |

6.2.1  Искусственный источник нейтрино и двухзонный галлиевый реактор

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. Продолжение работ по разработке методики изготовления хромовой мишени для облучения нейтронами в реакторе СМ-3. 2. Разработка проекта опытной установки для изготовления мишени из обогащенного хрома. 3. Пробное облучение стержней из природного хрома. 4. Разработка принципиальных схем измерения активности 3 МКи 51Cr источника (2-3 независимых метода). 5. Продолжение работ с ОАО «ГНЦ НИИАР» по оптимизации процесса облучения хромовой мишени с целью получения максимальной активности источника. 6. Приступить к работам по изготовлению двухзонного реактора для проведения эксперимента с источником на 50-ти тонной галлиевой мишени. | Отчёт по теме |  | 2012 | 1500 |
| 2 | 1. Разработка проекта и зготовление электролизера для получения электролитического хрома. 2. Разработка и изготовление опытного образца калориметрической системы измерения активности искусственного источника нейтрино 3. Создание компьютеризованной системы измерения калориметра и определение основных метрологических характеристик измерительной ячейки калориметра. | Изготовление электролизера. Создание опытного образца калориметра и компьютеризованной системы калориметрических измерений. Отчёт. Подготовка публикации. | В.А. Беляева, А.С. Вартанян, П.П. Гуркина, С.Н. Даньшин, Т.В. Ибрагимова, А.В. Калихов, Т.В. Кнодель, Ю.П.Козлова, Б.А. Комаров, В.Н. Корноухов, Ю.Е. Кочедыков, А.А. Мартынов, Н.В. Самсонов, Совместно с КОРЭ: О.В. Каравичев, И.В.Морозов, Д.В. Серебряков | 2013 | 2000 |
| 3 |  |  |  | 2014 |  |

Научный руководитель снс					Е.П. Веретёнкин

6.2.2  Дополнительные каналы системы  регистрации распадов 71Ge ГГНТ

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изготовление 8 дополнительных каналов счетной системы телескопа. Создание программ сбора данных и калибровки 8-ми дополнительных счетных каналов. Проектирование и изготовлению пассивной и активной защит дополнинительных 8-ми счётных каналов ГГНТ | Отчёт по теме |  | 2012 | 2000 |
| 2 | 1. Подготовка к измерениям германиевого ППД и сцинтилляционных детекторов NaI. Проведение измерений со стандартными источниками излучения малой активности с целью контроля ряда параметров, полученных при расчетах. 2. Доводка конструкции модуля для размещения счетчика до окончательного вида. Изготовление партии модулей в количестве 10 шт. Изготовление платформы для размещения модулей счетчиков, ее доставка в БНО и монтаж в составе защиты. 3. Разработка технического задания на быстрый зарядочувствительный предусилитель на основе гибридных микросхем Amptek или на дискретных компонентах с технологией поверхностного монтажа (SMT). Размещение заказа на изготовление партии предусилителей на производстве, доставка на БНО, монтаж и испытание их работы. 4. Разработка технического задания на программное обеспечение (on-line) для системы регистрации. Приобретение КАМАК контроллера с управлением по шине GRIB. Отладка программного обеспечения и его испытания на фоновых измерениях. 5. Монтаж защиты системы регистрации. Подключение гидропривода и системы вентиляции испаряющимся азотом. Измерение фона защиты с новым детектором NaI(Tl). 6. Измерение фоновых характеристик новых счетчиков на существующей и новой системах регистрации | Создание дополнительных каналов системы регистрации ГГНТ. Техническое задание на разработку программного обеспечения. Отчёт по измерениям фоновых характеристик новых пропорциональных счетчиков. Подготовка публикации. | В.Н. Бельков, В.В.Горбачёв, А.М. Дейцев, Т.В. Ибрагимова, А.В. Калихов, А.А. Мартынов, В.Н. Солодилов, В.Н.Третьяков, Ю.М. Червонный | 2013 | 2200 |
| 3 |  |  |  | 2014 |  |

Научный руководитель нс					А.А.Шихин

6.2.3  Изготовление 20-ти миниатюрных низкофоновых пропорциональных счётчиков из  высокочистого кварца

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изготовление 20-ти миниатюрных низкофоновых пропорциональных счетчиков из высокочистого кварца. | Отчёт по теме | В.Э.Янц | 2012 | 600 |
| 2 | Изготовление очередной партии миниатюрных низкофоновых пропорциональных счетчиков из высокочистого кварца. | Изготовление пропорциональных счетчиков. Отчёт. | И.Н. Мирмов | 2013 | 600 |
| 3 |  |  |  | 2014 |  |

Научный руководитель снс ктн					И.Н.Мирмов

6.2.4  Компьютерное моделирование калибровочного эксперимента с искусственным источником нейтрино 51Cr активностью 3 МКи на двухзонной галлиевой мишени

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Компьютерное моделирование калибровочного эксперимента с искусственным источником нейтрино 51Cr активностью 3 МКи на двухзонной галлиевой мишени | Отчёт по теме |  | 2012 | 100 |
| 2 | Компьютерное моделирование калибровочного эксперимента с искусственным источником нейтрино 51Cr активностью 3 МКи на двухзонной галлиевой мишени. 2. Компьютерное моделирование прохождения гамма излучения через вольфрамовую защиту источника для оценки точности определения активности источника 51Сr по измерениям γ излучения ППД. | Отчёт. Подготовка публикации. | Т.В. Ибрагимова, А.В. Калихов, Ю.М. Малышкин | 2013 | 200 |
| 3 |  |  |  | 2014 |  |

Научный руководитель нс кфмн					В.В.Горбачёв

6.3  Проблема геофизических нейтрино

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. Испытания гадолиний содержащего сцинтиллятора для выяснения его временной стабильности. 2. Подготовка рекомендаций для технического задания на проект полномасштабного Баксанского геонейтринного детектора (БГНД). | Отчёт по теме | Совместно с лабораторией НАВЭ (научный руководитель Г.В.Домогацкий), Е.П.Веретенкин, В.В.Горбачев, Б.А.Комаров | 2012 | 200 |
| 2 | 1. Испытания гадолиний содержащего сцинтиллятора для выяснения его временной стабильности. 2. Исследование возможности создания сцинтиллятора с низким содержанием 14С. 3. Подготовка рекомендаций для технического задания на проект полномасштабного Баксанского геонейтринного детектора (БГНД). | Отчеты, рекомендации для технического задания на проект БГНД. | Е.П.Веретенкин, В.В.Горбачев, Т.В. Ибрагимова, Б.А.Комаров, Ю.П. Козлова, И.Н. Мирмов, совместно с лабораториями НАВЭ и ЛНФИ | 2013 | 500 |
| 3 |  |  |  | 2014 |  |

Заведующий лабораторией	член-корреспондент РАН				В.Н.Гаврин

СОГЛАСОВАНО

Заведующая Отделом лептонов высоких энергий и нейтринной астрофизики

член-корреспондент РАН   			 О.Г.Ряжская

Заведующий Баксанской нейтринной обсерваторией

д.ф.-м.н.					В.В.Кузьминов