КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

выполнения плана научно-исследовательской работы

Сильноточный линейный ускоритель ионов водорода ИЯИ РАН

Номер государственной регистрации

(указывается для переходящих тем)

| №п/п | Наименование этапов темы | Основное содержание работ по этапам | Чем заканчивается этап* | Исполнители, организация-исполнитель | Срок выполнения этапов | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение работы ускорителя | - Обеспечение работы ускорителя в сеансах ускорения пучка с энергией 100÷143÷209 МэВ с током пучка до 120 мкА. - Увеличение длительности работы ускорителя до 3÷5 тысяч часов в год. - Проведение текущих и капитальные ремонтов оборудования и инженерных сетей комплекса линейного ускорителя |  |  | 2014-2016 | 50000 |
| 2. | Модернизация ускорителя | - Модернизация оборудования линейного ускорителя с целью достижения энергии пучка протонов 500 МэВ и среднего тока до 200 ÷ 250 мкА, в том числе увеличение длительности ускоренного пучка до 200 мкс (до энергии 500 МэВ). - Повышение эффективности использования линейного ускорителя, в том числе освоение режимов работы ускорителя на частоте 100 Гц с разделением пучка на экспериментальные установки комплекса нейтронных исследований и прикладные работы по освоению технологий и наработке радиоизотопов для медицинских целей. - Освоение режимов работы с пучками малой интенсивности (~ 100 нА) для комплекса протонной терапии, обеспечение программы исследований на КПТ. - Развитие ускорительной техники для Комплекса протонной терапии и Радиоизотопного комплекса ИЯИ РАН |  |  | 2014-2016 | 50000 |
| 3. | Модернизация систем ускорителя | - Модернизация инжектора протонов с целью повышения надежности работы при частоте повторения импульсов 100 Гц. - Модернизация источника и инжектора ионов Н- с целью повышения интенсивности пучка ионов Н-, стабильности и надежности работы источника ионов и инжектора. - Освоение технологии и изготовление опытного образца трубки дрейфа на постоянных магнитах. - Модернизация системы питания фокусирующих элементов линейного ускорителя, в том числе переход на новые источники питания. - Модернизация вакуумной системы ускорителя с целью обеспечения беззмасляной форвакуумной откачки и ускорения выхода на рабочий вакуум. - Модернизация системы ВЧ питания начальной части с целью перехода на новые лампы ГИ-57А и ГИ-71А на всех каналах усиления. - Модернизация систем авторегулирования с целью улучшения стабилизации параметров и ускорения выхода на режим при частотах повторения до 100 Гц. - Модернизация системы синхронизации ускорителя с целью обеспечения работы на частоте 100 Гц, работы с пучками протонов и ионов Н- в режиме разделения пучка между экспериментальным и изотопным комплексами. - Модернизация аппаратных и программных средств системы управления ускорителя. - Исследование ускоряющих структур с целью замены (модернизации) первого резонатора основной части ускорителя. - Изготовление нового первого резонатора основной части ускорителя. - Дальнейшая автоматизация оборудования ускорителя, включая каналы усиления систем ВЧ питания, вакуумную систему, систему быстрой аварийной защиты и другие системы. |  |  | 2014-2016 | 50000 |
| 4. | Сотрудничество с Российскими и зарубежными научными центрами. Разработка элементов ускорителей для Российских и зарубежных научных центров | - Проведение исследований на стенде источника поляризованных ионов водорода и дейтерия, участие в создании источника поляризованных ионов для проекта НИКА (ОИЯИ). - Участие в экспериментах КАСТ и АЕГИС в ЦЕРН. - Оптимизация, разработка и исследование ускоряющих структур и схем фокусировки участков нормально проводящего сильноточного Линейного Ускорителя (ЛУ) отрицательных ионов водорода в диапазоне энергий от 18 МэВ до 400 МэВ для проекта ОМЕГА. - Разработка и изготовление оборудования диагностики пучка для линейных ускорителей комплекса НИКА (ОИЯИ). - Разработка и изготовление измерителей формы сгустков для ускорителей Linac-4 (ЦЕРН), ускорителя LANSCE (ЛАНЛ, США), проекта FAIR (GSI, Германия). - Участие в проекте PITZ, ДЕЗИ, Цойтен - Участие в разработке и изготовлении систем диагностики пучка для Европейского лазера на свободных электронах XFEL, Гамбург - Участие в ускорительных коллаборациях с зарубежными лабораториями ЦЕРН, ORNL США, J-PARC Япония, ESS Швеция, TRIUMF Канада, ISFC Англия и др - Участие в международных проектах ADS и ториевой энергетики - Участие в Российских ускорительных мега-проектах |  |  | 2014-2016 |  |

Научный руководитель темы

(Подпись)	(ФИО, должность)

Руководитель структурного подразделения Федерального государственного бюджетного учреждения науки

(Подпись)	(ФИО, должность)

*Разработка методики, создание образцов продукции, катализаторов, установок, написание лабораторного регламента, публикации и т.п.