КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

выполнения плана научно-исследовательской работы

Изучение распадов В-мезонов в эксперименте LHCb

Номер государственной регистрации

(указывается для переходящих тем)

| №п/п | Наименование этапов темы | Основное содержание работ по этапам | Чем заканчивается этап* | Исполнители, организация-исполнитель | Срок выполнения этапов | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изучение распадов В-мезонов | Измерение параметров смешивания и CP-нарушения системы В мезонов и угла  СКМ матрицы; прецизионное измерение вероятности редких распадов B0s +-. | Получение новых результатов и их публикация | Е.Н.Гущин, С.Н.Филиппов, ИТЭФ, ИФВЭ, ПИЯФ, LHCb/CERN | 2014-2016 |  |
| 2 | Модернизация мониторной системы калориметра LHCb | Замена волокон на кварцевые, характеризация и замена светодиодов, монтаж новых элементов | Модернизация системы мониторирования; тестовые измерения; публикация результатов | Н.рук. Е.Н.Гущин, Отв.исп. С.Н.Филиппов, КОРЭ ИЯИ РАН, ИФВЭ, ИТЭФ | 2014 |  |
| 3 | Разработка трекера LHCb на основе сцинтилляционных волокон | Разработка высоко эффективных и радиационно-стойких лавинных фотоприемников; разработка методики массового производства модулей. | Демонстрация характеристик прототипов; создание методики производства модулей; Публикация результатов | Те же | 2014-2016 |  |

Научный руководитель темы 					Е.Н.Гущин

(Подпись)

*Разработка методики, создание образцов продукции, катализаторов, установок, написание лабораторного регламента, публикации и т.п.