Заявка Лаборатории нейтринной астрофизики ОЛВЭНА

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН выполнения плана научно-исследовательской работы

Высокогорные исследования астро- и ядернофизического аспектов ШАЛ и взаимодействий адронов при энергиях 1014 – 1018 эВ

Номер государственной регистрации

(указывается для переходящих тем)

| №п/п | Наименование этапов темы | Основное содержание работ по этапам | Чем заканчивается этап* | Исполнители, организация-исполнитель | Срок выполнения этапов | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Отработка методики и проведение вычислений | Освоение пакета программ моделирования основных процессов развития ШАЛ в атмосфере. Разработка новых моделей компланарной генерации частиц. Начало моделирования основных процессов в детекторах и их отклика. | Начало моделирования основных процессов развития ШАЛ. Разработка новой модели компланарной генерации частиц для включения в пакет моделирования стволов ШАЛ. Получены первые результаты моделирования стволов ШАЛ и отклика детекторов. Публикация результатов, доклады на конференциях | Руководитель: Р.А.Мухамедшин; Исполнители: сотрудники ИЯИ РАН, ФИАН, НИИЯФ МГУ, студенты, аспиранты РФ и Таджикистана | 2014 | 3000 |
| 22 | Разработка концепции и проекта высокогорной комплексной установки | Начало разработки концепции детектора высокого разрешения для регистрации частиц высокой энергии и детекторов мюонов применительно к условиям Памира. Доводка и тестирование программ моделирования развития стволов ШАЛ в атмосфере. Разработка концепции общего проекта установки. | Разработка концепции детектора высокого разрешения для частиц высокой энергии и стандартного модуля детектора мюонов для условий Памира. Первые результаты моделирования развития стволов ШАЛ в атмосфере и отклика разрабатываемых детекторов. Публикация результатов, доклады на конференциях | ИЯИ РАН в рамках МНИЦ «Памир-Чакалтая» | 2015 | 3000 |
| 33 | Начало создания высокогорной комплексной установки | Завершение разработки концепции проекта установки по исследованию ШАЛ на Памире. Моделирование развития ШАЛ в атмосфере и отклика детекторов применительно к конкретным задачам | Завершение разработки концепции общего проекта, начало создание установки по исследованию ШАЛ на Памире. Пакет программ для моделирования процессов в атмосфере и детекторах Публикация результатов, доклады на конференциях | –– // –– | 2016 | 3000 |

Руководитель темы

Зав. ЛНА								Р.А.Мухамедшин

(Подпись)

Темная материя и темная энергия в астрофизике космических лучей

Номер государственной регистрации

(указывается для переходящих тем)

| №п/п | Наименование этапов темы | Основное содержание работ по этапам | Чем заканчивается этап* | Исполнители, организация-исполнитель | Срок выполнения этапов | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кластеризация темной материи | Теоретическое исследование образования сгустков частиц темной материи и их и внутренней структуры | Публикация результатов исследований. доклады на конференциях | ИЯИ РАН: Ю.Н.Ерошенко, С.И.Григорьева. Совместно с Лабораторией Гран Сассо (Италия): В.С.Березинский | 2014 | 3000 |
| 2 | Аннигиляция темной материи | Вычисление потоков гамма-квантов, нейтрино, позитронов и антипротонов от аннигиляции частиц темной материи в гало Галактики | Публикация результатов исследований. доклады на конференциях | ИЯИ РАН: Ю. Н. Ерошенко, С. И. Григорьева, О.В.Суворова. Совместно с Лабораторией Гран Сассо (Италия): В.С.Березинский | 2015 | 3000 |
| 3 | Кластеризация темной энергии | Теоретическое исследование взаимодействия темной энергии с черными дырами. Поиск наблюдательных эффектов от кластеризованной темной энергии. | Публикация результатов исследований. доклады на конференциях | ИЯИ РАН: Ю. Н. Ерошенко. Совместно с парижским южным университетом (Франция): Е.О.Бабичев | 2016 | 3000 |

Научный руководитель темы

в.н.с. ЛНА									 В. И. Докучаев

Нейтринные эксперименты в Фермилабе

Номер государственной регистрации

(указывается для переходящих тем)

| №п/п | Наименование этапов темы | Основное содержание работ по этапам | Чем заканчивается этап* | Исполнители, организация-исполнитель | Срок выполнения этапов | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сборка детектора и восстановление сечения | Участие в сборке ближнего детектора НОВА и восстановление квази-упругого сечения | Завершением строительства детектора | Н.рук. А.В.Буткевич, Отв.исп. С.В. Задорожный С.В. Лучук, Д.М. Родкин | 2014 | 3000 |
| 2 | Набор информации в нейтринной моде пучка и восстановление сечения | Набор статистики в эксперименте НОВА и сечения в эксперименте МИНЕРВА | Публикация результатов | Те же | 2015 | 3000 |
| 3 | Продолжение набора статистики и анализ данных | То же | Определение вероятности перехода мюонных нейтрино в электронные | Те же | 2016 | 3000 |

Научный руководитель темы

в.н.с. ЛНА									 А.В. Буткевич

(Подпись)

Регистрации когерентного рассеяния нейтрино на ядрах

Номер государственной регистрации

(указывается для переходящих тем)

| №п/п | Наименование этапов темы | Основное содержание работ по этапам | Чем заканчивается этап* | Исполнители, организация-исполнитель | Срок выполнения этапов | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изготовление опытного образца пропорционального счетчика с низким порогом регистрации ионизирующего излучения. | Оптимизация конструкции пропорционального счетчика с низким порогом регистрации для обеспечения необходимых параметров (энергетическое разрешение, эффективность счета и т.д.). Поиск оптимальной рабочей смеси на основе аргона и ксенона для получения максимального коэффициента газового усиления при возможно большем давлении газа в счетчике. Разработка системы очистки газа от посторонних примесей для обеспечения достаточно низкого фона счетчика в области ниже 1 кэВ. | Публикация результатов исследований, доклады на конференциях. Изготовление пропорционального счетчика. | ИЯИ РАН: И.В.Орехов, В.В.Петухов, А.Е.Соломатин, Е.П.Петров | 2014 | 3000 |
| 2 | Изготовление низкофоновой камеры, измерение фона. | Доработка низкофоновой камеры для проведения измерений фона с пропорциональным счетчиком в режиме регистрации когерентного рассеяния нейтрино на ядрах. Измерение фона счетчика в режиме регистрации когерентного рассеяния нейтрино на ядрах. | Публикация результатов исследований, доклады на конференциях. Изготовление низкофоновой камеры. | ИЯИ РАН: И.В.Орехов, В.В.Петухов, А.Е.Соломатин, Е.П.Петров | 2015 | 3000 |
| 3 | Измерение quenching-factor. Изготовление 16-канальной системы регистрации. | Измерение quenching-factor для аргоновой и ксеноновой смесей. Разработка и изготовление 16-канальной системы регистрации с анализом формы импульсов. Тестирование 16-канальной системы регистрации. | Публикация результатов исследований, доклады на конференциях. Изготовление 16-канальной системы регистрации. | ИЯИ РАН: И.В.Орехов, В.В.Петухов, А.Е.Соломатин, Е.П.Петров | 2016 | 3000 |

Научный руководитель темы

с.н.с. ЛНА	 							А. В. Копылов

Поиск двойного безнейтринного бета распада изотопа 76Ge

Номер государственной регистрации

(указывается для переходящих тем)

| №п/п | Наименование этапов темы | Основное содержание работ по этапам | Чем заканчивается этап* | Исполнители, организация-исполнитель | Срок выполнения этапов | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка детекторов для второй фазы эксперимента Gerda | Создание и наладка германиевых детекторов с точечным анодом из обогащенного германия с общей массой 30 кг. Проведение предварительных измерений с новыми детекторами. Разработка проекта второй фазы экспериемнта. | Подготовлены все основные элементы для второй фазы эксперимента Gerda Публикация результатов исследований. доклады на конференциях | ИЯИ РАН: В.И.Гуренцов, А.В Вересникова, Е.А. Янович, Б.К. Лубсандоржиев В рамках международной коллаборации Gerda | 2014 | 1000 |
| 2 | Создание полномасштабной установки второй фазы эксперимента. | Монтаж, наладка и запуск второй фазы эксперимента Gerda. Получение предварительных экспериментальных данных | Запуск второй фазы эксперимента Gerda Публикация первых результатов. доклады на конференциях | ИЯИ РАН: В.И.Гуренцов, А.В Вересникова, Е.А. Янович, Б.К. Лубсандоржиев В рамках международной коллаборации Gerda | 2015 | 1000 |
| 3 | Проведение измерений. Обработка и анализ полученных данных. | Теоретическое исследование взаимодействия темной энергии с черными дырами. Поиск наблюдательных эффектов от кластеризованной темной энергии. | Получен новый результат по двойному бета распаду 76Ge. Публикация результатов. доклады на конференциях | ИЯИ РАН: В.И.Гуренцов, А.В Вересникова, Е.А. Янович, Б.К. Лубсандоржиев В рамках международной коллаборации Gerda | 2016 | 1000 |

Научный руководитель темы

с.н.с. ЛНА	 							И.Р. Барабанов

Разработка жидкого органического сцинтиллятора с ультранизким содержанием радиоуглерода 14С для регистрации нейтрино низких энергий

Номер государственной регистрации

(указывается для переходящих тем)

| №п/п | Наименование этапов темы | Основное содержание работ по этапам | Чем заканчивается этап* | Исполнители, организация-исполнитель | Срок выполнения этапов | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка низкофоновой установки | Создание и наладка низкофоновой установки на БНО ИЯИ. Измерение ее фоновых параметров. | Подготовлена установка для измерения 14С в орг. сцинтилляторах Публикация результатов | ИЯИ РАН: И.Р. Барабанов, А.В Вересникова, В.И.Гуренцов, А.М Гангапшев, В.В. Кузьминов, К. Лубсандоржиев, Г.Я. Новикова | 2014 | 2000 |
| 2 | Измерение различных типов сцинтилляторов. | Измерение содержание 14С в различных типах сцинтилляторов, полученных из различных образцов нефти. | Получение данных о содержание 14С в различных сцинтилляторах Публикация первых результатов. | ИЯИ РАН: И.Р. Барабанов, , А.В Вересникова,В.И.Гуренцов, А.М Гангапшев, В.В. Кузьминов, К. Лубсандоржиев Г.Я. Новикова | 2015 | 2000 |
| 3 | Продолжение измерений и анализ полученных результатов. | Исследование зависимости содержание 14С от типа и происхождения сцинтиллятора. Сопоставление полученных данных с предсказаниями различных моделей органического и неорганического образования нефти | Выработка рекомендаций для создания сцинтиллятора с содержание 14С/12С <10-18. Публикация результатов. доклады на конференциях | ИЯИ РАН: И.Р. Барабанов, , А.В Вересникова,В.И.Гуренцов, А.М Гангапшев, В.В. Кузьминов, К. Лубсандоржиев Г.Я. Новикова | 2016 | 2000 |

Научный руководитель темы

с.н.с. ЛНА	 							Е.А. Янович

Топология магнитного поля, динамика Солнца и потоки нейтрино

Номер государственной регистрации

(указывается для переходящих тем)

НАФ

| №п/п | Наименование этапов темы | Основное содержание работ по этапам | Чем заканчивается этап* | Исполнители, организация-исполнитель | Срок вы-полнения этапов | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Влияние вращения и циркуляции в Солнце на структуру его магнитного поля. | Изучение связи широтной и долготной структуры глобального магнитного поля Солнца с его дифференциальным вращением и меридиональной циркуляцией. | Публикация результатов исследований. доклады на конференциях | ИЯИ РАН: Е. А. Гаврюсева. Совместно с ИКИ и ИНАФ, Арчетри Астрофизической Обсерваторией (Флоренция, Италия) | 2014 | 1000 |
| 2 | Взаимосвязь между солнечной актив-ностью и возмуще-ниями геосферы. | Изучение взаимосвязи топологии магнитного поля фотосферы со структурой гелиосферы, геомагнитной активностью и распространением потоков нейтрино. | Публикация результатов исследований. доклады на конференциях | ИЯИ РАН: Е. А. Гаврюсева. Совместно с ИЗМИРАН | 2015 | 1000 |
| 3 | Моделирование динамики Солнца и предсказания возмущений в гелио- и геосфере. | Создание модели магнитного поля Солнца и объяснение связи его широтной и долготной структуры с солнечной активностью и дифференциальным вращением. Предсказание динамики и возмущений гелиосферы, влияния на распространение солнечного ветра и на геомагнитную активность. | Публикация результатов исследований. доклады на конференциях | ИЯИ РАН: Е. А. Гаврюсева. Совместно с ИКИ и ИНАФ, Арчетри Астрофизической Обсерваторией (Флоренция, Италия) | 2016 | 1000 |

Научный руководитель темы

с.н.с. ЛНА	 							 Е. А. Гаврюсева

(Подпись)

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

выполнения плана научно-исследовательской работы

Новые свойства атомных ядер и нейтрино и их роль в формировании новых явлений в физике и астрофизике

Номер государственной регистрации

(указывается для переходящих тем)

| №п/п | Наименование этапов темы | Основное содержание работ по этапам | Чем заканчивается этап | Исполнители, организация-исполнитель | Срок выполнения этапов | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кумулятивный процесс преодоления кулоновского барьера | Теоретическое исследование формирования осесимметричных структур в сильно возбуждённых ядрах, благодаря которым происходит усиленное просачивание заряженных частиц сквозь барьер | Публикация результатов исследований. доклады на конференциях и семинарах | ИЯИ РАН: Ю.С.Копысов с привлечением молодых сотрудников из других подразделений и молодых специалистов | 2014 | 1500 |
| 2 | Нейтринный конденсат и его роль в процессах холодной трансмутации ядер | Разработка теории нейтринного конденсата (в рамках гипотезы о существовании нейтринного заряда), его возбуждений и его влияния на ядерные реакции | Публикация результатов исследований. доклады на семинарах и конференциях | ИЯИ РАН: Ю.С.Копысов с привлечением молодых сотрудников из других подразделений и молодых специалистов | 2015 | 1500 |
| 3 | Расширенная модель электрослабого взаимодействия с включением нейтринного заряда | Дальнейшее развитие теории нового взаимодействия, связанного с введением нейтринного заряда и соответствующего ему нового калибровочного поля | Публикация результатов исследований. доклады на конференциях | ИЯИ РАН: Ю.С.Копысов с привлечением молодых сотрудников из других подразделений и молодых специалистов | 2016 | 1500 |

Научный руководитель темы

ЛНА	 								Ю. С. Копысов

(Подпись)

Зав. ОЛВЭНА 	 						О.Г.Ряжская

(Подпись)