| № п/п | Индекс научного направления. Наименование новых и переходящих тем Номер государственной регистрации переходящих тем | Источники финансирования | Краткое содержание этапов исследований в 2009 году | Сроки начала и оконча-ния темы | Подразделение научного учреждения. Научный руководитель темы | Планиру-емое базовое бюджетн. финансир., тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13 Линейный ускоритель Московской мезонной фабрики Завершение сооружения, пуск, научная эксплуатация и усовершенствование сильноточного линейного ускорителя ионов водорода на энергию 600 МэВ Московской мезонной фабрики 01.2.00 305476 | Базовое, ФЦНТП “Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки и техники” |  | 2009- 2011 | Отдел ускорительного комплекса Научн.руководитель А.В.Фещенко Отв.исполнители С.К.Есин В.Л.Серов А.А.Степанов Ю.В.Киселев А.Н.Другаков А.Н.Мирзоян П.И.Рейнгардт-Никулин В.А.Моисеев В.Н.Леонтьев А.И.Кваша А.С.Ковалишин А.С. Белов В.П.Якушев В.И.Дербилов Л.П.Нечаева Ю.Ж.Калинин О.Д.Пронин В.В.Парамонов В.В.Гречко О.В.Грехов А.Я.Мичков Г.А.Филимонов Соисполнители: | 30000 в год |
|  | Проведение пучковых сеансов, направленных на разработку технологии получения и на получение радиоизотопов. |  | Проведение пучковых сеансов, направленных на разработку технологии получения и на получение радиоизотопов. Общая продолжительность сеансов примерно 1000 часов в год. Интегральная наработка около 60000 мкА·часов в год. Интенсивность пучка до 1÷120 мкА. Энергия пучка 94÷160 МэВ |  | Лаборатория радиоизотопного комплекса, службы главного инженера |  |
|  | Проведение пучковых сеансов на установки СВЗ, РАДЭКС, ИН-06, комплекс протонной терапии |  | Проведение пучковых сеансов на установки СВЗ, РАДЭКС, ИН-06, комплекс протонной терапии. Энергия пучка – в зависимости от наличия клистронов. Интенсивность пучка от 100 нА до 50 мкА. Формирование коротких импульсов пучка (до 0,3 мкс) для времяпролетных исследований на нейтронном комплексе. Увеличение энергии свыше 209 МэВ по мере поступления клистронов. Количество и длительность сеансов в соответствии с программой Института. |  | Отдел экспериментального комплекса, Отдел экспериментальной физики, Лаборатория атомного ядра, Лаборатория медицинской физики, службы главного инженера |  |
|  | Обеспечение ускорения пучка отрицательных ионов водорода в ускорителе и его транспортировка в экспериментальный комплекс. |  | Обеспечение регулярной эксплуатации инжектора и канала транспортировки отрицательных ионов водорода. Получение проектных параметров пучка. Обеспечение ускорения пучка отрицательных ионов водорода в ускорителе и его транспортировка на экспериментальный комплекс. Формирование временной структуры пучка на канале инжекции. Исследование режимов ускоряющей и фокусирующей систем с целью обеспечения одновременного ускорения и транспортировки двух пучков. |  | Отдел экспериментального комплекса, службы главного инженера |  |
|  | Обеспечение работы ускорителя с двумя пучками: протонами и отрицательными ионами водорода. |  | Монтаж и наладка системы питания импульсного магнита для распределения пучков, между экспериментальным и изотопным комплексами. Модернизация участка промежуточного вывода 160 МэВ. Реализация одновременного ускорения двух пучков и их распределения между экспериментальным и изотопным комплексами. |  | НИИЭФА, Отдел экспериментального комплекса, службы главного инженера |  |
|  | Разработка спектрометра на выходе ускорителя для контроля качества пучка |  | Разработка спектрометра на базе поворотного магнита установленного на выходе ускорителя и с использованием устройств коллимирования и устройств диагностики пучка, высвобождаемых при модернизации участка промежуточного вывода 160 МэВ. |  | Отдел экспериментального комплекса |  |
|  | Разработка и изготовление межрезонатороного промежутка между резонаторами №1 и №2 начальной части ускорителя. |  | Разработка и изготовление межрезонатороного промежутка между резонаторами №1 и №2 начальной части ускорителя, включающего измеритель тока пучка, измеритель профиля пучка, вакуумный затвор, а также мишень с приводом для наработки короткоживущих радиоизотопов для медицины. Расчет режимов формирования пучка на радиоизотопной мишени и модернизация системы питания фокусирующих элементов с целью обеспечения этих режимов. Разработка и изготовление элементов системы управления устройствами, входящими в состав межрезонаторного промежутка. |  | Лаборатория медицинской физики |  |
|  | Разработка предложений по модернизации ускорителя с целью повышения мощности в пучке |  | Анализ возможностей ускорителя. Разработка предложений по модернизации с целью обеспечения средней мощности в пучка 100 кВт, 300 кВт и 1 МВт. |  |  |  |
|  | Установка на ускорителе и наладка трубок дрейфа взамен вышедших из строя. |  | Установка, и наладка трубок и одной полутрубки на резонаторах. резонаторах №1, №2 и №3 |  |  |  |
|  | Модернизация систем ВЧ питания и авторегулирования ускорителя. |  | Перевод выходных ВЧ каскадов К4 в каналах усиления КУ-2 и КУ-3 на лампы ГИ-71А. Продолжение полномасштабных испытаний при работе на ускоряющий резонатор в сеансах каскада К3 на лампе ГИ-57А. Доработка КД и изготовление в ОП института катодно-сеточных контуров ВЧ каскада К3 под лампу ГИ-57А для всех ВЧ каналов усиления. Проверка возможности использования лампы ГИ-71А в модуляторе М1 вместо ГМИ-44А. Продолжение работ по модернизации системы АРЧТ ускорителя с целью перехода на микропроцессорное управление и обеспечение связи с АСУ ускорителя. Перевод управления и контроля систем АРЧ-Т на центральную пультовую. Продолжение работ по повышению надежности работы каналов усиления, а также по автоматизации управления каналами ВЧ питания. Исследование возможности увеличения длительности ВЧ импульсов в системе питания основной части ускорителя на базе существующего оборудования. Участие в отработке технологии изготовления клистронов КИУ-40 на новом предприятии, проведение испытаний новых клистронов. Анализ и реализация проекта перехода системы ВЧ питания основной части ускорителя на новый зарубежный тип клистрона. |  |  |  |
|  | Увеличение частоты следования импульсов тока пучка до 100 Гц. |  | Исследование причин бипериодичности ВЧ импульсов ускоряющего поля и возможностей устранения данного эффекта. Доработка системы синхронизации ускорителя. Обеспечение устойчивой и надёжной работы каналов усиления с частотой повторения ВЧ импульсов 100 Гц, доработка оборудования ВЧ каналов. Доработка систем АРЧТ, управления, диагностики, БАЗ, СИПИ, электропитания и других систем, а также инжектора с целью обеспечения их работы при частоте повторения 100 Гц. |  |  |  |
|  | Разработка опытного образца трубки дрейфа с квадрупольной линзой на постоянных магнитах. |  | Проведение магнитной калибровки опытного образца квадрупольной линзы на постоянных магнитах. Разработка и изготовление опытного образца трубки дрейфа с квадрупольной линзой на постоянных магнитах. |  |  |  |
|  | Модернизация АСУ ускорителя. |  | Модернизация системы синхронизации с целью обеспечения работы с двумя пучками и на частоте 100 Гц. Перевод системы на новые индустриальные компьютеры и новое программное обеспечение. Продолжение автоматизации основных систем ускорителя, автоматизация вспомогательных систем (охлаждение, вакуум и пр). Автоматизация инжекторов протонов и отрицательных ионов водорода. |  |  |  |
|  | Модернизация питания фокусирующей системы |  | Замена существующих источников питания на современные образцы по мере поступления. Разработка системы быстрого сканирования пучка на мишени изотопного комплекса. |  |  |  |
|  | Модернизация системы диагностики.. |  | Продолжение работ по ионизационному монитору поперечного сечения пучка. Создание оптического тракта для передачи изображения. Введение ионизационного монитора поперечного сечения пучка в состав системы диагностики ускорителя. Автоматизация измерений и представления информации. Исследование параметров и предельных возможностей монитора. Разработка диагностики для измерения малых токов пучка. Модернизация измерителей профиля пучка. Разработка фазометрической аппаратуры на современной базе. |  |  |  |
|  | Проведение комплекса работ по модернизации инжекторного комплекса и улучшению параметров пучков. |  | Исследование режимов работы инжектора и источника ионов Н- с целью повышения качества пучка ионов Н- и надежности работы инжектора. Модернизация системы питания инжектора протонов с целью повышения тока и стабильности пучка протонов. Автоматизация инжекторов. Проведение комплекса работ по увеличению импульсного тока инжектора протонов. |  |  |  |
|  | Продолжение работ по модернизация и внедрение программных и аппаратных средств поперечного согласования и коррекции пучка. |  | Модернизация системы диагностики пучка с целью обеспечения одновременного измерения от трех до пяти профилей пучка на 4 и 5 секторах ускорителя. Внедрение процедуры поперечного согласования и коррекции пучка на всех секторах ускорителя. |  |  |  |
|  | Модернизация вакуумной системы |  | Модернизация вакуумной системы. Переход на современное оборудование для откачки, течеискания и диагностики вакуума. |  |  |  |
|  | Модернизация систем СИПИ и БАЗ. |  | Установка и автоматизация дополнительных датчиков потерь пучка на участке промежуточного вывода пучка 160 МэВ. Модернизация и автоматизация системы БАЗ ускорителя. |  |  |  |
|  | Расчетно-теоретические работы по динамике пучка и электродинамике ускоряющих систем. |  | Исследование возможностей работы накопителя протонов ИЯИ РАН при инжекции отрицательных ионов водорода с энергией ниже проектного значения 600 МэВ. Разработка программного и математического обеспечения экспериментов по исследованию динамики пучка и настройке ускорителя. Расчеты электродинамических характеристик ускоряющих структур и других СВЧ элементов ускорителей. Разработка новых ускоряющих и отклоняющих структур. |  |  |  |
|  | Разработка элементов ускорителей для сторонних организаций, в том числе и зарубежных центров в рамках международного сотрудничества Института. |  | Выполнение работ по разработке и изготовлению источника поляризованных ионов водорода и дейтерия для проекта NICA (ОИЯИ). Испытание клистронов КИУ-40 (Торий) Выполнение работ по разработке источников поляризованных ионов для проекта FAIR (Германия). Разработка и изготовление устройств диагностики для проекта FAIR (Германия). Разработка установки с пучком медленных позитронов для исследования свойств материалов. Разработка ускоряющих резонаторов фотоинжектора для проекта XFEL (Германия). Разработка ускоряющих резонаторов для проекта J-PARC (Япония). Разработка и создание диагностической отклоняющей системы для проекта XFEL (Германия). Разработка и изготовление детекторов микроструктуры пучка для проекта SNS (США). Разработка и изготовление датчиков потерь пучка для проекта SNS (США). Разработка и изготовление устройств диагностики для Linac-4 (ЦЕРН). |  |  |  |
| 2 | 13 Исследование методики CVD-синтеза в сильноточном тлеющем разряде 01.2.00 409955 | Базовое | Продолжение работ по изучению газофазного синтеза алмазных материалов и возможностей их применения в качестве конверторов нейтральных атомов водорода в отрицательные ионы в поверхностно-плазменном источнике отрицательных ионов водорода, а также в других отраслях, в частности в медицине, обрабатывающей и электронной промышленности и пр. | 2009-2011 | Отдел ускорительного комплекса Научн.руководитель А.В.Фещенко Отв.исполнитель: В.С.Клёнов | 2000 в год |

ЗАЯВКА

на научно-исследовательскую работу

по Программе фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2009-2011 годы

| 1. | Основное направление фундаментальных исследований (Приложение №2 к Программе) |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование научно-исследовательской работы (тема) |  |
|  | Линейный ускоритель Московской мезонной фабрики. Завершение сооружения, пуск, научная эксплуатация и усовершенствование сильноточного линейного ускорителя ионов водорода на энергию 600 МэВ Московской мезонной фабрики |  |
| 2.1. | Срок начала и окончания темы (не более 3-х лет) | Начало – 1 января 2009 года Окончание – 31 декабря 2011 года |
| 2.2. | Соисполнители работы, выполняемой несколькими институтами отделения РАН или институтами нескольких отделений РАН |  |
| 2.3. | Сведения о руководителе работы |  |
| 2.3.1. | Фамилия | Фещенко |
| 2.3.2. | Имя | Александр |
| 2.3.3. | Отчество | Владимирович |
| 2.3.4. | Должность | Заведующий отделом |
| 2.3.5. | Телефон | (496)751-09-70 |
| 2.3.6. | Факс | (096)751-07-11 |
| 2.3.7. | e-mail | feschenk@inr.ru |
| 2.4. | Объем финансирования НИР, общий и с разбивкой по годам | 2009 год – 30 млн.руб. 2010 год – 30 млн.руб. 2011 год – 30 млн.руб. |

Согласовано с ученым советом института «____» __________2008 г.

ЗАЯВКА

на научно-исследовательскую работу

по Программе фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2009-2011 годы

| 1. | Основное направление фундаментальных исследований (Приложение №2 к Программе) |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование научно-исследовательской работы (тема) |  |
|  | Исследование методики CVD-синтеза в сильноточном тлеющем разряде |  |
| 2.1. | Срок начала и окончания темы (не более 3-х лет) | Начало – 1 января 2009 года Окончание – 31 декабря 2011 года |
| 2.2. | Соисполнители работы, выполняемой несколькими институтами отделения РАН или институтами нескольких отделений РАН |  |
| 2.3. | Сведения о руководителе работы |  |
| 2.3.1. | Фамилия | Фещенко |
| 2.3.2. | Имя | Александр |
| 2.3.3. | Отчество | Владимирович |
| 2.3.4. | Должность | Заведующий отделом |
| 2.3.5. | Телефон | (496)751-09-70 |
| 2.3.6. | Факс | (096)751-07-11 |
| 2.3.7. | e-mail | feschenk@inr.ru |
| 2.4. | Объем финансирования НИР, общий и с разбивкой по годам | 2009 год – 2 млн.руб. 2010 год – 2 млн.руб. 2011 год – 2 млн.руб. |

Согласовано с ученым советом института «____» __________2008 г.