- УТВЕРЖДАЮ

- Научный руководитель тематического направления

дфмн					Э.А.Коптелов

- КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН научно-исследовательской работы по тематическому направлению

Фундаментальная и прикладная ядерная физика

Лаборатории нейтронных исследований

7 Многоцелевой Нейтронный комплекс ИЯИ РАН, 13 Ядерная физика

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 2012 |  |
| 2 |  |  |  | 2013 |  |
| 3 |  |  |  | 2014 |  |

7.1 Развитие Нейтронного комплекса ИЯИ РАН

7.1.1 Развитие импульсных источников нейтронов в ИЯИ РАН

7.1.1.1 Импульсный нейтронный источник ИН-06 ИЯИ РАН

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оснащение ИН-06 приборной базой. Ввод в строй рефлектометра-малоуглового спектрометра с двухкоординатным позиционно - чувствительным детектором для исследования наноструктур. Продолжение нейтроно- и рентгенографических исследований микро- и наноструктуры после деформации немагнитного прочного сплава NiCrAl. Нейтроно-, мессбауэровские и рентгенографических исследования микро- и наноструктуры новых железосодержащих сверхпроводников после прессования. | Ввод в строй 1-ой очереди рефлектометра-малоуглового спектрометра для исследования наноструктур |  | 2012 |  |
| 2 | Модернизация детекторной системы установки Геркулес на импульсном. источнике ИН-06. Пуск 2х-координатного газового детектора на установке Горизонт. | Монтаж восьмидетек-торного сектора установки Монтаж и калибровка детектора Публикации по теме исследований | Отв. Р.А. Садыков, Аксенов С.Н., Трунов Д.Н. Отв. Литвин В.С., Столяров А.А. | 2013 |  |
| 3 |  |  |  | 2014 |  |

7.1.1.2 Исследования по физике деления и нейтрон – ядерных взаимодействий

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уточнение соотношения время-энергия нейтрона в спектрометре с использованием делительных и захватных резонансов различных элементов. Разработка компьютерной программы усреднения сечений. Анализ результатов эксперимента на СВЗ-100 с использованием компьютерной программы усреднения сечений. Создание компьютерной модели получения усреднённых сечений. Разработка, на основании проведённого компьютерного моделирования плотностей потоков и энергетических спектров, предложений по модернизации СВЗ-100 с целью подготовки экспериментов по исследованию нуклеосинтеза элементов (s – процессы). Создание, совместно с ГНЦ ФЭИ, многослойной делительной камеры с Th-232. Подготовка эксперимента по делению, создание висмутовой (Bi) оболочки для защиты детектора от γ-квантов «нейтронной вспышки». Постановка эксперимента по определению плотностей нейтронного потока в зависимости от времени замедления в различных каналах свинцовой сборки СВЗ-100. |  |  | 2012 |  |
| 2 | Исследование реакции 147Sm(n,α)144Nd совместно с ОИЯИ (Дубна). Рассмотрение возможностей метода времени замедления нейтронов в свинце для изучения аномальной природы α-резонансов самария с использованием компьютерной программы усреднения нейтронных сечений. Подготовка спектрометра СВЗ-100 в соответствии с требованиями эксперимента. Определение плотности нейтронного потока в экспериментальных каналах спектрометра СВЗ-100, в зависимости от времени замедления в свинце. В измерениях использовать малогабаритные борные детекторы, слабо искажающие нейтронные поля. Определение хода нейтронного потока в свинцовом теле СВЗ-100 с использованием делительного спектра 235U, полученного с помощью ионизационной камеры деления. Проблема нуклеосинтеза в звёздах. Адаптация нейтронного спектра СВЗ-100 к звёздным спектрам с помощью использования различных материалов Cd, W, C и других. Изучение возможности создания квазистационарного источника нейтронов на базе спектрометра СВЗ-100 и протонного пучка линейного ускорителя. Применение активационных методик для исследования процессов нуклеосинтеза. Определение положения энергетических уровней во второй потенциальной яме компаунд-ядра 241Pu, с использованием методики времени замедления нейтронов в свинце. Исследование нейтронного потока вне свинцового тела спектрометра СВЗ-100 (нейтронный фон) с помощью борного счётчика низкого давления. Определение вклада отражённых от биологической защиты нейтронов в общий нейтронный фон. Сопоставление полученных в эксперименте характеристик спектрометров СВЗ-100 и СВЗ ЛАЯ (ход нейтронного потока в экспериментальных каналах в зависимости от времени, энергетическое разрешение спектрометра в зависимости от времени и др.) с характеристиками полученными методом математического моделирования. Оптимизация математической модели СВЗ-100. Уточнение хода кривой «время замедления нейтронов – энергия нейтронов» в области энергий 4 – 5 эВ. Использовать нейтрон-захватные резонансы Au и Cs. | Разработка методических рекомендаций по использованию спектрометра по времени замедления нейтронов в исследованиях α-ширин резонансов. Настройка системы регистрации спектрометра СВЗ-100 в соответствии с полученными рекомендациями. Получение результатов моделирования нейтронных спектров в различных частях свинцовой сборки СВЗ-100 и корректировка этих спектров путём внесения слоёв различных материалов внутрь свинцовой сборки и на её поверхности. Получение данных по нейтронным потокам вне тела спектрометра СВЗ-100 и сравнение их с расчётными данными. Подготовка публикаций по результатам | Отв. А.А. Алексеев | 2013 |  |
| 3 |  |  |  | 2014 |  |

7.1.1.3 Расчетно-теоретическое обоснование конфигураций нейтронных мишеней spallation-типа

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 2012 |  |
| 2 | Изучение влияния на параметры СВЗ-100 различных факторов: окружающей биологической защиты, наличия влаги в щелях между блоками свинца, качества сборки, качества пучка протонов и наличия в нем нейтронного гало, наличия вставок из висмута в каналах СВЗ и т.п. Продолжить работы и подготовить публикацию: «Рассмотрение возможности применения для пережигания трансплутониевых элементов подкритического ЖСР на основе соли LiF-NaF-KF». Выполнить расчетно-теоретические исследования по трансмутации минорных актиноидов в прямом протонном пучке в мишени на основе соли LiF-NaF-KF. Продолжить расчетно–теоретические работы по поиску оптимальной конфигурации мишени с высоким выходом нейтронов на основе нептуния 237. Предполагается изучить также вращающуюся мишень на основе Np237, что позволит значительно увеличить среднее время жизни мишени и использовать в качестве теплоносителя обычную воду. Продолжить работы по обоснованию мишени, мощностью ~ 3 кВт, для спектрометра по времени замедления в свинце (СВЗ-100). Дальнейшее развитие вычислительных возможностей моделирования переноса нейтронов в широком диапазоне энергий. Проведение текущих расчетов по обеспечению безопасной эксплуатации нейтронного комплекса и импульсных источников нейтронов ИЯИ РАН. | Подготовка публикаций по результатам Подготовка и публикация результатов | Отв. Л.Н.Латышева, Н.М.Соболевский Отв. Сидоркин С.Ф. | 2013 |  |
| 3 |  |  |  | 2014 |  |

7.1.1.4 Моделирование процессов, инициированных пучком протонов линейного ускорителя в установках Нейтронного комплекса ИЯИ, с целью уточнения и оптимизации параметров установок, планирования новых экспериментов и приложений

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 2012 |  |
| 2 | Дальнейшее развитие транспортного кода SHIELD как инструмента математического моделирования процессов взаимодействия частиц с веществом. Моделирование процессов, инициированных пучком протонов линейного ускорителя в установках Нейтронного комплекса ИЯИ, с целью уточнения и оптимизации параметров установок, планирования новых экспериментов и приложений. Моделирование и анализ дозовых полей в биологической ткани под действием терапевтических пучков протонов и легких ионов с помощью кода SHIELD-HIT. Развитие статистических моделей мультифрагментации, испарения, деления, Ферми-развала для описания дезинтеграции возбужденных ядер. Применение этих моделей в составе транспортных кодов SHIELD и Geant4. Анализ новых экспериментальных данных по образованию фрагментов в ядерных реакциях с целью уточнения уравнения состояния ядерной материи при субъядерной плотности и его применение для описания процессов взрыва суперновых и нейтронных звезд. Развитие статистических моделей распада гиперъядерной материи, образующейся в ядерных реакциях при высоких энергиях. Анализ захвата гиперонов возбужденными ядрами и распада таких ядер | Подготовка публикаций по результатам анализа экспериментальных и расчетных данных. Получение новых данных на основе усовершенствованных моделей ядерных процессов при высоких энергиях Оформление государственной регистрации на программу SHIELD-HIT | Отв. Н.М.Соболевский, Л.Н.Латышева, А.С.Ботвина Отв. Л.Н.Латышева, Н.М.Соболевский Отв. Н.М.Соболевский (совместно с Университетом г. Орхус, Дания) Отв. А.С.Ботвина. | 2013 |  |
| 3 |  |  |  | 2014 |  |

7.1.2  Развитие приборного парка на нейтронных источниках ИЯИ РАН

7.1.2. Разработка спектрометров неупругого рассеяния нейтронов

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 2012 |  |
| 2 | Разработка основных узлов времяпролетных спектрометров прямой и обратной геометрии на источнике нейтронов ИН-06 (для второй очереди Нейтронного комплекса). Выбор конструктивных схем спектрометров. Моделирование и оптимизация спектрометров. | Публикация результатов | Отв. Е.С. Клементьев, В.Н. Матвиенко | 2013 |  |
| 3 |  |  |  | 2014 |  |

7.1.2.2 Разработка дифрактометра на эпитепловых нейтронах

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 2012 |  |
| 2 | Выбор оптимальных диапазонов длин волн нейтронов для исследования сильно поглощающих нейтроны изотопов. Разработка основных узлов дифрактометра на эпитепловых нейтронов на источнике нейтронов ИН-06 (для второй очереди Нейтронного комплекса). Выбор конструктивной схемы дифрактометра. Моделирование и оптимизация дифрактометра. | Публикация результатов | Отв. Е.С. Клементьев, В.Н. Матвиенко | 2013 |  |
| 3 |  |  |  | 2014 |  |

7.1.2.3 Оптимизация нейтронных исследований на Нейтронном комплексе ИЯИ РАН

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 2012 |  |
| 2 | Разработка первой очереди низкотемпературной нейтронографической установки с использованием новых твердотельных детекторов на импульсном источнике РАДЭКС (база 20метров). | Получение тестовых спектров Публикация результатов | Отв. Садыков Р.А., Литвин В.С. | 2013 |  |
| 3 |  |  |  | 2014 |  |

7.2 Физика конденсированного состояния, разработка новых функциональных материалов, радиационное материаловедение

7.2.1 Физика конденсированного состояния

7.2.1.1 Исследование структуры метастабильных систем на основе церия с коллапсом 4f-электронной оболочки

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Развитие техники воспроизводства экстремальных условий на образцах для нейтронных исследований, в том числе уникальных условий: высокого давления для больших образцов. Исследование наноструктуры облученных полимеров. Изучение магнетизма в квазибинарных системах на основе интерметаллида CeNi. Изучение структуры фазы высокого давления CeNi. Исследование электронной структуры и кристаллического электрического поля в кобальтитах редкоземельных элементов. Исследование композитных термоэлектрических преобразователей энергии на основе валентно-нестабильных соединений 4f элементов |  |  | 2012 |  |
| 2 | Синтез образцов метастабильных интерметаллидов на основе церия. Проведение измерений структур образцов дифракционным методом. Анализ структурных данных и определение пространственной группы. Проведение измерений макроскопических свойств метастабильных систем. Измерения эффективной валентности церия и локальной топологии окружения ионов церия спектроскопическим методом. | Публикация результатов | Отв. Е.С. Клементьев, Ю.Б. Лебедь | 2013 |  |
| 3 |  |  |  | 2014 |  |

7.2.1.2 Исследования магнитных возбуждений в кобальтитах редкоземельных элементов

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 2012 |  |
| 2 | Анализ спектров неупругого рассеяния нейтронов в кобальтитах редкоземельных элементов. Разработка метода выделения фононного и магнитного вклада в спектры. Анализ магнитных вкладов от f- и d-электронных подсистем. | Публикация результатов | Отв. Е.С. Клементьев, Д.Н. Трунов | 2013 |  |
| 3 |  |  |  | 2014 |  |

7.1.2.3 Исследования структур перспективных материалов

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение экспериментов по исследованию структуры и динамики материалов на установках Нейтронного комплекса ИЯИ. Изучение магнетизма в квазибинарных системах на основе интерметаллида CeNi. Изучение структуры фазы высокого давления CeNi. Исследование электронной структуры и кристаллического электрического поля в кобальтитах редкоземельных элементов. Исследование композитных термоэлектрических преобразователей энергии на основе валентно-нестабильных соединений 4f элементов. Исследование точности определения структуры монокристаллов на дифрактометре STOE IPDS II и попытки калибровки дифрактометра. Освоение кристаллографического программного обеспечения. Исследования фазовой диаграммы B-C: рентгенофазовый анализ образцов бора, карбидов бора (совместно с Е.А. Екимовым, ИФВД). Поиск и исследование температурных фазовых переходов в системе Cr–GaSb (совместно с Кондриным М.В., ИФВД). |  |  | 2012 |  |
| 2 | Исследование новых наночастиц - скирмионов в MnSi под давлением совместно с ILL( France). Получение новых данных при давлении до 15 кбар и низких температурах 4-20 К.. Исследование физических свойств, особенностей структуры и кинетики отжига немагнитного сплава NiCrAl. Определение размеров наночастиц в зависимости от термообработки. Исследования особенностей кристаллической структуры, физических свойств и фазового состава магнитных соединений совместно с ИФВД РАН. | Публикация результатов | Отв. Садыков Р.А Отв. Литвин В.С., Аксенов С.Н., Садыков Р.А. Отв. Аксенов С.Н. | 2013 |  |
| 3 |  |  |  | 2014 |  |

7.2.1.4 Исследование фазовых переходов металл-диэлектрик в мегабарном диапазоне давлений

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 2012 |  |
| 2 | Продолжение исследований материалов типа Ni-O. Подбор перспективных объектов исследований. Подготовка исследований методом эффекта Мессбауэра при высоких давлениях. | Публикация результатов | Отв. А.Г. Гаврилюк | 2013 |  |
| 3 |  |  |  | 2014 |  |

7.2.2.  Разработка новых функциональных материалов

7.2.2.1 Разработка высокотвердых сплавов для камер высокого давления

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 2012 |  |
| 2 | Приготовление образцов и термообработка высокотвердых сплавов. Исследование механических свойств образцов. Исследование структуры высокотвердых сплавов методами нейтронной и рентгеновской дифракции. Анализ структурных свойств высокотвердых сплавов. | Публикация результатов | Отв. Р.А. Садыков, С.Н. Аксенов | 2013 |  |
| 3 |  |  |  | 2014 |  |

7.2.2.2 Разработка композитных термоэлектрических преобразователей энергии с высоким фактором мощности

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 2012 |  |
| 2 | Измерение транспортных свойств промежуточно-валентных систем с высоким коэффициентом Зеебека и высокой электропроводностью. Обработка результатов измерений. Расчет термоэлектрических параметров (добротности и фактора мощности) для композитных систем разной геометрии. Оптимизация термоэлектрических свойств композитных систем. | Публикация результатов | Отв. Е.С. Клементьев, Д.Н. Трунов | 2013 |  |
| 3 |  |  |  | 2014 |  |

7.2.3.  Радиационное материаловедение

7.2.3.1 Исследование кинетики эволюции структуры  металлов под облучением

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 2012 |  |
| 2 | Дальнейшая разработка фазово-полевого подхода для описания зарождения и эволюции протяженных дефектов при радиационном облучении. В рамках данного подхода резкая граница между матрицей и протяженным дефектом аппроксимируется пространственно непрерывной диффузионной границей, что позволяет рассматривать кинетику зарождения и роста протяженных дефектов, также контролируемую диффузией, как непрерывную во всем пространстве. Последнее обстоятельство особенно полезно при изучении пространственных корреляций между различными компонентами микроструктуры повреждений. В результате уже проделанной работы найден вид термодинамического потенциала, описывающего ансамбль вакансионных пор, который позволяет рассматривать эволюцию вакансионных пор в приближении диффузионого интерфейса при концентрациях вакансий, соответствующих экспериментально наблюдаемым значениям. Произведена калибровка коэффициента градиентного слагаемого термодинамического потенциала в зависимости от размера вакансионной поры. Установлено, что при заданной температуре данный коэффициент может с хорошей точностью рассматриваться в качестве константы, даже для пор с размерами, сравнимыми с постоянной кристаллической решетки. В дальнейшем в рамках фазово-полевого подхода планируется исследовать временную динамику вакансионных пор при различных температурах облучения и эффективных уровнях пересыщения вакансиями. | Публикация результатов | Отв. А.А. Семенов | 2013 |  |
| 3 |  |  |  | 2014 |  |

7.3 Развитие экспериментальной техники для исследования материалов

7.3.1 Техника для создания экстремальных условий на образцах

7.3.1.1 Устройства для приложения одноосного растяжения и сжатия

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 2012 |  |
| 2 | Испытание устройства для получения одноосного растяжения и сжатия материалов. Проведение тестовых экспериментов методом дифракции. | Публикация результатов | Отв. Р.А. Садыков | 2013 |  |
| 3 |  |  |  | 2014 |  |

7.3.1.2 Устройство для измерений в сильных магнитных полях

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 2012 |  |
| 2 | Испытание устройства для приложения контролируемого внешнего магнитного поля высокой напряженности Измерение напряженности магнитного поля. Проведение измерений структуры материалов в магнитном поле. | Публикация результатов | Отв. Р.А. Садыков, Е.С. Клементьев | 2013 |  |
| 3 |  |  |  | 2014 |  |

7.3.2. Развитие новых методов исследований на нейтронных источниках

7.3.2.1 Исследование возможности измерения нарушения Р – и СР – инвариантности в дифракции нейтронов

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнить измерения эффектов нарушения пространственной четности в дифракции нейтронов на совершенном монокристалле бромида калия в области p- волнового резонанса брома-81 на 1-ом канале реактора ИБР-2 ОИЯИ. Выполнить измерения эффектов нарушения пространственной чётности в дифракции нейтронов на совершенном монокристалле бромида калия в области p- волнового резонанса брома-81 на 50-ти метровой пролетной базе РАДЭКС ИЯИ РАН на уровне точности ≤10-4. Провести поиск эффекта Кагана – Афанасьева на 60-ти метровой базе импульсного источника резонансных нейтронов (ИРЕН) ОИЯИ на смонтированной нами установке для поиска изменений параметров ядерных резонансов в условиях дифракции нейтронов. Достичь уровня точности лучше, чем 10-3 в поиске эффекта Кагана – Афанасьева. |  |  | 2012 |  |
| 2 | Нарушение Р- четности в дифракции нейтронов никто ранее экспериментально не исследовал. Имеются теоретические указания на усиление Р- нечетных эффектов в дифракции нейтронов. Поиск нарушения СР- инвариантности в нейтрон- ядерном взаимодействии имеет фундаментальное значение с точки зрения возможного объяснения барионной асимметрии Вселенной. Проведенные в 2012 году численные оценки показали, что учет граничных условий увеличивает усиление Р- нечетных эффектов даже в случае симметричной дифракции по Лауэ. Планируется выполнить численное исследование кристаллического усиления в асимметричной дифракции нейтронов по Лауэ и по Брэггу, а также выполнить экспериментальное исследование возможности измерения нарушения СР - инвариантности в асимметричной дифракции нейтронов. Исследование Р - нечетных эффектов в дифракции нейтронов. Выполнить обработку результатов измерений эффектов нарушения пространственной четности в дифракции нейтронов на совершенном монокристалле бромида калия в области p- волнового резонанса брома-81 на 1-ом канале реактора ИБР-2 ОИЯИ, полученных за период проведения 3-го ÷ 7-го циклов (июль - декабрь 2012). Поиск эффекта Кагана – Афанасьева. Провести поиск эффекта Кагана – Афанасьева на 60-ти метровой базе импульсного источника резонансных нейтронов (ИРЕН) ОИЯИ на смонтированной нами установке для поиска изменений параметров ядерных резонансов в условиях дифракции нейтронов. | Публикация результатов | Отв. В.Л Кузнецов, Е.В. Кузнецова | 2013 |  |
| 3 |  |  |  | 2014 |  |