УТВЕРЖДАЮ

Научный руководитель тематического направления

д.ф.-м.н. 				Л.Б.Безруков

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  научно-исследовательской работы по тематическому направлению

Физика космических лучей и нейтринная астрофизика

Лаборатории нейтринной астрофизики ОЛВЭНА

1 Нейтринная астрофизика, 15 Ядерная физика

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 2012 | 6000 |
| 2 |  |  |  | 2013 |  |
| 3 |  |  |  | 2014 |  |

1.1 Генератор сильных взаимодействий адронов при энергиях 1011 – 1020 эВ

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка программы компьютерного статистического моделирования FANSY 2.0 – генератора сильных взаимодействий адронов высоких, сверхвысоких и ультравысоких энергий (1011 – 1020 эВ) с протонами и ядрами | Публикация |  | 2012 | Базовое 250; Программа фундаменталь-ных исследова-ний Президи-ума РАН «Фун-даментальные свойства мате-рии и астро-физика», 250; х/д, 150 |
| 2 | Отладка, тестирование программы компьютерного статистического моделирования FANSY 2.0 – генератора сильных взаимодействий адронов высоких, сверхвысоких и ультравысоких энергий (1011 – 1020 эВ) с протонами и ядрами на основе сравнения результатов моделирования с данными LHC экспериментов по исследованию стволов ШАЛ (гамма-семейств). Моделирование частиц высоких энергий в стволах ШАЛ (гамма-семейств) на уровне Памира | Публикация |  | 2013 | Базовое, 250; Программа фун-даментальных исследований Президиума РАН «Фундаменталь-ные свойства материи и астро-физика», 250 |
| 3 |  |  |  | 2014 |  |

Научный руководитель темы д.ф.-м.н.					Р.А.Мухамедшин

1.2 Температурный эффект интегрального потока мюонов при высоких энергиях

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Продолжение теоретического исследования температурного эффекта мюонов космических лучей для определения распределения температуры для верхних слоев в атмосфере. | Публикация |  | 2012 | 1000 |
| 2 |  |  |  | 2013 |  |
| 3 |  |  |  | 2014 |  |

Научный руководитель темы д.ф.-м.н.					Л.В.Волкова

1.3 Тёмная материя и тёмная энергия в астрофизике космических лучей

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формулировка и оценка новых подходов к расчету спектров космических лучей сверхвысоких энергий с учетом их распространения в межгалактических магнитных средах. Теоретическое исследование проблем образования и эволюции мелкомасштабных сгустков темной материи и аннигиляции частиц в сгустках. Изучение свойств темной энергии в гравитационных полях чёрных дыр. | Публикация в научных журналах, выступления на семинарах и конференциях. | С.И. Григорьева, Л.В. Волкова, Ю.Н. Ерошенко | 2012 | Базовое 500; Программа ОФН-16 РАН (13.02.08): 100, Грант РФФИ № 10-02-00635-а: 150, Научная школа Г.Т.Зацепина: 50 |
| 2 | Расчет спектров космических лучей сверхвысоких энергий с учетом их распространения в межгалактических магнитных средах. Расчет ожидаемых аннигиляционных от сгустков темной материи в различных моделях сгустков и частиц. Исследование процессов вблизи горизонта Коши при аккреции на черные дыры. | Публикация в научных журналах, выступления на семинарах и конференциях. |  | 2013 |  |
| 3 | Сравнение рассчитанных спектров и массового состава космических лучей сверхвысоких энергий и спектров от аннигиляции частиц в сгустках темной материи с данными наблюдений на крупнейших установках и детекторах. Выбор наиболее перспективных моделей. | Публикация в научных журналах, выступления на семинарах и конференциях. |  | 2014 |  |

Научный руководитель темы д.ф.-м.н.					В.И.Докучаев

1.4 Нейтринные эксперименты ИЯИ РАН во ФНАЛ: эксперименты E938(MINERvA) и E929(NOvA). Тема относится также к тематическому направлению «Участие в глобальных проектах фундаментальной физики»

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. Участие в эксперименте MINERvA. Набор данных, восстановление и анализ событий. Участие в дежурствах на установке. 2. Участие в эксперименте NOvA. Участие в работах по сборке и ближнего нейтринного детектора. | Публикация | С.А.Кулагин, ОТФ Ю.В. Стенькин, ЛЛВЭ ОЛВЭНА, С.В. Задорожный, ОЭФ | 2012 | Базовое 300; Программа фундаментальных исследований Президиума РАН “Фундаментальные свойства материи и нейтринная астрофизика”, 80 |
| 2 | То же |  |  | 2013 |  |
| 3 |  |  |  | 2014 |  |

Научный руководитель темы д.ф.-м.н.					А.В. Буткевич

1.5 Нейтринная астрофизика и новые взаимодействия нейтрино. Тема относится также к тематическому направлению «Разработка теоретических проблем физики элементарных частиц, фундаментальных взаимодействий и космологии»

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка теоретико-групповых принципов построения расширенной модели электрослабого взаимодействия с включением нейтринного заряда. Формулировка самосогласованной схемы построения модели электрослабого взаимодействия, включающей в себя нейтринный заряд со своим калибровочным полем, на основе техницветовой группы SU(3) | Публикация |  | 2012 | Базовое, 500 |
| 2 | Разработка физических принципов и подробной схемы экспериментов по поиску нейтринного заряда и измерению его величины. | Публикация | И.Р.Барабанов, В.И.Гуренцов. Совместно с БНО: В.В.Кузьминов, А.М.Гангапшев. | 2013 | Базовое, 500 |
| 3 | Получить первые экспериментальные ограничения на величину нейтринного заряда. Разработка объединённой теории лептонных и кварковых ароматов. | Публикация | И.Р.Барабанов, В.И.Гуренцов. Совместно с БНО: В.В.Кузьминов, А.М.Гангапшев. | 2014 | Базовое, 500 |

Научный руководитель темы снс к.ф.-м.н.					Ю.С.Копысов

1.6 Топология магнитного поля,  динамика Солнца и потоки нейтрино.

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка теории структуры и динамики крупномасштабного магнитного поля Солнца на основе наблюдательных данных, полученных на Вилкокс обсерватории в США, Стэнфорд. | Публикация | ИКИ (РАН) и НИИЯФ (МГУ) | 2012 | Базовое, 480 Программа РАН “Фундаментальные свойства материи и астрофизика”, 20 и программа VI.15 «Плазменные процессы в солнечной системе», 20 |
| 2 | Участие в разработке теории дифференциального вращения крупномасштабного магнитного поля Солнца и изучение его происхождения. 1. На базе эксперимента LASCO и других данных со спутника SOHO изучить скорость вращения солнечной короны на различных расстояниях от Солнца. 2. Сопоставить скорость дифференциального вращения Солнца на разной глубине и на разных широтах как функцию времени со скоростью вращения солнечной короны на разных фазах солнечного цикла. 3. Начать работу по моделированию долготной структуры фотосферного магнитного поля в период аномально низкой солнечной активности. 4. Продолжить работу по феноменологическому моделированию топологии и динамики магнитного поля Солнца и солнечной короны на протяжении 21, 22 и 23 циклов и предсказаний на 24 и 25 циклы. 5. Собрать данные о динамике солцеподобных звёзд и провести сравнение с характером вариаций Солнца. | Публикация | ИКИ (РАН) и НИИЯФ (МГУ) | 2013 | Базовое, 480 Программа РАН “Фундаментальные свойства материи и астрофизика”, 20 и программа VI.15 «Плазменные процессы в солнечной системе», 20 |
| 3 | Изучение влияния структуры, динамики и вращения магнитного поля Солнца на прохождение потока нейтрино. Сравнение с экспериментальными данными | Публикация | ИКИ (РАН) и НИИЯФ (МГУ) | 2014 | Базовое, 480 Программа РАН “Фундаментальные свойства материи и астрофизика”, 20 и программа VI.15 «Плазменные процессы в солнечной системе», 20 |

Научный руководитель темы снс к.ф.-м.н.					Е.А. Гаврюсева

1.7 Разработка методики регистрации нейтрино промежуточных энергий

1.7.1 Пуск и наладка газового детектора с порогом менее 1 кэВ в низкофоновом исполнении

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 2012 |  |
| 2 | Сборка детектора, проведение наладочных работ Калибровка детектора различными источниками Измерение рабочих характеристик при разных газовых смесях Измерение фона детектора, оптимизация защиты | Отчёт, публикация | н.с. И.В.Орехов н.с. В.В.Петухов м.н.с. А.Е Соломатин Вед.инж. Е.П.Петров | 2013 | 900 |
| 3 |  |  |  | 2014 |  |

1.7.2 Испытание конструкционных материалов и проведение других материаловедческих работ для выбора материала корпуса литиевого детектора

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 2012 |  |
| 2 | Проведение коррозионных исследований в металлическом литии и натрии сплава V-4Cr - 4Ti в условиях двухфазного термосифона с использованием набора стандартных образцов для металлографических исследований. Анализ образцов конструкционных материалов после предварительного этапа испытаний (общий, микроструктурный, металлографический, химический и т.д.). | Отчёт, публикация | М.н.с. А.Е Соломатин На площадке ФЭИ г.Обнинск | 2013 | 600 |
| 3 |  |  |  | 2014 |  |

Научный руководитель темы снс к.ф.-м.н.					А.В.Копылов

1.8. Комплекс установок в Тункинской долине для регистрации ШАЛ.

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка Тунка-133. Разработка системы синхронизации. | Создание образца системы синхронизации | Совместно с ТО ИЯИ РАН: Г.И.Рубцов НИИЯФ МГУ, НИИПФ ИГУ, DESY (Германия) | 2012 | Базовое, 400 Программа РАН “Фундаментальные свойства материи и астрофизика”, 200 |
| 2 | Широкоугольный гамма-телескоп Тунка-HiSCORE Участие в разработке. | Отчёт, публикация | Совместно с ТО ИЯИ РАН: Г.И.Рубцов НИИЯФ МГУ, НИИПФ ИГУ, DESY (Германия) | 2013 | Базовое, 400 Программа РАН “Фундаментальные свойства материи и астрофизика” |
| 3 | Создание Широкоугольного гамма-телескоп Тунка-HiSCORE | Публикация | Совместно с ТО ИЯИ РАН: Г.И.Рубцов НИИЯФ МГУ, НИИПФ ИГУ, DESY (Германия) | 2014 | Базовое, 400 Программа РАН “Фундаментальные свойства материи и астрофизика” |

Научный руководитель темы внс д.ф.-м.н.					Б.К.Лубсандоржиев

1.9.  Устанока DoubleChooz

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участие в эксплуатации установки DoubleChooz. | Публикация | Е.А.Янович Совместно с ЛНАВЭ ИЯИ РАН: В.В.Синев | 2012 | Базовое, 480 Программа РАН “Фундаментальные свойства материи и астрофизика” |
| 2 | Участие в создании ближнего детектора установки DoubleChooz | Отчёт, публикация | Е.А.Янович Совместно с ЛНАВЭ ИЯИ РАН: В.В.Синев | 2013 | Базовое, 480 Программа РАН “Фундаментальные свойства материи и астрофизика” |
| 3 | Участие в эксплуатации ближнего детектора установки DoubleChooz | Публикация | Е.А.Янович Совместно с ЛНАВЭ ИЯИ РАН: В.В.Синев | 2014 | Базовое, 480 Программа РАН “Фундаментальные свойства материи и астрофизика” |

Научный руководитель темы внс д.ф.-м.н.					Б.К.Лубсандоржиев

Заведующий Лабораторией нейтринной астрофизики д.ф.-м.н.				Р.А.Мухамедшин

СОГЛАСОВАНО

Заведующая Отделом лептонов высоких энергий и нейтринной астрофизики 
чл.-корр. РАН		   			 О.Г.Ряжская