УТВЕРЖДАЮ

Научный руководитель тематического направления

д.ф.-м.н. 				Л.Б.Безруков

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  научно-исследовательской работы по тематическому направлению

Физика космических лучей и нейтринная астрофизика

Лаборатории подземного сцинтилляционного телескопа

3 Исследование характеристик потоков частиц космического излучения высоких и сверхвысоких энергий на комплексе установок БПСТ, 15 Ядерная физика

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 2012 | 7000 |
| 2 |  |  |  | 2013 |  |
| 3 |  |  |  | 2014 |  |

3.1 Мониторинг потоков частиц космического излучения высоких и сверхвысоких энергий на комплексе установок БПСТ

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение диагностических и ремонтных работ на установках БПСТ, “Андырчи” и “Ковёр-2”. Изготовление нового блока выработки мастера М1 (>=1 из 8 плоскостей) и М2 (= 1 из 8 плоскостей). Разработка и создание программы сбора данных для новой системы регистрации установки “Андырчи”. Модернизация on-line программы БПСТ. Разработка принципиальной схемы, изготовление и настройка 40-канального триггерного блока для установки “Ковер-2”. Мониторинг потоков частиц космического излучения высоких и сверхвысоких энергий. | Отчёт. | Ю.Ф.Новосельцев, Р.В.Новосельцева, А.Ф. Янин, И.М. Дзапарова, В.И. Волченко, Г.В. Волченко, А.Н. Куреня, М.М. Болиев, М.М. Кочкаров, В.Ю. Гришкан, П.С. Стриганов, А.Н. Гапоненко, М.А. Марачков, Д.Д. Джаппуев, А.У. Куджаев, А.М. Кучмезов, М.Г. Костюк | 2012 | Базовое, 7000 Программа фундаментальных исследований Президиума РАН “Фундаментальные свойства материи и астрофизика”, 400 РФФИ 500 |
| 2 | Поддержание работоспособности установок БПСТ, “Андырчи” и “Ковёр-2”. Разработка и создание программы сбора данных для новой системы регистрации установки “Ковёр-2”. Разработка принципиальной схемы, изготовление и настройка триггерного блока комплекса установок. Мониторинг потоков частиц космического излучения высоких и сверхвысоких энергий | Публикация. |  | 2013 | Базовое, 7000 Программа фундаментальных исследований Президиума РАН “Фундаментальные свойства материи и астрофизика”, 400 РФФИ 500 |
| 3 | Поддержание работоспособности установок БПСТ, “Андырчи” и “Ковёр-2”. Разработка и создание программы сбора данных для системы регистрации комплекса установок. Мониторинг потоков частиц космического излучения высоких и сверхвысоких энергий. | Публикация. |  | 2014 |  |

3.2 Исследование первичных космических лучей в области энергий 1013 – 1018 эВ на комплексе установок БПСТ

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение расчётов характеристик регистрируемых установками компонент ШАЛ для различных моделей взаимодействий. Анализ полученных на установках БПСТ и “Ковер-2” экспериментальных данных. Восстановление спектра ПКИ в области энергий 1012 – 1015 эВ. по экспериментальным данным установок. | Публикация | Ю.Ф.Новосельцев, Р.В. Новосельцева, Г.М. Верешков, И.А. Алиханов, А.Н. Гапоненко, Д.Д. Джаппуев, А.У. Куджаев, А.М. Кучмезов, Н.Ф. Клименко | 2012 | Базовое, 1500 Программа фундаментальных исследований Президиума РАН “Фундаментальные свойства материи и астрофизика”, 300 РФФИ 1600 |
| 2 | Проведение совместного анализа экспериментальных данных установок БПСТ и “Андырчи” для различных моделей взаимодействий адронов. Восстановление спектра ПКИ в области излома по экспериментальным данным установок. | Публикация |  | 2013 | Базовое, 1500 Программа фундаментальных исследований Президиума РАН “Фундаментальные свойства материи и астрофизика”, 300 |
| 3 | Измерение спектра и состава ПКИ в области энергий 1016 – 1018 эВ по экспериментальным данным комплекса установок (БПСТ, “Андырчи”, “Ковер-2”). | Публикация |  | 2014 |  |

3.3 Подготовка проекта модернизации Баксанского подземного сцинтилляционного телескопа

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Исследование возможности модернизации БПСТ с помощью сцинтилляционных детекторов с фотоприемниками на основе ЛФД. Изучение характеристик элементарного детектора (ЭД). Исследование возможности калибровки ЭД от светодиода с помощью пластикового оптоволокна. Разработка функциональной схемы электроники детектора SC-16. | Отчёт. | В.И. Волченко, М.М. Болиев, И.М. Дзапарова, Р.В. Новосельцева, Г.В. Волченко, М.М. Кочкаров, А.Н. Куреня, В.Ю. Гришкан | 2012 | Базовое, 1000 Программа фундаментальных исследований Президиума РАН “Фундаментальные свойства материи и астрофизика”, 100 |
| 2 | Разработка принципиальной схемы и изготовление печатных плат электроники детектора SC-16. Распайка печатных плат и настройка электроники детектора SC-16. Сборка детекторов SC-16. | Публикация. |  | 2013 | Базовое, 1000 Программа фундаментальных исследований Президиума РАН “Фундаментальные свойства материи и астрофизика”, 100 РФФИ, 1000 |
| 3 | Создание прототипа дополнительной плоскости из детекторов SC-16. Создание системы регистрации дополнительной плоскости. | Публикация. |  | 2014 |  |

Научный руководитель темы к.ф.-м.н.					А.Ф. Янин

3.4 Гамма-астрономия высоких, сверхвысоких и ультравысоких энергий

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поиск всплесков гамма-излучения высокой энергии от испаряющихся первичных чёрных дыр (ПЧД) в миллисекундном диапазоне на установке “Андырчи”. Разработка проекта детекторного модуля установки Гамма-Терскол. Проведение расчётов отклика установки Гамма-Терскол для различной конфигурации детекторов, выработка критериев отбора событий. | Отчёт. Публикация. | А.Н. Гапоненко, М.А. Марачков, Ю.С. Гришкан, А.Ф. Янин, И.М. Дзапарова, В.И. Волченко, Г.В. Волченко, В.Ю. Гришкан, И.А. Алиханов, Г.М. Верешков | 2012 | Базовое, 1000 Программа фундаментальных исследований Президиума РАН “Фундаментальные свойства материи и астрофизика”, 100 |
| 2 | Создание прототипа детекторного модуля установки Гамма-Терскол, проведение испытаний. Разработка регистрирующей электроники детекторного модуля. | Отчёт. Публикация. |  | 2013 |  |
| 3 | Сооружение прототипа установки. Изготовление двух детекторных модулей. Изготовление регистрирующей электроники. Проведение испытаний в полевых условиях на пике Терскол. | Отчёт. Публикация. |  | 2014 |  |

3.5 Создание установки “Ковер-3” для изучения спектра и состава ПКИ в области первичных энергий 50 ТэВ – 104 ТэВ

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка техзаданий для проведения торгов по закупке материалов и оборудования. Изготовление стендов для измерений характеристик пластического сцинтиллятора и ФЭУ. Проведение измерений характеристик полученных ФЭУ и пластин сцинтиллятора. Сборка, настройка и установка детекторов в подземных тоннелях. Монтаж кабельной сети. Создание программ моделирования отклика установки. | Отчёт. Публикация. | Н.Ф. Клименко, А.У. Куджаев, А.М. Кучмезов, А.Ф. Янин, И.М. Дзапарова, В.И. Волченко, Г.В. Волченко, В.Ю. Гришкан | 2012 | Базовое - 1287, Капстрой - 40000, Программа фундаментальных исследований Президиума РАН “Фундаментальные свойства материи и астрофизика”, 100 РФФИ 600 |
| 2 | Разработка и изготовление системы регистрации установки. Разработка и создание программы сбора информации. Разработка методики восстановления параметров первичной частицы. | Отчёт. Публикация. |  | 2013 | Базовое - 1287, Программа фундаментальных исследований Президиума РАН “Фундаментальные свойства материи и астрофизика”, 100 РФФИ - 1000 |
| 3 | Проведение пуско-наладочных работ и начало набора формации. Получение первых экспериментальных данных. | Отчёт. Публикация. |  | 2014 |  |

Научный руководитель темы снс к.ф.-м.н.					Д.Д. Джаппуев

3.6 Нейтринные эксперименты на БПСТ

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Продолжение непрерывного набора и анализа информации по задаче поиска нейтринных вспышек от коллапсирующих звезд в Галактике на БПСТ. Продолжение набора нейтринных событий на БПСТ. Восстановление событий, обусловленных взаимодействием нейтрино с энергиями выше 1 ГэВ вблизи установки. | Отчёт. Публикация. | А.В. Буткевич, О.В. Суворова, Р.В. Новосельцева, М.М. Болиев, М.М. Кочкаров, А.Н. Куреня, И.А. Алиханов, Г.М. Верешков | 2012 | Базовое - 1000, Программа фундаментальных исследований Президиума РАН “Фундаментальные свойства материи и астрофизика”, 50 |
| 2 | Расчёт эффективности регистрации установкой нейтринных вспышек для различных моделей коллапса. Изучение возможного вклада темной материи в потоки нейтрино, регистрируемых на БПСТ. | Отчёт. Публикация. |  | 2013 | Базовое - 1000, Программа фундаментальных исследований Президиума РАН “Фундаментальные свойства материи и астрофизика”, 50 РФФИ - 1500 |
| 3 | Организация обработки коллапсной информации в режиме реального времени. Включение БПСТ в мировую коллапсную сеть. Анализ нейтринных событий с целью поиска точечных источников нейтрино и измерения потоков нейтрино от известных источников космических лучей. | Отчёт. Публикация. |  | 2014 |  |

Научный руководитель темы д.ф.-м.н.					Ю.Ф. Новосельцев

3.7 Исследование анизотропии и вариаций космических лучей 1011 – 1020 эВ, 01.2.00409953

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. Изучение температурных вариаций высокоэнергичных мюонов по данным БПСТ. 2. Продолжение работ по непрерывной регистрации, обработке и анализу информации по вариациям космических лучей во время гроз. Расчеты прохождения космических лучей через грозовую атмосферу. 3. Продолжение анализа данных по геомагнитному полю и корреляций магнитных пульсаций с возрастаниями интенсивности космических лучей во время гроз. 4. Провести измерения сезонной зависимости суточной волны электрического «поля хорошей погоды» и величины флуктуаций этого поля. 5. Измерение анизотропии ПКЛ в диапазоне энергий 1 – 100 ТэВ на установке “Ковёр-2” | Отчёт. Публикация. | М.Г. Костюк, М.М. Болиев, Р.В. Новосельцева, Ю.Ф. Новосельцев, Д.Д. Джаппуев, Н.С. Хаердинов, В.В. Алексеенко, Л.В. Волкова, Лаборатория лептонов высоких энергий ОЛВЭНА, ИЗМИРАН | 2012 | Базовое - 1000, Программа фундаментальных исследований Президиума РАН “Фундаментальные свойства материи и астрофизика”, 50 |
| 2 | Реконструкция вертикального температурного профиля атмосферы методом измерения на БПСТ температурного эффекта высокоэнергичной мюонной компоненты. | Отчёт. Публикация. |  | 2013 | Базовое - 1000, Программа фундаментальных исследований Президиума РАН “Фундаментальные свойства материи и астрофизика” - 50 РФФИ - 1000 |
| 3 |  |  |  | 2014 |  |

4.8 Международный эксперимент EMMA

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. Разработка, изготовление и наладка импульсного годоскопа на 1536 каналов. 2. Разработка, изготовление и наладка триггерного блока. 3. Измерение разброса задержек электронных каналов детектора SC-16. 4. Измерение множественных и пространственных характеристик мюоннных групп, зарегистрированных дрейфовыми камерами. | Отчёт. Публикация. | А.Ф. Янин, И.М. Дзапарова, В.И. Волченко, Г.В. Волченко, Л.Б. Безруков, Б.К. Лубсандоржиев, Л.В Инжечик (МФТИ) | 2012 | Базовое - 500, Программа фундаментальных исследований Президиума РАН “Фундаментальные свойства материи и астрофизика”, 50 |
| 2 |  |  |  | 2013 |  |
| 3 |  |  |  | 2014 |  |

Заведующий Лабораторией ПСТ к.ф.-м.н.				В.Б. Петков

СОГЛАСОВАНО

Заведующий Баксанской нейтринной обсерваторией 
д.ф.-м.н.		   			В.В.Кузьминов