УТВЕРЖДАЮ

научный руководитель тематического направления

дфмн Л.Б. Безруков	_____________ 10 декабря 2012 года

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

научно-исследовательской работы по тематическому направлению

Физика космических лучей и нейтринная астрофизика

Лаборатории низкофоновых исследований

5 Исследование редких распадов и процессов в низкофоновых условиях, 13 Ядерная физика

5.1 Участие в международном эксперименте GERDA по поиску безнейтринного двойного бета-распада изотопа 76Ge, 01.2.00 305506

| №№ | Наименование этапов темы | Основное содержание работ по этапам | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапов | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Первый этап эксперимента | Участие в расчетном моделировании и обработке результатов измерений первого этапа международного эксперимента GERDA | Обработка данных первого этапа эксперимента совместно с участниками коллаборации GERDA. Подготовка публикаций по результатам первого этапа. | Коллаборация GERDA (Германия, Италия, Россия, Польша, Бельгия, Швейцария, Китай), ОЛВЭНА, В.В. Кузьминов | 2013 | 200 |
| 2 | Измерения на установке LArGe | Участие в экспериментах на установке LArGe для проведения тестовых измерений второго этапа эксперимента GERDA | Обработка результатов экспериментов на установке LArGe. Публикация результатов. | Коллаборация GERDA (Германия, Италия, Россия, Польша, Бельгия, Швейцария, Китай), ОЛВЭНА, В.В. Кузьминов | 2013 | 200 |
| 3 | Второй этап эксперимента | Участие в расчетном моделировании и обработке результатов измерений второго этапа международного эксперимента GERDA | Обработка данных второго этапа эксперимента совместно с участниками коллаборации GERDA. Публикация по помежуточным результатам второго этапа. | Коллаборация GERDA (Германия, Италия, Россия, Польша, Бельгия, Швейцария, Китай), ОЛВЭНА, В.В. Кузьминов | 2013 | 200 |
| 4 | Продолжение второй этапа эксперимента | Участие в расчетном моделировании и обработке результатов измерений второго этапа международного эксперимента GERDA | Обработка данных второго этапа эксперимента совместно с участниками коллаборации GERDA. Подготовка публикаций по результатам второго этапа. | Коллаборация GERDA, ОЛВЭНА, В.В. Кузьминов | 2014 | 300 |

5.2 Исследование радиоактивных загрязненностей различных материалов

| №№ | Наименование этапов темы | Основное содержание работ по этапам | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапов | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Продолжение измерений на низкофоновых спектрометрах фонов с различными материалами | Измерения фона с образцом из различных материалов на низкофоновых спектрометрах. | Публикации результатов. | Ю.М. Гаврилюк, В.В. Казалов, С.П. Якименко, А.М. Гежаев | 2013 | 500 |
| 2 | Продолжение измерений на низкофоновых спектрометрах фонов с различными материалами | Измерения фона с образцом из различных материалов на низкофоновых спектрометрах. | Публикации результаов. | Ю.М. Гаврилюк, В.В. Казалов, С.П. Якименко, А.М. Гежаев | 2014 | 500 |

Заведующий БНО ИЯИ РАН  дфмн В.В. Кузьминов      ___________________                                              10 декабря 2012 года

5.3 Новый этап эксперимента по поиску 2К-захвата в 78Kr и 124Xe

| №№ | Наименование этапов темы | Основное содержание работ по этапам | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапов | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Измерений с 124Xe | Начало измерения с образцом 124Xe. Обработка данных за первый год измерений. | Публикация промежуточных результатов измерений с изотопом 124Xe. | Харьковский национальный университет (Украина) , Ю.М. Гаврилюк, А.М. Гангапшев, В.В. Казалов, С.П. Якименко, А.М. Гежаев, С.С. Раткевич, С.И. Панасенко | 2013 | 600 |
| 2 | Продолжение измерений с 124Xe | Продолжение измерений с образцом 124Xe. Обработка данных за весь период измерений. Выполнение измерений с естественным Xe. | Публикация итоговых результатов измерений с изотопом 124Xe. | Харьковский национальный университет (Украина) , Ю.М. Гаврилюк, А.М. Гангапшев, В.В. Казалов, С.П. Якименко, А.М. Гежаев, С.С. Раткевич, С.И. Панасенко | 2014 | 600 |

Заведующий БНО ИЯИ РАН  дфмн В.В. Кузьминов      ___________________                                              10 декабря 2012 года

5.4 Создание воздушной ионной камеры высокого давления для измерения содержания 222Rn в подземных условиях

| №№ | Наименование этапов темы | Основное содержание работ по этапам | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапов | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тестовые измерения | Разработать конструкцию прибора с ИКВД и начать изготовление. Начало тестовых измерений с приборами с ИКВД, отладка приборов написание программного обеспечения. Начать основные измерения в различных наземных и подземных помещениях. | Изготовление трех приборов с ИКВД. Публикация результатов тестовых измерений. | Харьковский национальный университет (Украина) , Ю.М. Гаврилюк, В.В. Казалов, А.М. Гежаев, С.И. Панасенко | 2013 | 500 |
| 2 | Продолжение основных измерений | Продолжение измерений содержания радона в воздухе различных помещений. Обработка данных за весь период измерений. | Публикация результатов измерений с ИКВД. | Харьковский национальный университет (Украина) , Ю.М. Гаврилюк, В.В. Казалов, А.М. Гежаев, С.И. Панасенко | 2014 | 500 |

Заведующий БНО ИЯИ РАН  дфмн В.В. Кузьминов      ___________________                                             10 декабря 2012 года

5.5 Изучение вариаций потока тепловых нейтронов природного происхождения в подземной лаборатории с помощью детекторов на основе тонкого сцинтиллятора из ZnS(Ag) с добавками 6LiF

| №№ | Наименование этапов темы | Основное содержание работ по этапам | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапов | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основные измерения | Начало основных измерений. | Публикация результатов тестовых измерений за 2012г. | В.В. Кузьминов, Ю.М. Гаврилюк, В.В. Казалов, С.П. Якименко, А.М. Гежаев, Ш.М. Умеров | 2013 | 600 |
| 2 | Продолжение основных измерений | Продолжение основных долговременных измерений. | Подготовка публикации результатов основных измерений за 2013-2014гг. | В.В. Кузьминов, Ю.М. Гаврилюк, В.В. Казалов, С.П. Якименко, А.М. Гежаев, Ш.М. Умеров | 2014 | 600 |

5.6  Участие в международном эксперименте AMORE по поиску безнейтринного двойного бета-распада изотопа 100Mo

| №№ | Наименование этапов темы | Основное содержание работ по этапам | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапов | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Измерения с кристаллами CaMoO4 для эксперимента AMORE | Создание экспериментальной установки для измерения характеристик готовых кристаллов для эксперимента AMORE. Начало измерений с кристаллами. Набор фоновых спектров с кристаллами. | Результаты обработки фоновых измерений за год. Подготовка результатов к публикации. | Коллаборация AMORE (Корея, Россия, Украина, Китай), Ю.М. Гаврилюк, А.М. Гангапшв, В.В. Казалов, С.С. Раткевич, С.И. Панасенко, С.П. Якименко, К.В. Эфендиев, А.М. Гежаев | 2013 | 700 |
| 2 | Продолжение измерений с кристаллами CaMoO4 для эксперимента AMORE | Продолжение измерений характеристик готовых кристаллов для эксперимента AMORE. Продолжение набора фоновых спектров. Обработка всех набранных фоновых спектров с целью поиска безнейтринного двойного бета-распада 100Mo. | Публикация результатов полученных за 2012-2014гг. | Коллаборация AMORE (Корея, Россия, Украина, Китай), Ю.М. Гаврилюк, А.М. Гангапшв, В.В. Казалов, С.С. Раткевич, С.И. Панасенко, С.П. Якименко, К.В. Эфендиев, А.М. Гежаев | 2014 | 700 |

Заведующий БНО ИЯИ РАН  дфмн В.В. Кузьминов      ___________________                                              10 декабря 2012 года

5.7  Экспериментальная проверка стабильности периода полураспада альфа-активного ядра 214Po

| №№ | Наименование этапов темы | Основное содержание работ по этапам | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапов | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2-й этап эксперимента | Изготовление второго нового альфа-источника с 4p-светимостью с повышенной активностью для улучшения чувствительности установки к возможной нестабильности периода полураспада ядра 214Po. Начало измерений с новым источником. Набор статистики за весь год. Анализ полученных данных. | Публикация промежуточных результатов. | В.В. Кузьминов, Ю.М. Гаврилюк, А.М. Гангапшв, В.В. Казалов, С.С. Раткевич, С.И. Панасенко, С.П. Якименко, К.В. Эфендиев, А.М. Гежаев | 2013 | 600 |
| 2 | Продолжение 2-го этапа эксперимента | Продолжение измерений с новыми источниками. Набор статистики за весь год. Анализ полученных данных. | Публикация результатов за весь период измерений. | В.В. Кузьминов, Ю.М. Гаврилюк, А.М. Гангапшв, В.В. Казалов, С.С. Раткевич, С.И. Панасенко, С.П. Якименко, К.В. Эфендиев, А.М. Гежаев | 2014 | 600 |

Ведущий научный сотрудник ИЯИ РАН  дфмн Е.Н. Алексеев      ___________________                                              10 декабря 2012 года

5.8 Исследование содержания изотопа 14С в жидких органических сцинтилляторах

| №№ | Наименование этапов темы | Основное содержание работ по этапам | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапов | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж установки на БНО ИЯИ РАН | Завершение разработки экспериментальной установки. Монтаж экспериментальной установки для исследования содержания изотопа 14С в жидких органических сцинтилляторах. | Публикация | ОЛВЭНА, А.М. Гангапшев | 2013г. | Базовое 200, Программа фундаментальных исследований Президиума РАН “Фундаментальные свойства материи и астрофизика” 220, РФФИ 500 |
| 2 | Проведение измерений | Проведение измерений на экспериментальной установке для исследования содержания изотопа 14С в жидких органических сцинтилляторах. | Публикация | ОЛВЭНА, А.М. Гангапшев, | 2014г. | Базовое 200, Программа фундаментальных исследований Президиума РАН “Фундаментальные свойства материи и астрофизика” 220, РФФИ 500 |

Научный сотрудник ХАНТ ОЛВЭНА  кфмн Е.А. Янович      ___________________                        10 декабря 2012 года

Заведующий лабораторией кфмн А.М. Гангапшев         ___________________                                               10 декабря 2012 года

СОГЛАСОВАНО

Заведующий БНО ИЯИ РАН

дфмн В.В. Кузьминов	            ____________	10 декабря 2011 года

Если подразделение входит в структуру отдела