УТВЕРЖДАЮ

Научный руководитель тематического направления
академик				В.А.Матвеев

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  научно-исследовательской работы по тематическому направлению

Участие в глобальных мегапроектах фундаментальной физики

Лаборатории физики элементарных частиц

2 Исследование редких распадов элементарных частиц 01.2.00 305496, 15 Ядерная физика

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 2012 | 480 бюджет 350 РФФИ |
| 2 |  |  |  | 2013 |  |
| 3 |  |  |  | 2014 |  |

2.1 Редкие распады на установке ИСТРА, ОКА и NA62

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Продолжить обработку экспериментальных материалов, записанных на установках ИСТРА, ОКА и NA62. Завершить обработку экспериментальных материалов, записанных на установках ИСТРА, ОКА и NA62, по исследованию распада К→ | Получение новых результатов и их публикация | ИФВЭ, ОИЯИ | 2012 |  |
| 2 | Продолжать набор и обработку статистики на установке ОКА в ИФВЭ | То же | Те же | 2013 |  |
| 3 |  |  |  | 2014 |  |

2.2 Исследование ультраредких распадов элементарных частиц на установке NA62 SPS CERN

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Испытания и наладка собранного в ЦЕРНе детектора MUV3 Проектирование и изготовление нового триггерного годоскопа для регистрации заряженных частиц (CHOD).Триггерный годоскоп эксперимента NA-48 (старый CHOD) обеспечивал измерение времени с высокой точностью в off-line режиме. В эксперименте NA-62 годоскоп (новый СHOD) должен обеспечивать временную точность в событии лучше 1 нс, но уже на уровне L0 триггера, причём в условиях значительно большей загрузки (суммарно ~ 10МГц). Исходя из новых условий работы годоскопа предлагается использовать сегментированную структуру нового CHOD. | Получение результатов наладки детектора MUV3 Завершение изготовления нового триггерного годоскопа для регистрации заряженных частиц (CHOD).Начало испытаний этого детектора |  | 2012 |  |
| 2 | Изготовить и установить на установке NA62 SPS CERN рабочий вариант детектора CHOD | Установка детектора CHOD |  | 2013 |  |
| 3 |  |  |  | 2014 |  |

2.3 Исследование ультраредких распадов элементарных частиц на установке КЛОД

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка техзаданий на проектирование канала нейтральных частиц и детекторов установки КЛОД | Выпуск техзадания на проектирование канала нейтральных частиц и детекторов установки КЛОД | ИФВЭ | 2012 |  |
| 2 | Закончить расчёты по моделированию канала нейтральных каонов на ускорителе У-70 ИФВЭ. Подготовить окончательный вариант соглашения но эксперименту КЛОД. | Соглашение но эксперименту КЛОД | ИФВЭ | 2013 |  |
| 3 |  |  |  | 2014 |  |

Заведующий Лабораторией физики элементарных частиц проф., д.ф.-м.н.                              В.Н. Болотов

СОГЛАСОВАНО

Заведующий Отделом физики высоких энергий
проф., д.ф.-м.н.		   			 Ю.Г.Куденко