УТВЕРЖДАЮ

Научный руководитель тематического направления

академик 				В.А.Матвеев

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  научно-исследовательской работы по тематическому направлению

Участие в глобальных мегапроектах фундаментальной физики

Лаборатории новых методов детектирования нейтрино и других элементарных частиц

4 Разработка альтернативных  методов детектирования космических нейтрино сверхвысоких и экстремально высоких энергий (1015-1021 эВ и выше), 15 Ядерная физика

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участие в разработке и создании нейтринных телескопов в Мировом океане (оптического и акустического) и в Антарктиде (радиоволнового) Разработка радиоастрономического метода регистрации космических лучей экстремально высоких энергий (нейтрино, протонов и др.), взаимодействующих с Луной. Разработка полупроводниковых детекторов частиц на основе новых микропиксельных лавинных фотодиодов. | Отчёт по теме |  | 2012 | 2051 |
| 2 | Участие в разработке и создании нейтринного телескопа (оптического) в Средиземном море, разработка гидроакустического метода детектирования нейтрино. Разработка радиоволнового метода регистрации космических нейтрино сверхвысоких энергий в Антарктиде; разработка радиоастрономического метода регистрации космических лучей экстремально высоких энергий (нейтрино, протонов и др.), взаимодействующих с Луной. Разработка полупроводниковых детекторов частиц на основе новых микропиксельных лавинных фотодиодов (МЛФД). | Отчёт по теме |  | 2013 | 2200 |
| 3 |  |  |  | 2014 |  |

4.1 Участие в разработке и создании глубоководного (оптического) нейтринного телескопа в Средиземном море,  разработка гидроакустического метода  детектирования космических нейтрино.

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участие в разработке и создании элементов нейтринного телескопа НЕСТОР; разработка программы глубоководных ядерно-физических исследований в рамках проекта НЕСТОР; разработка лабораторных образцов детекторов для измерений альфа, бета, гамма излучений, а также нейтронов, в частности, на основе лавинных фотодиодов нового поколения (МЛФД). | Отчёт по теме | Отв. исполнители: Л.М. Захаров, Н.М. Сурин (ИСПМ РАН), С.Х. Караевский | 2012 |  |
| 2 | Участие в разработке и создании элементов глубоководного оптического нейтринного телескопа, проведение акустических исследований, связанных с проектом НЕСТОР (в рамках договора о сотрудничестве между ИЯИ РАН и Институтом НЕСТОР, г. Пилос, Греция, в 2012 – 2014 г.г.). Создание и испытание лабораторного образца автономного глубоководного измерителя термоупругих свойств воды на основе импульсного лазера. Проведение расчетов гидроакустических полей, производимых каскадами от нейтрино сверхвысоких энергий в океане. | Отчёт по теме | Отв. исполнители: Л.М. Захаров, С.Х. Караевский, А.А. Миронович, Л.Г. Деденко (МГУ). | 2013 |  |
| 3 |  |  |  | 2014 |  |

4. 2 Радиоволновое и радиоастрономическое детектирование космических нейтрино сверхвысоких (более 1015 эВ)  и экстремально высоких (более 1020 эВ) энергий: разработка метода быстрого моделирования каскадов, производимых нейтрино

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка метода быстрого моделирования «трехмерных» электронно-адронных каскадов сверхвысоких и экстремально высоких энергий в воде с учетом эффекта Ландау-Померанчука – Мигдала и главных флуктуаций (совместно с физ. фак. МГУ). | Отчёт по теме | Отв. исполнители: А.А. Миронович. Л.Г. Деденко (МГУ) | 2012 |  |
| 2 | Разработка метода быстрого моделирования «трехмерных» электронно-адронных каскадов сверхвысоких и экстремально высоких энергий в воде с учетом эффекта Ландау-Померанчука – Мигдала и главных флуктуаций (совместно с физ. фак. МГУ). | Отчёт по теме | Те же | 2013 |  |
| 3 |  |  |  | 2014 |  |

4.3 Разработка координатно-чувствительных сцинтилляционных детекторов гамма квантов, нейтронов и заряженных частиц на основе новейших мультипиксельных лавинных фотодиодов - МЛФД

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сборка и настройка универсального автоматизированного стенда для измерения временных, амплитудных и шумовых характеристик многоканальных детекторов электромагнитных излучений и ядерных частиц, изготовление и закупка дополнительного оборудования для стенда. (совместно с КОРЭ, О.В. Каравичев). Создание и испытание макета (лабораторного образца) сцинтилляционного детектора гамма квантов на основе МЛФД. Создание и испытание макетов (лабораторных образцов) сцинтилляционных детекторов нейтронов и заряженных частиц на основе МЛФД Разработка и синтез соединений лития для изготовления пластических сцинтилляторов, регистрирующих нейтроны. | Отчёт по теме | совместно с ОИЯИ, З.Я.Садыгов Отв. исполнители: С.Х. Караевский, Л.М. Захаров, Н.Г. Литвинова, А.Г. Гасанов, Т.А. Кириллова, В.И. Береснев; | 2012 | 2500 |
| 2 | Разработка лабораторных образцов детекторов для измерений альфа, бета, гамма излучений, а также нейтронов на основе лавинных фотодиодов нового поколения – МЛФД (совместно с ОИЯИ, З.Я.Садыгов). Разработка и синтез соединений лития для изготовления полистирольного сцинтиллятора, регистрирующего нейтроны. | Отчёт по теме | Отв. исполнители: С.Х. Караевский, Л.М. Захаров, Н.Г. Литвинова, А.Г. Гасанов, Т.А. Кириллова, В.И. Береснев. | 2013 |  |
| 3 |  |  |  | 2014 |  |

Заведующий  Лабораторией новых методов детектирования нейтрино
 и других элементарных частиц. к.ф.-м.н.								И.М.Железных

СОГЛАСОВАНО

Заведующий Отделом физики высоких энергий
проф.				   	Ю.Г.Куденко