КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

выполнения плана научно-исследовательской работы

Исследование нарушения фундаментальных СР и Т симметрий в распадах каонов

Номер государственной регистрации

(указывается для переходящих тем)

| №п/п | Наименование этапов темы | Основное содержание работ по этапам | Чем заканчивается этап | Исполнители, организация-исполнитель | Срок выполнения этапов | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поиск тяжелых нейтрино в эксперименте Е949 | Анализ экспериментальных данных, повышение чувствительности к параметрам смешивания тяжелых и активных нейтрино | Публикация результатов в реферируемых журналах , доклады на международных конференциях | Н.рук. Ю.Г. Куденко, Отв.исп. О.В. Минеев, А.Т. Шайхиев ИЯИ РАН | 2014 | 2000 |
| 2 | Проведение эксперимента Е36 в JPARC, Япония | Запуск установки на пучке каонов, проведение инженерного сеанса, проведение сеанса по набору статистики. | Набор физических данных, начало анализа. | Те же | 2015 | 2000 |
| 3 | Подготовка эксперимента ОRКА в Фермилаб, США | Разработка элементов детектора, моделирование основных фоновых процессов, изготовление прототипа активной мишени и фотонной вето системы | Принятие окончательной конфигурации детектора, публикация методических результатов в реферируемых журналах | Те же | 2016 | 2000 |

Научный руководитель темы зав. ЛФЭСВ					Ю.Г. Куденко

(Подпись)

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

выполнения плана научно-исследовательской работы

Изучение нейтринных осцилляций в экспериментах с длинной базой на протонных ускорителях КЕК и J-PARC

Номер государственной регистрации

(указывается для переходящих тем)

| №п/п | Наименование этапов темы | Основное содержание работ по этапам | Чем заканчивается этап | Исполнители, организация-исполнитель | Срок выполнения этапов | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Измерение осцилляций мюонных нейтрино в электронные в эксперименте Т2К | 1.Измерение вероятности осцилляций мюонных нейтрино в электронные на основе интегральной светимости 6.4х1020 протонов на мишени. 2. Измерение параметров смешивания второго и третьего массовго состояния нейтрино 3.Измерение примеси электронных нейтрино в off-axis пучке эксперимента Т2К | Публикация результатов в реферируемых журналах | Н.рук. Ю.Г. Куденко, Отв.исп. М.М. Хабибуллин, А.Н. Хотянцев ИЯИ РАН | 2014 | 2500 |
| 2 | Поиск СР нарушения в нейтринных осцилляциях | 1.Анализ данных Т2К и сравнение с реакторными экспериментами. Получение ограничений на СР нарушающую фазу . 2.Преведение первого сеанса с пучком мюонных антинейтрино. Измерение параметров смешивания антинейтрино | Публикация результатов в реферируемых журналах | Те же | 2015 | 2500 |
| 3 | Прецизионное измерение параметров осцилляций и чувствительный поиск СР нарушения в лептонном секторе | 1.Набор статистики при мощности протонного пучка 300-350 КВт. Уменьшение систематических ошибок за счет использования информации ближнего детектора. 2. Определение допустимых областей СР нечетной фазы. Комбинация данных эксперимента Т2К с данными эксперимента Nova. 3. Поиск стерильный нейтрино из данных, накопленных в детекторе СупекКамиоканде и в ближнем детекторе ND280. | Публикация результатов в реферируемых журналах | Те же | 2016 | 2500 |

Научный руководитель темы зав. ЛФЭСВ					Ю.Г. Куденко

(Подпись)

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

выполнения плана научно-исследовательской работы

Разработка новых сцинтилляционных детекторов для экспериментов с ускорительными нейтрино

Номер государственной регистрации

(указывается для переходящих тем)

| №п/п | Наименование этапов темы | Основное содержание работ по этапам | Чем заканчивается этап | Исполнители, организация-исполнитель | Срок выполнения этапов | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание 9000 счетчиков для нейтринного детектора | Создание, тестирование 9000 счетчиков. Определение основных параметров детекторов. Разработка электроники и механики. Моделирование нейтринных взаимодействий в детекторе. | Тестирование детекторов и публикация результатов | Н.рук. Ю.Г. Куденко, Отв.исп. О.В. Минеев, Н.В. Ершов, Л.Н. Голышкин ИЯИ РАН | 2014 | 350 |
| 2 | Создание прототипа ближнего нейтринного детектора | Создание детектора, монтаж активных элементов, испытание детектора в магнитном поле. | Публикация результатов | Те же | 2015 | 350 |
| 3 | Тестирование детектора на пучке заряженных чатиц | Запуск детектора в полном объеме. Проведение тестов на пучке заряженных частиц в ЦЕРНе в сильном магнитном поле. Анализ полученных данных. | Представление на конференциях и публикация результатов в реферируемых журналах | Те же | 2016 | 350 |

Научный руководитель темы зав. ЛФЭСВ					Ю.Г. Куденко

(Подпись)

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

выполнения плана научно-исследовательской работы

Европейский проект нейтринного эксперимента с длинной базой LAGUNA-LBNO

Номер государственной регистрации

(указывается для переходящих тем)

| №п/п | Наименование этапов темы | Основное содержание работ по этапам | Чем заканчивается этап | Исполнители, организация-исполнитель | Срок выполнения этапов | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектирование детектора нейтрино, разработка фотодетекторов | Разработка конструкции жидкоаргонового детектора, разработка технологии фотодетекторов для регистрации глубокого ультрафиолета, созданий прототипоф фотоприемников. | Отчет по результатам исследований | Н.рук. Ю.Г. Куденко, Отв.исп. О.В. Минеев, А.О.Измайлов ИЯИ РАН | 2014 | 400 |
| 2 | Создание прототипа детектора объемом 6х6х6 м3. | Создание камеры детектора, отработка технологии очистки и сжижения аргона, создание прототипов фотонных детектров, испытание в реальных условия при низких температурах. Разработка и создание электроники. | Публикация полученных результатов | Те же | 2015 | 400 |
| 3 | Проведение тестов детектора | Завершение создания детектора. Разработка алгоритмов анализ треков заряженных частиц. Первые измерения с космическими мюонами. Начало измерений на пучке заряженных частиц в ЦЕРНе | Публикация полученных результатов, доклады на конференциях | Те же | 2016 | 400 |

Научный руководитель темы зав. ЛФЭСВ					Ю.Г. Куденко