- КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

выполнения плана научно-исследовательской работы на 2015 г.

Разработка источника медленных нейтронов на базе линейного ускорителя ЛУЭ-8

Номер государственной регистрации

(указывается для переходящих тем)

(указывается для переходящих тем)

| №п/п | Наименование этапов темы | Основное содержание работ по этапам | Чем заканчивается этап* | Исполнители, организация-исполнитель | Срок выполнения этапов | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Разработка источника медленных нейтронов на базе линейного ускорителя ЛУЭ=8 | Моделирование системы «нейтронная мишень – замедлитель» с целью оценки ожидаемых параметров нейтронного потока и необходимой защиты – 1 – 2 кв. Cборка и наладка источника медленных нейтронов – 2 – 3 кв. Экспериментальная оценка потока нейтронов и их спектров – 3 – 4 кв. | публикации | Научн.руководители: Г.В.Солодухов, (ЛФЯР), А.В.Андреев (ЛАЯ). Отв. исполнители: Громов А.М., Конобеевский Е.С., Бурмистров Ю.М., Зуев С.В., Мордовской М.В. ЛАЯ ИЯИ РАН совместно с ЛФЯР ИЯИ РАН | 2015 |  |

Научный руководитель темы, зав.ЛФЯР				В.Г.Недорезов