| № п/п | Индекс научного направления. Наименование новых и переходящих тем Номер государственной регистрации переходящих тем | Источники финансирования | Краткое содержание этапов исследований в 2010 году | Сроки начала и оконча-ния темы | Подразделение научного учреждения. Научный руководитель темы | Планиру-емое базовое бюджетн. финансир., тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13 Ядерно-физические и прикладные исследования с использованием источника быстрых и тепловых нейтронов на базе сильноточного ускорителя ионов водорода (СУИВ). Подтема: Исследование нуклон-нуклонного взаимодействия в реакциях развала легчайших ядер на пучке нейтронов с энергией 14 МэВ Подтема: Исследование взаимодействия нейтронов малых энергий с ядрами с возбуждением коллективных степеней свободы | Базовое. Заявка в Программу “Уникальные ядерно-физические установки институтов РАН” | 1. Подготовка Технического задания на «Проект размещения сильноточного ускорителя СУИВ-430 в ускорительном зале ИЯИ РАН» и предварительное согласование с СЭС. 2. Проведение необходимых работ по демонтажу и транспортировки оборудования из ФИАН на территорию ИЯИ РАН. 3. Подготовка спектрометрического комплекса для измерения и мониторирования потока быстрых и тепловых нейтронов. 1). Проектирование и создание элементов конструкции коллиматора быстрых нейтронов (14 МэВ) 2) Создание и испытание активной дейтериевой мишени для экспериментов по исследованию реакции nd-развала 1.Завершение разработки метода нахождения полумагических чисел нуклонов, основанного на анализе экспериментальных данных по взаимодействию нейтронов малых энергий с ядрами. I-II кв. 2. Оценка надежности метода с использованием данных по существующим полумагическим числам. III- IV кв 3. Модернизация программ для расчета рассеяния нейтронов на ядрах в ОМ со связанными каналами в модели жесткого неаксиального ротатора. I-IV кв. а)Проверка применимости коллективных моделей ядра для взаимодействия нейтронов с ядрами при энергии нейтронов до ~ 5 МэВ; б) Исследование динамики реакций с нейтронами для четно-четных изотопов Os и Pt; в). Модернизация алгоритма программы. | 2009–2011 | Лаборатория атомного ядра. Научн.руководитель А.В.Андреев Отв. исп. А.В.Андреев Отв. исп. Ю.М.Бурмистров, Отв. исп. М.И.Лифанов Рук. подтемы Е.С.Конобеевский Отв. исп. С.В.Зуев Отв. исп. М.В. Мордовской Рук. подтемы Д.А.Заикин Отв. исп. И.В. Суркова М.В.Мордовской, Отв. исп. И.В. Суркова М.В.Мордовской, Отв. исп. Осипчук И.И. | 2000 1000 |