| № п/п | Индекс научного направления. Наименование новых и переходящих тем Номер государственной регистрации переходящих тем | Источники финансирования | Краткое содержание этапов исследований в 2010 году | Сроки начала и оконча-ния темы | Подразделение научного учреждения. Научный руководитель темы | Планиру-емое базовое бюджетн. финансир., тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.7.1 Исследования по релятивистской ядерной физике | Госбюджет, ЦП ОФН РАН “Физика элементарных частиц”, Гранты по разделам ниже |  | 2010– 2011 | Лаборатория мезоядерных взаимодействий Отдела экспериментальной физики Научн.руководитель: А.Б.Курепин | 6760 |
|  | 1. Исследование ядро–ядерных столкновений на установке ALICE на встречных пучках ускорителя LHC ( CERN) | Госбюджет, Фонд комитета Россия-ЦЕРН Грант РФФИ- ЦЕРН 08-02-91017 | 1) Проведение подготовительных работ для физических измерений . в эксперименте ALICE с включением детектора Т0. Организация и участие в дежурствах по детектору Т0 2) Физические измерения с использованием T0 детектора : проведение измерений множественности рожденных частиц; мониторирование и определение светимости; определение плоскости реакции; измерение времени-пролета рожденных частиц; диагностика пучка. 3) Изготовление запасных электронных модулей для детектора Т0. Проведение работ по модернизации Т0 детектора 4) Разработка и испытание на пучке прототипа детектора FARICH, изготовление электроники, приобретение фотонных детекторов и аэрогеля Проведение тестовых измерений на пучке пионов ускорителя PS ( CERN ). 5) Подготовка к исследованию ультра -периферических взаимодействий тяжелых ядер Развитие модели RELDIS для ее применения в физике космических лучей и для моделирования электромагнитных и адронных взаимодействий ускоренных ядер на встречных пучках и с веществом |  | МИФИ, КИ, Исполнители от ИЯИ РАН: А.И.Решетин, Т.Л.Каравичева, Ф.Ф.Губер, О.В.Каравичев, В.И.Марин, А.В.Веселовский, Л.Н.Голышкин, А.И.Маевская, В.В.Тифлов, А.С. Аношко, А.Н.Курепин, Н.С.Топильская, И.А.Пшеничнов Е.В. Карпечев В.И.Разин А.А.Финогеев |  |
|  | 2. Исследование коллективных эффектов и ненуклонных степеней свободы в ядрах и переходных процессов в сжатой ядерной материи при столкновениях протонов и тяжёлых ионов с ядрами | Госбюджет, | 1) Поиск резонансно подобной энергетической зависимости в рождении пионов на ядрах на внутреннем пучке Нуклотрона ЛФВЭ ОИЯИ при нескольких углах телескопа 2)Проведение испытаний и изучение параметров прототипа адронного калоримета под нулевым углом ZDC при энергиях коллайдера NICA на пучках Нуклотрона и T10 ускорителя PS(CERN ), разработка электроники. |  | Совместно с ЛФВЭ Исполнители: Т.Л.Каравичева, Е.В.Карпечев, Ф.Ф.Губер, А.П.Ивашкин В.В.Тифлов А.И.Маевская М.Б.Голубева |  |
|  | 3. Исследование рождения векторных мезонов в адрон-ядерных и ядерно-ядерных взаимодействиях на установке HADES (GSI, Германия) | Госбюджет, Фонд комитета Россия-Германия Контракт- EU- FP6 (2006-20011) Construction of new infrastructure “DIRAC-PHASE-1” Контракт 515876 (тема 09.04.29Х) | 1) Продолжение программы исследований выходов дилептонных пар на установке HADES в реакции с тяжелыми ядрами – Ag+Ag при энергии налетающих ядер серебра 1.65 ГэВ на нуклон. 2) Подготовка к сеансу, обеспечение работоспособности и калибровки переднего 300 канального сцинтилляционного годоскопа, для использования в эксперименте по определению плоскости реакции. 3) Продолжение работы по моделированию и экспериментальному исследованию отклика 900- канального электромагнитного калориметра на основе свинцового стекла. 4) Продолжение работы по моделированию возможностей установки HADES для исследований при 8 ГэВ на нуклон на ускорительном комплексе FAIR. |  | Научн.руководитель: Ф.Ф.Губер Исполнители: М.Б.Голубева, А.И.Решетин, А.П.Ивашкин, К.О.Лапидус, А.Садовский В.В.Тифлов |  |
|  | 4. Исследование свойств сжатой барионной материи на установке CBM в GSI | Госбюджет, Контракт FP-7 | 1)Моделирование для определения возможности нахождения плоскости реакции с помощью адронного калориметра. 2)Испытания на пучке детекторов для центральной части времяпролетной системы установки СВМ на основе сцинтилляционных детекторов с фотоприемниками на аснове лавинных фотодиодов. |  | Исполнители: М.Б.Голубева Ф.Ф.Губер, А.И.Решетин А.П.Ивашкин В.В.Тифлов А.И.Маевская |  |
|  | 5. Исследование рождения адронов в адрон-ядерных и ядро-ядерных столкновениях на CERN SPS (эксперимент NA61) | Госбюджет, Фонд комитета Россия-ЦЕРН Грант РФФИ № 09-02-00664 | 1) Продолжение программы исследований выходов адронов с большим поперечным импульсом в протон-протонных взаимодействиях и продолжение исследований выходов пионов и каонов на протяженной углеродной мишени, необходимые для нейтринного эксперимента Т2К в Японии. 2) Сборка и запуск адронного калориметра фрагментов, который на протяжении 3 последних лет разрабатывается и изготавливается в ИЯИ РАН. Сборка в ЦЕРНе и установка на пучке центральной части калориметра, состоящей из 16 модулей, изготовленных в ИЯИ РАН, а также сборка в ЦЕРНе 14 из 28 внешних модулей из комплектующих, которые в начале года будут изготовлены в ИЯИ и доставлены в ЦЕРН. 3) Планируется изготовить, установить и отладить электронику для этих 30 модулей. Калибровка калориметра на пучке и использование его для измерения энергии фрагментов при выводе фрагментированного пучка ядер для NA61, который впервые запланирован на 2010г. |  | Исполнители: М.Б.Голубева Ф.Ф.Губер, А.И.Решетин А.П.Ивашкин В.В.Тифлов В.Н.Марин О.Петухов А.С.Садовский О.В.Бусыгина |  |
|  | 6. Исследование ядро-ядерных взаимодействий на установке CASTOR (CERN CMS) | Госбюджет, Фонд комитета Россия-ЦЕРН Грант РФФИ 08-02-00615 | 1) Участие в первых измерениях, разработка алгоритма и анализ экспериментальных данных. |  | Исполнители: Ф.Ф.Губер, А.П.Ивашкин А.Дерменев В.В.Тифлов |  |
| 2 | 1.7.1 Исследования по релятивистской ядерной физике ( инновационная деятельность ) | Госбюджет, ЦП ОФН РАН “Физика элементарных частиц”, |  | 2010– 2011 | Лаборатория мезоядерных взаимодействий Отдела экспериментальной физики Научн.руководитель: А.Б.Курепин | 1500 |
|  | 1. Разработка прототипа позитронно-эмиссионного томографа нового поколения. | Госбюджет, Протокол от 12.02.07 о сотрудничестве в совместной научной, технологической и инновационной деятельности по разработке и применению микропиксельных лавинных фотодиодов между ИЯИ РАН и рядом организаций – ОИЯИ (Дубна) и фирмами - производителями инновационной продукции: ООО «Научно-производственное объединение Дубна-Детекторы» и компанией Zecotek, Сингапур. | Будут испытаны амплитудные и временные параметры детекторов на основе новых МЛФД с улучшенными временными свойствами, в частности с временем нарастания сигнала 1-2 нсек, что позволяет надеяться на получение временного разрешения на уровне 300 пикосек. Для продолжения этой работы необходимо приобрести опытные образцы сцинтилляторов различных типов (LSO/LYSO, LFS, PWO) и нескольких размеров. Необходимо приобрести лавинные фотодиоды различных типов. Планируется разработать конструкцию и изготовить новый испытательный стенд. Необходимо приобрести современный быстрый осциллограф с функцией записи экспериментальных спектров. Ориентировочно, стоимость проекта оценивается в 1500 тыс. рублей с учетом затрат на материалы и рабочую силу. |  | Ф.Ф.Губер М.Б.Голубева, А.И.Решетин, А.П.Ивашкин, К.О.Лапидус, А.Садовский В.В.Тифлов |  |
| . | 2. Разработка газовых электронных умножителей ( TGEM) | Госбюджет | Разработка фотокатодов в диапазоне волн 500-600 нм для газовых детекторов большой площади в рамках коллаборации в CERN R&D 51 |  |  | 800 |