| № п/п | Индекс научного направления. Наименование новых и переходящих тем Номер государственной регистрации переходящих тем | Источники финансирования | Краткое содержание этапов исследований в 2011 году | Сроки начала и оконча-ния темы | Подразделение научного учреждения. Научный руководитель темы | Планиру-емое базовое бюджетн. финансир., тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.8 Исследования по релятивистской ядерной физике | Госбюджет, ЦП ОФН РАН “Физика элементарных частиц”, Гранты по разделам ниже |  | 2009– 2011 | Лаборатория мезоядерных взаимодействий Отдела экспериментальной физики Научн.руководитель: А.Б.Курепин | 6760 |
|  | 1. Исследование ядро–ядерных столкновений на установке ALICE на встречных пучках ускорителя LHC ( CERN) | Госбюджет, Фонд комитета Россия-ЦЕРН | 1) Проведение физических измерений с использованием T0 детектора : - проведение измерений множественности рожденных частиц; - мониторирование и определение светимости; - определение плоскости реакции; - измерение времени-пролета рожденных частиц; - диагностика пучка. 2) Изготовление запасных электронных модулей для детектора Т0. Проведение работ по модернизации Т0 детектора 3) Анализ данных, полученных в тестовых измерениях прототипа FARICH-детектора на пучке пионов ускорителя PS (CERN), в ноябре 2010 г. Оптимизация характеристик аналоговой и цифровой электроники. Изготовление многослойного аэрогельного радиатора. Проведение тестовых измерений на пучке пионов ускорителя PS ( CERN ) в мае-июне 2011 г. с большим набором статистики. 4) Моделирование событий ультрапериферических взаимодействий ядер свинца при энергии 2.76 ТэВ на нуклон с помощью модели RELDIS для точной оценки аксептанса ZDC-калориметров и сопоставление теории c первыми экспериментальными данными ALICE 2010 года. Подготовка публикации по электромагнитным взаимодействиям ядер в рамках коллаборации и отдельной теоретической работы. |  | МИФИ, КИ, Исполнители от ИЯИ РАН: А.И.Решетин, Т.Л.Каравичева, Ф.Ф.Губер, О.В.Каравичев, В.Н.Марин, А.В.Веселовский, Л.Н.Голышкин, А.И.Маевская, В.В.Тифлов, А.Н.Курепин, Н.С.Топильская, М.Б.Голубева И.А.Пшеничнов Е.В. Карпечев В.И.Разин Е.А.Усенко А.А.Тихонов А.С.Коневских А.А.Финогеев |  |
|  | 2. Исследование коллективных эффектов и ненуклонных степеней свободы в ядрах и переходных процессов в сжатой ядерной материи при столкновениях протонов и тяжёлых ионов с ядрами | Госбюджет Грант РФФИ 11-02-01026 | 1) Измерение выхода нейтральных пионов на ядрах на внутреннем пучке Нуклотрона ЛФВЭ ОИЯИ. 2)Разработка, проведение испытаний и оптимизация параметров прототипа адронного калоримета под нулевым углом ZDC при энергиях коллайдера NICA на пучках Нуклотрона и T10 ускорителя PS(CERN ), разработка электроники. |  | Совместно с ЛФВЭ Исполнители: Т.Л.Каравичева, Е.В.Карпечев, В.В.Тифлов А.И.Маевская М.Б.Голубева А.Н.Курепин А.И.Решетин Н.С.Топильская |  |
|  | 3. Исследование рождения векторных мезонов в адрон-ядерных и ядерно-ядерных взаимодействиях на установке HADES (GSI, Германия) | Госбюджет, Фонд комитета Россия-Германия Контракт- EU- FP6 (2006-20011) Construction of new infrastructure “DIRAC-PHASE-1” (тема 09.04.29Х) | 1) Исследования выходов дилептонных пар на установке HADES в реакции с тяжелыми ядрами – Au+Au при энергии налетающих ядер серебра 1.25 ГэВ на нуклон. 2) Подготовка к сеансу, обеспечение работоспособности и калибровки переднего 300 канального сцинтилляционного годоскопа, по определению плоскости реакции. 3) Продолжение работы по сборке, моделированию и экспериментальному исследованию отклика 960- канального электромагнитного калориметра на основе свинцового стекла. 4) Продолжение работы по моделированию возможностей установки HADES для исследований при 8 ГэВ на нуклон на FAIR. |  | Научн.руководитель: Ф.Ф.Губер Исполнители: М.Б.Голубева, А.И.Решетин, А.П.Ивашкин, А.С.Садовский |  |
|  | 4. Исследование свойств сжатой барионной материи на установке CBM в GSI | Госбюджет, Контракт FP-7 | 1)Моделирование для определения возможности исследования рождения состояний чармония. . 2)Разработка, проведение испытаний и оптимизация параметров прототипа адронного калоримета под нулевым углом PSD при энергиях коллайдера CBM на пучках Нуклотрона и T10 ускорителя PS(CERN ). |  | Исполнители: М.Б.Голубева Ф.Ф.Губер, А.И.Решетин А.П.Ивашкин В.В.Тифлов А.И.Маевская |  |
|  | 5. Исследование рождения адронов в адрон-ядерных и ядро-ядерных столкновениях на CERN SPS (эксперимент NA61) | Госбюджет, Фонд комитета Россия-ЦЕРН Грант РФФИ № 09-02-00664 Соглашение 02/2010 ЦЕРН-ИИ | 1) Продолжение набора экспериментальных даны по выходам заряженных адронов с большим поперечным импульсом в протон-протонных взаимодействиях. 2) Плдготовка и проведение физического сеанса по исследованию выходов заряженных пионов и каонов на фрагментированном пучке ядер углерода. 3) Сборка и запуск адронного калориметра фрагментов, который на протяжении 4 последних лет разрабатывается и изготавливается в ИЯИ РАН: - сборка в ЦЕРНе, установка на пучке и запуск полномасштабного калориметра из 16 модулей центральной части и 28 модулей внешней части калориметра.; - Изготовление и тестирование в ИЯИ электроники для 28 модулей внешней части калориметра 4) Калибровка калориметра на пучке и использование его для измерения энергии спектаторов в эксперименте на фрагментированном пучке ядер углерода. |  | Исполнители: М.Б.Голубева Ф.Ф.Губер, А.П.Ивашкин В.Н.Марин О.А.Петухов А.С.Садовский О.В.Бусыгина |  |
|  | 6. Исследование ядро-ядерных взаимодействий на установке CASTOR (CERN CMS) | Госбюджет, Фонд комитета Россия-ЦЕРН | 1) Участие в измерениях на пучке Большого Адронного Коллайдера и анализ экспериментальных данных. |  | Исполнители: А.П.Ивашкин А.В.Дерменев В.В.Тифлов |  |
| 2 | 2.8 Исследования по релятивистской ядерной физике ( инновационная деятельность ) | Госбюджет, ЦП ОФН РАН “Физика элементарных частиц” |  | 2010– 2011 | Лаборатория мезоядерных взаимодействий Отдела экспериментальной физики Научн.руководитель: А.Б.Курепин | 1500 |
|  | 1. Разработка прототипа позитронно-эмиссионного томографа нового поколения. | Госбюджет, Протокол от 12.02.07 о сотрудничестве в совместной научной, технологической и инновационной деятельности по разработке и применению микропиксельных лавинных фотодиодов между ИЯИ РАН и рядом организаций – ОИЯИ (Дубна) и фирмами - производителями инновационной продукции: ООО «Научно-производственное объединение Дубна-Детекторы» и компанией Zecotek, Сингапур. | 1) Исследование амплитудных и временных параметров детекторов на основе новых образцов МЛФД с улучшенными временными свойствами и для различных сцинтилляционных материалов (LSO/LYSO, LFS, PWO). 2) Разработка программного продукта для моделирования взаимодействия ускоренных частиц и ядер с различными веществами и тканями человека для расчета распределений дозы, наведённой радиоактивности и выходов радиоизотопов для ПЭТ-диагностики. |  | Ф.Ф.Губер М.Б.Голубева, А.И.Решетин, А.П.Ивашкин, А.С.Садовский Д.А.Финогеев И.А.Пшеничнов |  |
|  | 2. Разработка газовых электронных умножителей (TGEM) | Госбюджет | Разработка позиционно чувствительных детекторов большой площади для регистрации в диапазоне волн 500-600 нм в рамках коллаборации в CERN R&D 51. |  | В.И.Разин А.И.Решетин Д.А.Финогеев | 800 |