| № п/п | Индекс научного направления. Наименование новых и переходящих тем Номер государственной регистрации переходящих тем | Источники финансирования | Краткое содержание этапов исследований в 2011 году | Сроки начала и оконча-ния темы | Подразделение научного учреждения. Научный руководитель темы | Планиру-емое базовое бюджетн. финансир., тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.8 Исследование редких распадов и процессов в низкофоновых условиях 01201050398; 01.2.00 305506 | Базовое, РФФИ |  | 2009-2011 | Лаборатория низкофоновых исследований Баксанской нейтринной обсерватории Научн.руководит.: В.В.Кузьминов |  |
|  | 1. Международный эксперимент по поиску двойного бета-распада на 76Ge | Базовое, РФФИ | 1. Участие в расчетном моделировании и обработке результатов измерений нового международного эксперимента GERDA. 2. Проведение измерений радиоактивных примесей в конструкционных материалах проектируемой установки GERDA. 3. Участие в создании установки LARG для проведения измерений первого этапа эксперимента GERDA. |  | Совместно с ОИЯИ Научн.руководит.: А.А.Смольников Исполнители: А.М.Гангапшев, С.И.Васильев, А.А.Клименко, В.В.Казалов, С.П.Якименко | 300 |
|  | 2. Участие в международном эксперименте NEMO-3 по поиску и исследованию двойного бета распада изотопов 96 Zr, 116 Cd, 150 Nd | ОИЯИ | 1.Участие в работе установки NEMO-3. 2.Обработка результатов измерений по Nd-150 и Zr-96. 3. Разработки новых методов для проекта SuperNEMO |  | Совместно с ОИЯИ Научн.руководит.: А.А.Смольников Исполнители: С.И.Васильев, А.А.Клименко | 200 |
|  | 3. Поиск двойного бета-распада на возбужденные уровни дочерних ядер для изотопов Nd-150 и Se-82 и электрон-позитронной конверсии изотопа Ni-58 на многодетекторной германиевой установке |  | 1.Проведение измерений фона и образца Ni-58 на 3-х детекторной установке ОБНО |  | Совместно с ОИЯИ Научн.руководит.: А.А.Смольников Исполнители: А.М.Гангапшев, С.И.Васильев, А.А.Клименко | 600 |
|  | 4. Исследования радиоактивной загрязнённости различных материалов на новом низкофоновом спектрометре с одним ППД в лаборатории НЛГЗ. |  | 1. Окончание наладочных работ. 2. Измерение собственного фона детектора для различных геометрий держателя образцов. 3. Измерения с различными образцами свинца. |  | Совместно с ОИЯИ Научн.руководит.: А.А.Смольников Отв. исполнитель: Ю.М.Гаврилюк Исполнители: А.М.Гежаев С.П.Якименко С.И.Васильев А.А.Клименко | 500 |
|  | 5. Новый этап эксперимента по поиску двойного бета-распада Хе-136 | Базовое, РФФИ | 1. Продолжение набора статистики по каждому из образцов ксенона (Хе-ест.., Хе-136.) за время ≥ 9000 час. 2. Обработка полученной информации и получение результата по периоду полураспада Xe-136 относительно (2, 2)-распада на уровне ~1,5∙1022 лет. 3. Подготовка публикаций. |  | Совместно с ХНУ Научн.руководит.: В.В.Кузьминов Отв. исполнитель: А.М.Гангапшев Исполнители: Ю.М.Гаврилюк, К.В.Эфендиев, С.И.Панасенко, С.С.Раткевич | 700 |
|  | 6. Новый этап эксперимента по поиску 2К-захвата в Kr-78 и Хе-124 с помощью пропорциональных счётчиков | Базовое, РФФИ | 1. Доведение времени набора статистики в измерениях с образцом Хе-ест до 8000 час. 2. Завершение подготовки образца ксенона, обогащённого по Хе-124. Начало измерений с обогащённым образцом. 3. Завершение обработки результатов измерений с Kr-78. 4. Исследование возможности постановки эксперимента по поиску безнейтринного 2К-захвата в Kr-78. 5. Подготовка публикаций. |  | Совместно с ХНУ, КБГУ Научн.руководит.: В.В.Кузьминов Отв. исполнитель: А.М.Гангапшев Исполнители: Ю.М.Гаврилюк, В.В.Казалов, С.И.Панасенко, С.С.Раткевич, А.Х.Хоконов, К.М.Эфендиев | 700 |
|  | 7. Эксперимент по поиску WIMP с помощью пропорционального счётчика, заполненного CF4 | Базовое | 1. Продолжить измерения вариаций содержания радона в помещении «КАПРИЗ»; 2. Включить большие сцинтилляционные детекторы антисовпадений (СДА) для регистрации фона внутри защиты с периодическим выводом информации; 3. Провести корреляционный анализ данных о вариациях содержания радона и данных с СДА; 4. Установить МСПС в защиту и запустить проверочные измерения; 5. По результатам измерений определить возможности данной установки в целом для решения задачи регистрации WIMP. |  | Совместно с ХНУ, КБГУ Научн.руководит.: В.В.Кузьминов Отв.исполнитель: К.В.Эфендиев Исполнители: Ю.М.Гаврилюк А.М.Гангапшев В.В.Казалов С.И.Панасенко С.С.Раткевич А.Х.Хоконов | 400 |
|  | 8. Создание воздушной ионизационной камеры для измерения содержания Rn-222 в подземных условиях | Базовое | 1. Закончить изготовление деталей ионной камеры высокого давления (ИКВД); 2. Собрать детектор и проверить его рабочие характеристики; 3. Разработать конструкцию прибора с ИКВД и начать изготовление. |  | Совместно с ХНУ Научн.руководит.: В.В.Кузьминов Отв.исполнитель: Ю.М.Гаврилюк Исполнители: А.М.Гангапшев А.М.Гежаев С.И.Панасенко С.С.Раткевич К.М.Эфендиев | 400 |
|  | 9. Изучение вариаций потока тепловых нейтронов природного происхождения в подземной лаборатории с помощью тонких сцинтилляционных детекторов большой площади на основе ZnS(Ag) с добавкой LiF. | Базовое | 1. Модернизация двух детекторов тепловых нейтронов площадью ~0,5 кв.м каждый. 2. Доукомплектование аппаратурой измерительных установок. 3. Продолжение измерений в лаборатории «КАПРИЗ». Начало нового этапа измерений в лаборатории «НЛГЗ-4900» 4. Обработка информации. Подготовка публикаций. 5. Проверка в режиме совпадений двух детекторов сообщения о наблюдении вариаций задержанных совпадающих событий, одно из которых имеет признак тяжёлой заряженной частицы, интерпретируемых как сигналы от вертикально падающих медленных реликтовых заряженных планковских частиц. |  | Совместно с ФТИ им.Иоффе (С.-Пб) Научн.руководит.: В.В.Кузьминов Отв.исполнитель: В.В.Алексеенко Ю.В.Стенькин Исполнители: Ю.М.Гаврилюк А.М.Гангапшев В.В.Казалов С.И.Панасенко С.С.Раткевич Э.М.Дробышевкий | 360 |
|  | 10. Исследование возможности постановки эксперимента по поиску безнейтринного двойного бета-распада изотопа Мо-100 с помощью сцинтилляционных кристаллов на основе СаМоО4 | Базовое РФФИ | 1. Проверка рабочих характеристик детектора со сцинтилляционным кристаллом СаМоО4 в подземных условиях. |  | Научн.руководит: В.В.Кузьминов Отв.исполнитель: К.В.Эфендиев Исполнители: А.М.Гежаев А.М.Пшуков Ш.М.Умеров В.В.Казалов Ю.М.Гаврилюк С.С.Раткевич В.Н.Короноухов А.В.Вересникова Б.К.Лубсандоржиев Б.А.Шайбонов | 600 |
|  | 11. Экспериментальная проверка стабильности периода полураспада альфа-активного ядра Po-214. | Базовое РФФИ | 1. Накопление статистики в измерениях на двух установках «Тау1» и «Тау2» за ~1 год. 2. Анализ полученных результатов. Оценка чувствительности метода и определение путей её повышения. 3. Создание полномасштабной установки. 4. Подготовка публикаций. |  | Научн. руковод.: Е.Н.Алексеев Отв.исполнитель: В.В.Кузьминов Исполнители: Ю.М.Гаврилюк А.М.Гангапшев А.М.Гежаев В.В.Казалов С.И.Панасенко С.С.Раткевич К.В.Эфендиев С.П.Якименко | 500 |
|  | 12. Исследование возможностей регистрации солнечных рр-нейтрино по электронам рассеяния в жидкостном эмиссионном детекторе комнатной температуры | Базовое | Исследование детектирующих и фоновых характеристик жидких рабочих сред двухфазных ионизационных детекторов: продолжить исследования рабочих характеристик жидкостей комнатной температуры: тетраметилселан (ТМС), тетраметиламин (ТМТ) и неопентан с использованием изготовленных установки. Оценить концентрации радиоактивного изотопа С-14 в используемых углеводородных средах. Определить длину свободного пробега электронов в жидких рабочих средах двухфазных ионизационных детекторов |  | Совместно с КБГУ Научн.руководит.: А.М.Пшуков Исполнители: К.В.Эфендиев, А.Х.Хоконов, Ш.М.Умеров | 300 |