- УТВЕРЖДАЮ

- Научный руководитель тематического направления

дфмн					Э.А.Коптелов

- КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН научно-исследовательской работы по тематическому направлению

Фундаментальная и прикладная ядерная физика

Лаборатории нейтронных исследований

7 Многоцелевой Нейтронный комплекс ИЯИ РАН, 13 Ядерная физика

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 2012 |  |
| 2 |  |  |  | 2013 |  |
| 3 |  |  |  | 2014 |  |

7.1 Импульсный нейтронный источник ИН-06 ИЯИ РАН

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оснащение ИН-06 приборной базой. Ввод в строй рефлектометра-малоуглового спектрометра с двухкоординатным позиционно - чувствительным детектором для исследования наноструктур. Продолжение нейтроно- и рентгенографических исследований микро- и наноструктуры после деформации немагнитного прочного сплава NiCrAl. Нейтроно-, мессбауэровские и рентгенографических исследования микро- и наноструктуры новых железосодержащих сверхпроводников после прессования. | Ввод в строй 1-ой очереди рефлектометра-малоуглового спектрометра для исследования наноструктур |  | 2012 |  |
| 2 |  |  |  | 2013 |  |
| 3 |  |  |  | 2014 |  |

7.1.1 Развитие техники воспроизводства экстремальных условий

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Развитие техники воспроизводства экстремальных условий на образцах для нейтронных исследований, в том числе уникальных условий: высокого давления для больших образцов. Исследование наноструктуры облученных полимеров. Изучение магнетизма в квазибинарных системах на основе интерметаллида CeNi. Изучение структуры фазы высокого давления CeNi. Исследование электронной структуры и кристаллического электрического поля в кобальтитах редкоземельных элементов. Исследование композитных термоэлектрических преобразователей энергии на основе валентно-нестабильных соединений 4f элементов | Развитие техники воспроизводства экстремальных условий на образцах для нейтронных исследований, в том числе высокого давления для больших образцов. |  | 2012 |  |
| 2 |  |  |  | 2013 |  |
| 3 |  |  |  | 2014 |  |

7.1.2 Исследование структуры и динамики материалов на установках Нейтронного комплекса ИЯИ

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение экспериментов по исследованию структуры и динамики материалов на установках Нейтронного комплекса ИЯИ. Изучение магнетизма в квазибинарных системах на основе интерметаллида CeNi. Изучение структуры фазы высокого давления CeNi. Исследование электронной структуры и кристаллического электрического поля в кобальтитах редкоземельных элементов. Исследование композитных термоэлектрических преобразователей энергии на основе валентно-нестабильных соединений 4f элементов. Исследование точности определения структуры монокристаллов на дифрактометре STOE IPDS II и попытки калибровки дифрактометра. Освоение кристаллографического программного обеспечения. Исследования фазовой диаграммы B-C: рентгенофазовый анализ образцов бора, карбидов бора (совместно с Е.А. Екимовым, ИФВД). Поиск и исследование температурных фазовых переходов в системе Cr–GaSb (совместно с Кондриным М.В., ИФВД). | Результаты нейтроно- , рентгенографических и мессбауэровских исследований микро-, наноструктуры и электронной структуры кобальтитов редко-земельных элементов, немагнитного прочного сплава NiCrAl после деформации, новых железосодержащих сверхпроводников, системы Cr–GaSb и фазовой диаграммы B-C: образцов бора, карбидов бора. Данные комплексного исследования наноструктуры облучённых полимеров КАПТОН и PEEK. Результаты изучения магнетизма в квазибинарных системах на основе интерметаллида CeNi и структуры фазы высокого давления CeNi. |  | 2012 |  |
| 2 |  |  |  | 2013 |  |
| 3 |  |  |  | 2014 |  |

7.1.3 Исследования по физике деления и нейтрон – ядерных взаимодействий

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уточнение соотношения время-энергия нейтрона в спектрометре с использованием делительных и захватных резонансов различных элементов. Разработка компьютерной программы усреднения сечений. Анализ результатов эксперимента на СВЗ-100 с использованием компьютерной программы усреднения сечений. Создание компьютерной модели получения усреднённых сечений. Разработка, на основании проведённого компьютерного моделирования плотностей потоков и энергетических спектров, предложений по модернизации СВЗ-100 с целью подготовки экспериментов по исследованию нуклеосинтеза элементов (s – процессы). Создание, совместно с ГНЦ ФЭИ, многослойной делительной камеры с Th-232. Подготовка эксперимента по делению, создание висмутовой (Bi) оболочки для защиты детектора от γ-квантов «нейтронной вспышки». Постановка эксперимента по определению плотностей нейтронного потока в зависимости от времени замедления в различных каналах свинцовой сборки СВЗ-100. | Компьютерная программа усреднения сечений. Анализ результатов экспериментов на СВЗ-100 с использованием этой программы. Предложения по модернизации СВЗ-100 с целью подготовки экспериментов по исследованию нуклеосинтеза элементов. |  | 2012 |  |
| 2 |  |  |  | 2013 |  |
| 3 |  |  |  | 2014 |  |

7.1.4 Исследование Р-нечётных эффектов в дифракции нейтронов

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнить измерения эффектов нарушения пространственной четности в дифракции нейтронов на совершенном монокристалле бромида калия в области p- волнового резонанса брома-81 на 1-ом канале реактора ИБР-2 ОИЯИ. Выполнить измерения эффектов нарушения пространственной чётности в дифракции нейтронов на совершенном монокристалле бромида калия в области p- волнового резонанса брома-81 на 50-ти метровой пролетной базе РАДЭКС ИЯИ РАН на уровне точности ≤10-4. Провести поиск эффекта Кагана – Афанасьева на 60-ти метровой базе импульсного источника резонансных нейтронов (ИРЕН) ОИЯИ на смонтированной нами установке для поиска изменений параметров ядерных резонансов в условиях дифракции нейтронов. Достичь уровня точности лучше, чем 10-3 в поиске эффекта Кагана – Афанасьева. | Результаты исследования Р-нечётных эффектов в дифракции нейтронов и поиск эффекта Кагана – Афанасьева. |  | 2012 |  |
| 2 |  |  |  | 2013 |  |
| 3 |  |  |  | 2014 |  |