УТВЕРЖДАЮ

Научный руководитель тематического направления

д.ф.-м.н. 				Л.Б.Безруков

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  научно-исследовательской работы по тематическому направлению

Физика космических лучей и нейтринная астрофизика

Группы хлор-аргонового нейтринного телескопа ОЛВЭНА

3 Разработка и создание литиевого детектора солнечных нейтрино для исследования генерации энергии в CNO цикле на Солнце, 13 Ядерная физика

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 2012 | 1000 |
| 2 |  |  |  | 2013 |  |
| 3 |  |  |  | 2014 |  |

3.1 Разработка и создание литиевого детектора солнечных нейтрино для исследования генерации энергии в CNO цикле на Солнце, 01.2.00305501.1

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработать и изготовить лабораторную стендовую установку для макетов детектора с газовым наполнением. Изготовить макеты детекторов и провести их испытания. Разработать электронику для проведения измерений на стендовой установке. | Публикация |  | 2012 |  |
| 2 | Создать лабораторную установку для разработки детекторов с газовым наполнением для малых энерговыделений порядка 100 эВ с перспективой ее использования для регистрации единичных распадов атомов 7Be, генерированных в литии солнечными нейтрино. |  |  | 2013 |  |
| 3 | Разработать детектор малых энерговыделений (порядка 100 эВ) для регистрации единичных распадов атомов 7Be, генерированных в литии солнечными нейтрино |  |  | 2014 |  |

3.2 DoubleChooz

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участие в эксплуатации установки DoubleChooz,, получение и анализ экспериментальных данных. | Публикация | Е..А Янович совместно с ЛНАВЭ: В.В.Синёв | 2012 | Базовое, 500 Программа фундаментальных исследова-ний Президи-ума РАН “Фун-даментальные свойства материи и астрофизика”, 600 РФФИ 500 |
| 2 | Участие в создании ближнего детектора DoubleChooz |  |  | 2013 |  |
| 3 | Участие в эксплуатации ближнего детектора DoubleChooz, получение и анализ экспериментальных данных. |  |  | 2014 |  |

Научный руководитель снс д.ф.-м.н.					Б.К.Лубсандоржиев

3.3 Комплекс установок в Тункинской долине для регистрации ШАЛ

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка, изготовление и монтаж системы синхронизации установки Тунка-133. Участие в экспедиционных работах в Тункинской долине Иркутской области. | Создание образца системы синхронизации Публикация | Совместно с ОТФ: Г.И.Рубцов и DESY (Германия) и совместно с НИИЯФ МГУ, НИИПФ ИГУ | 2012 | Базовое, 300 Программа фундаменталь-ных исследо-ваний Прези-диума РАН “Фундаментальные свойства материи и астрофизика”, 200 Грант общества Helmholtz, Германия |
| 2 | Участие в разработке гамма-телескопа HiSCORE | Публикация |  | 2013 |  |
| 3 | Разработка, изготовление и монтаж систем гамма-телескопа Участие в экспедиционных работах в Тункинской долине Иркутской области. | Публикация |  | 2014 |  |

Научный руководитель снс д.ф.-м.н.					Б.К.Лубсандоржиев

Заведующий Группой хлор-аргонового нейтринного телескопа с.н.с.					 А.В.Копылов

СОГЛАСОВАНО

Заведующая Отделом лептонов высоких энергий и нейтринной астрофизики 
чл.-корр. РАН		   			 О.Г.Ряжская