УТВЕРЖДАЮ

Научный руководитель тематического направления
академик				В.А.Матвеев

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  научно-исследовательской работы по тематическому направлению

Участие в глобальных мегапроектах фундаментальной физики

Лаборатории физики электрослабых взаимодействий

4 Исследование нейтринных осцилляций и нарушения фундаментальных СР и Т симметрий в распадах каонов, 13 Ядерная физика

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 2012 |  |
| 2 |  |  |  | 2013 |  |
| 3 |  |  |  | 2014 |  |

4.1 Исследование нарушения фундаментальных СР и Т симметрий в распадах каонов, 01.2.00 305495

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.Поиск тяжёлых нейтрино в распадах остановленных положительных каонов 2.Подготовка нового эксперимента по измерению редких распадов остановленных положительных каонов 3. Приведение моделирования каонного пучка и создание прототипов детекторов. | Получение новых результатов и их публикация | О.В.Минеев, А.Т.Шайхиев | 2012 | 1050 |
| 2 |  |  |  | 2013 |  |
| 3 |  |  |  | 2014 |  |

4.2 Изучение нейтринных осцилляций в экспериментах с длинной базой на протонных ускорителях КЕК и J-PARC, 01.2.00 409945

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. Продолжение набора статистики и проведение измерений по поиску осцилляций мюонных нейтрино в электронные нейтрино. Измерение угла смешивания 13. 2. Измерение параметров нейтринного пучка вблизи мишени и измерение сечений взаимодействия нейтрино с ядрами в диапазоне энергий около 1 ГэВ. 3. Получение результатов по измерению параметров осцилляций мюонных нейтрино в эксперименте на исчезновение. 4. Измерение нейтринных компонент off-axis нейтринного пучка: примеси электронных нейтрино и мюонных антинейтрино. | Получение новых результатов и их публикация | М.М.Хабибуллин, А.Н.Хотянцев | 2012 | 1300 |
| 2 |  |  |  | 2013 |  |
| 3 |  |  |  | 2014 |  |

4.3 Разработка новых сцинтилляционных детекторов для экспериментов с ускорительными нейтрино

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. Разработка стриповых сцинтилляционных детекторов , полученных методом экструзии, со спектросмещающими волокнами для нейтринных детекторов большого объема. 2. Разработка и создание прототипа сегментированного активного нейтринного детектора для экспериментов с короткой базой. 3. Разработка и тестирование фотоприемников расширенной квантовой чувствительностью для регистрации сцинтилляционного света в диапазоне волн 400-700 нм. 4. Создание прототипов вето детекторов заряженных и нейтральных частиц на основе пластиковых сцинтилляторов и микропиксельных фотодиодов. | Получение новых результатов и их публикация | КОРЭ, О.В.Минеев, Н.В.Ершов, Л.Н.Голышкин | 2012 | 500 |
| 2 |  |  |  | 2013 |  |
| 3 |  |  |  | 2014 |  |

Заведующий Лабораторией физики электрослабых взаимодействий проф., д.ф.-м.н.                              Ю.Г.Куденко