УТВЕРЖДАЮ

Научный руководитель тематического направления

академик 					В.А.Матвеев

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  научно-исследовательской работы по тематическому направлению

Участие в глобальных мегапроектах фундаментальной физики

Лаборатории релятивистской ядерной физики

6 Исследования по релятивистской ядерной физике, 01.2.00 305482, 13 Ядерная физика

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 2012 | 1000 |
| 2 |  |  |  | 2013 |  |
| 3 |  |  |  | 2014 |  |

6.1 Исследование ядро–ядерных столкновений на установке ALICE на встречных пучках ускорителя LHC  CERN

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1) Проведение физических измерений с использованием T0 детектора : - проведение измерений множественности рожденных частиц; - мониторирование и определение светимости; - определение плоскости реакции; - измерение времени пролёта рожденных частиц; - диагностика пучка. -настройка триггерных сигналов детектора 2) Исследование проблемы снижения фоновой загрузки детектора Т0 из-за послеимпульсов у используемых фотоумножителей ФЭУ-187 | 1)Модернизация считывающей и быстрой электроники, разработка новых модулей. 2) Анализ данных 2011 г. ультрапериферичес-ких cтолкновений ядер с использованием модели RELDIS | А.И.Решетин, Т.Л.Каравичева, Ф.Ф.Губер, О.В.Каравичев, В.Н.Марин, А.В.Веселовский, Л.Н.Голышкин, А.И.Маевская, В.В.Тифлов, А.Н.Курепин, Н.С.Топильская, М.Б.Голубева И.А.Пшеничнов, Е.В. Карпечев В.И.Разин, Е.А.Усенко А.А.Тихонов, А.С.Коневских А.А.Финогеев | 2012 |  |
| 2 |  |  |  | 2013 |  |
| 3 |  |  |  | 2014 |  |

6.2  Исследование коллективных эффектов и ненуклонных степеней свободы в ядрах и переходных  процессов в сжатой ядерной материи  при столкновениях протонов и тяжёлых ионов с ядрами

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение исследования работы прототипа калориметра на выведенном пучке Нуклотрона ОИЯИ. | Подготовка Технического проекта детектора. для установки MPD/NICA Разработка физической программы измерений на коллайдере NICA. | Совместно с ЛФВЭ ОИЯИ Т.Л.Каравичева, Е.В.Карпечев, В.В.Тифлов, А.И.Маевская М.Б.Голубева, А.Н.Курепин А.И.Решетин, Н.С.Топильская | 2012 |  |
| 2 |  |  |  | 2013 |  |
| 3 |  |  |  | 2014 |  |

6.3 Исследование рождения  векторных мезонов в адрон-ядерных и ядерно-ядерных взаимодействиях на установке HADES (GSI, Германия)

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1) Подготовка к сеансу, обеспечение работоспособности и калибровки переднего 300 канального сцинтилляционного годоскопа, по определению плоскости реакции, настройка электроники и проведение тестовых измерений на космике. 2) Продолжение работы по реконструкции, сборке, моделированию и тестированию модулей 960- канального электромагнитного калориметра на основе свинцового стекла. | 1) Исследования выходов дилептонных пар на установке HADES в первом сеансе измерений с тяжелыми ядрами – Au+Au при энергии налетающих ядер серебра 1.25 ГэВ на нуклон. | Ф.Ф.Губер М.Б.Голубева, А.И.Решетин, А.П.Ивашкин, А.С.Садовский | 2012 |  |
| 2 |  |  |  | 2013 |  |
| 3 |  |  |  | 2014 |  |

6.4 Исследование свойств сжатой барионной материи  на установке CBM в GSI

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение работ, связанных с подготовкой технического проекта переднего адронного калориметра эксперимента СВМ. Моделирование для определения возможности исследования рождения состояний чармония. | Разработка, проведение испытаний и оптимизация параметров прототипа адронного калоримета под нулевым углом PSD при энергиях коллайдера CBM на пучках Нуклотрона и T10 ускорителя PS(CERN ) | М.Б.Голубева Ф.Ф.Губер, А.И.Решетин А.П.Ивашкин В.В.Тифлов А.И.Маевская | 2012 |  |
| 2 |  |  |  | 2013 |  |
| 3 |  |  |  | 2014 |  |

6.5 Исследование рождения адронов в адрон-ядерных и ядро-ядерных столкновениях на CERN SPS (эксперимент NA61)

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Окончательная сборка и запуск в ЦЕРНе адронного калориметра фрагментов в полном объеме из 44 модулей. Планируется откалибровать калориметр на пучке мюонов и протонов и использовать его для измерения энергии спектаторов для определения центральности взаимодействия осенью 2012г. в физическом сеансе В 2012 г. планируется продолжение моделирования отклика калориметра при разных энергиях, разработка методов калибровки, участие в проведении измерений на установке NA61 и в анализе и обработке поступающих данных. | Продолжение эксперимента на фрагментированном пучке 7Ве по исследо-ванию выходов заряженных адронов в реакции 7Ве + 9Ве. Продолжение набора статистики в протон-протонных взаимодействиях для исследования выходов адронов с большим поперечным импульсом | М.Б.Голубева Ф.Ф.Губер, А.П.Ивашкин В.Н.Марин О.А.Петухов А.С.Садовский О.В.Бусыгина | 2012 |  |
| 2 |  |  |  | 2013 |  |
| 3 |  |  |  | 2014 |  |

6.6 Исследование ядро-ядерных взаимодействий на установке CASTOR (CERN CMS)

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участие в измерениях на пучке Большого Адронного Коллайдера | Анализ экспериментальных данных. | Исполнители: А.П.Ивашкин А.В.Дерменев В.В.Тифлов | 2012 |  |
| 2 |  |  |  | 2013 |  |
| 3 |  |  |  | 2014 |  |

6.7 Исследование распадов положительных каонов в эксперименте TREK, J-PARC, Япония

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение работ, связанных с подготовкой эксперимента | Разработка новой схемы съема сигнала с сцинтилляционного детектора нейтральных пионов, Монте-Карло моделирование экспериментальной установки | М.Б.Голубева Ф.Ф.Губер, А.П.Ивашкин В.Н.Марин О.А.Петухов А.С.Садовский О.В.Бусыгина | 2012 |  |
| 2 |  |  |  | 2013 |  |
| 3 |  |  |  | 2014 |  |

Заведующий  Лабораторией релятивистской ядерной физики проф. д.ф.-м.н.                                                      А.Б.Курепин

СОГЛАСОВАНО

Заведующий Отделом экспериментальной физики

член-корреспондент РАН   			 И.И.Ткачёв