- УТВЕРЖДАЮ

- Научный руководитель тематического направления

академик				В.А.Матвеев

- КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН научно-исследовательской работы по тематическому направлению

Участие в глобальных мегапроектах фундаментальной физики

Лаборатории нейтринной астрофизики высоких энергий

9 Глубоководное детектирование мюонов и нейтрино на оз.Байкал, 13 Ядерная физика

9.1 Глубоководное детектирование мюонов и нейтрино на оз.Байкал, 01.2.00  305509

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. Подъем, анализ состояния, ремонт, частичная замена и модернизация глубоководной аппаратуры и подводных линий кабельной связи БГНТ в период зимней экспедиции на оз. Байкал. 2. Запуск и эксплуатация глубоководного нейтринного телескопа НТ200+ в режимах тестирования и набора данных. 3. Монтаж и запуск в режиме постоянного набора данных модернизированного прототипа кластера . нейтринного телескопа НТ1000, состоящего из трех гирлянд оптических модулей, одна из которых будет являться первой версией полномасштабной гирлянды НТ1000. 4. Изготовление и отладка оптических модулей и модернизированных электронных систем сбора и передачи данных следующей версии прототипа кластера (60 измерительных каналов) НТ1000, который должен быть развернут на оз. Байкал в 2013 году для натурных испытаний. | Научным отчетом | В.М.Айнутдинов, О.Н.Гапоненко, И.А.Данильченко, Ж-А.М.Джилкибаев, А.А.Дорошенко, В.А.Жуков, А.М.Клабуков, А.П.Кошечкин, В.А.Крысанов, Д.А.Кулешов, В.И.Ляшук, А.И.Панфилов, О.В.Суворова совместно с ОИЯИ (И.А.Белолаптиков, К.В.Конищев, Е.Н.Плисковский), Б.А.Шайбонов, А.А.Шейфлер), ИГУ, НИИЯФ МГУ, ННГТУ, СПбГМТУ, DESY-Zeuthen (ФРГ, Цойтен), АКИН | 2012 | 8300 |
| 2 |  |  |  | 2013 |  |
| 3 |  |  |  | 2014 |  |

9.2 Проблема геофизических нейтрино

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. Подготовка научного обоснования создания большого сцинтилляционного детектора на Баксанской нейтринной обсерватории для исследования природных потоков нейтрино низких энергий.. 2. Исследование высокостабильных типов жидких сцинтилляторов, допускающих наработку в больших количествах. 3. Моделирование процесса регистрации геонейтрино в детекторе большого объема. | Научным отчетом | Синев В.В., И.Р.Барабанов, Г.Я.Новикова, Е.А.Янович совместно с ИФХиЭХ РАН, ИЭОС РАН, Лаборатория Gran Sasso (Италия), Лаб. РХМДН ОЛВЭНА | 2012 |  |
| 2 |  |  |  | 2013 |  |
| 3 |  |  |  | 2014 |  |

9.3 Первичные чёрные дыры в ранней Вселенной и космологические следствия их рождения. Фотоядерные взаимодействия лептонов при сверхвысоких энергиях

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Получение ограничений на параметры моделей космологического расширения ранней Вселенной, на основе астрофизических данных по поискам первичных чёрных дыр. | Научным отчетом | П.А.Климай, Б.В.Мангазеев совместно с ИГУ | 2012 |  |
| 2 |  |  |  | 2013 |  |
| 3 |  |  |  | 2014 |  |

Научный руководитель темы доктор физ.-мат.наук 			Э.В.Бугаев

Заведующий лабораторией НАВЭ член-корреспондент РАН				Г.В.Домогацкий