| № п/п | Индекс научного направления. Наименование новых и переходящих тем Номер государственной регистрации переходящих тем | Источники финансирования | Краткое содержание этапов исследований в 2012 году | Сроки начала и оконча-ния темы |  | Подразделение научного учреждения. Научный руководитель темы |  | Планиру-емое базовое бюджет финанс., тыс.р. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| 1 | 1.7.4 Галлий-германиевый нейтринный телескоп 01.2.00 305503 | Базовое Программа фундаментальных исследований Президиума РАН «ФУНДАМЕНТАЛЬ-НЫЕ СВОЙСТВА МАТЕРИИ И АСТРОФИЗИКА» РФФИ |  | 2012 - 2014 |  | Лаборатория радиохимических методов регистрации нейтрино ОЛВЭНА, Лаборатория галлий-германиевого нейтринного телескопа БНО Научный руководитель: В.Н.Гаврин Исполнители: Л.И. Белоус Е.П. Веретенкин В.В. Горбачёв П.П. Гуркина С.М.Ештокин О.А. Жорова Т.В. Ибрагимова А.В. Калихов Т.В. Кнодель Ю.П.Козлова Б.А. Комаров И.Н. Мирмов Н.А. Тимофеевская Н.Г. Хайрнасов А.А. Шихин В.Э. Янц |  | 7500 |  |
|  |  |  | 1.1. Продолжение ежемесячных измерений потока солнечных нейтрино на ГГНТ и анализ получаемых данных. 1.2. Разработка и изготовление установки отдувки германия с использованием эжекторной системы барботажа. 1.3. Замена выпарной вакуумной системы для перехода на новую технологическую схему извлечения германия со сбором конденсата. 1.4. Изготовление и технологические испытания новой системы улавливания германия из газового потока на насыпной колонке. 1.5. Разработка методики аттестации германиевой лигатуры с использованием атомно-эмиссионного анализа германия на ICP-OES спектрометре Optima 7000 DV. 1.6. Изготовление Ge лигатуры с высо-кообогащенными изотопами германия. |  |  | Научный руководитель: В.Н.Гаврин |  | 2500 |  |
|  |  |  | 2. Увеличение массы мишени телескопа Проведение регенерации и подготовка для включения в активную часть мишени телескопа 3 т галлия |  |  | Научный руководитель: Е.П. Веретёнкин |  | 5000 |  |
| 2. | Калибровочный эксперимент с искусственным источником нейтрино на основе радионуклида 51Cr на двухзонной галлиевой мишени | Базовое Программа фундаментальных исследований Президиума РАН «ФУНДАМЕНТАЛЬ-НЫЕ СВОЙСТВА МАТЕРИИ И АСТРОФИЗИКА» РФФИ Капитальное строительство | 2.1.Искусственный источник нейтрино и двухзонный галлиевый реактор: 2.1.1 Продолжение работ по разработке методики изготовления хромовой мишени для облучения нейтронами в реакторе СМ-3. 2.1.2. Разработка проекта опытной установки для изготовления мишени из обогащенного хрома. 2.1.3. Пробное облучение стержней из природного хрома. 2.1.4. Разработка принципиальных схем измерения активности 3 МКи 51Cr источника (2-3 независимых метода). 2.1.5. Продолжение работ с ОАО «ГНЦ НИИАР» по оптимизации процесса облучения хромовой мишени с целью получения максимальной активности источника. 2.1.6. Приступить к работам по изготовлению двухзонного реактора для проведения эксперимента с источником на 50-ти тонной галлиевой мишени. | 2012 - 2014 | Научные руководители: В.Н.Гаврин Е.П.Веретенкин Отв. Е.П.Веретенкин |  | 4200 1500 |  |  |
|  |  |  | - Дополнительные каналы системы регистрации распадов 71Ge ГГНТ - Изготовление 8 дополнительных каналов счетной системы телескопа. - Создание программ сбора данных и калибровки 8-ми дополнительных счетных каналов. - Проектирование и изготовлению пассивной и активной защит дополни-нительных 8-ми счетных каналов ГГНТ. |  |  | Отв.А.А.Шихин |  | 2000 |  |
|  |  |  | 2.3. Изготовление 20-ти миниатюрных низкофоновых пропорциональных счетчиков из высокочистого кварца. |  |  | Отв. И.Н.Мирмов В.Э.Янц |  | 600 |  |
|  |  |  | - Компьютерное моделирование калибровочного эксперимента с искусственным источником нейтрино 51Cr активностью 3 МКи на двухзонной галлиевой мишени |  |  | Отв. В.В.Горбачев |  | 100 |  |
| 3 | Проблема геофизических нейтрино | Базовое Программа фундаментальных исследований Президиума РАН «ФУНДАМЕНТАЛЬ-НЫЕ СВОЙСТВА МАТЕРИИ И АСТРОФИЗИКА» |  | 2012 - 2014 |  | Научный руководитель: В.Н.Гаврин (cовместно с лабораторией НАВЭ, научный руководитель Г.В.Домогацкий) |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Испытания гадолиний содержащего сцинтиллятора для выяснения его временной стабильности. 3.2. Подготовка рекомендаций для технического задания на проект полномасштабного Баксанского геонейтринного детектора (БГНД). |  |  | Ответственный исполнитель: Е.П.Веретенкин В.В.Горбачев Б.А.Комаров |  | 200 |  |