| № п/п | Индекс научного направления. Наименование новых и переходящих тем Номер государственной регистрации переходящих тем | Источники финансирования | Краткое содержание этапов исследований в 2012 году | Сроки начала и оконча-ния темы | Подразделение научного учреждения. Научный руководитель темы | Планиру-емое базовое бюджетн. финансир., тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.8 Поиск массы покоя электронного антинейтрино в бета распаде трития 01.2.00 305481 | Базовое, ЦП Президиума РАН “Нейтринная физика”, РФФИ | Исследование систематических эффектов в безоконном тритиевом источнике установки «Троицк ню-масс», измерение сечений рассеяния электронов на изотопах водорода в интервале энергий 14-30 кэВ, исследование плазменных процессов в тритиевом молекулярном источнике с использованием изотопа криптон-83 Для этого необходимо выполнить следующие работы: - Модернизировать систему измерения вакуума и контроля температур. - Провести замену отдельных элементов высоковольтной системы. - Провести сеансы измерений для исследования характеристик и систематических эффектов в безоконном молекулярном тритиевом источнике: - Провести фоновые измерения - Провести сеансы измерений рассеяния электронов с помощью электронной пушки на изотопах водорода. - Провести сеансы измерений с радиоактивным изотопом криптона-83. | 2012-2013 | Лаборатория мезоной физики Отдела экспериментальной физики, Отв. исполнитель: В.С. Пантуев | 4500 |
| 2 | 13 Исследования релятивистских ядро-ядерных столкновений на установке PHENIX (в рамках соглашения о сотрудничестве с Брукхэвенской национальной лабораторией, США) | Базовое | - Принять участие в планируемом сеансе измерений в январе-июне 2012г. - Обеспечить текущий ремонт дрейфовых камер центрального спектрометра установки в периоды технологических остановок, апрель-май - В рамках рабочей группы завершить написание статьи по исследованию структуры «гребень/ridge» в ядро-ядерных столкновениях, январь-май - Плановый ремонт дрейфовых камер перед сеансом 2013, сентябрь-декабрь - Как член комитета по детекторам, участие в ежемесячных совещаниях комитета - Участие в подготовке и обсуждении текущих статей с экспериментальными данными, полученными на PHENIX, январь-декабрь | 2010 - 2015 | Отв.исполнитель: В.С.Пантуев |  |