- УТВЕРЖДАЮ

- Научный руководитель тематического направления

дфмн																			Э.А.Коптелов

- КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

- научно-исследовательской работы по тематическому направлению

Фундаментальная и прикладная ядерная физика

Лаборатория мезонной физики

5 Светосильная спектрометрия электронов, фундаментальная и прикладная ядерная физика и астрофизика частиц

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 2012 |  |
| 2 |  |  |  | 2013 |  |
| 3 |  |  |  | 2014 |  |

5.1 Поиск массы покоя электронного антинейтрино в бета-распаде трития

5.1.1 Модернизация спектрометра Троицк-ню-масс

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Исследование систематических эффектов в безоконном тритиевом источнике установки «Троицк ню-масс», измерение сечений рассеяния электронов на изотопах водорода в интервале энергий 14-30 кэВ, исследование плазменных процессов в тритиевом молекулярном источнике с помощью электронной пушки. Модернизировать систему измерения вакуума и контроля температур. Провести замену отдельных элементов высоковольтной системы. Провести сеансы измерений для исследования характеристик и систематических эффектов в безоконном молекулярном тритиевом источнике: - Провести фоновые измерения - Провести сеансы измерений рассеяния электронов с помощью электронной пушки на изотопах водорода. Подготовка технической документации для сдачи установки в эксплуатацию. | - Модернизировать систему измерения вакуума и контроля температур. - Провести замену отдельных элементов высоковольтной системы - Сеанс измерений для исследования характеристик и систематических эффектов в безоконном молекулярном тритиевом источнике. Подготовка публикации. - Техническая документация для сдачи установки в эксплуатацию. | В.С.Пантуев, Н.А.Титов, Е.В.Гераскин, А.К.Скасырская, А.А.Нозик, С.В. Задорожный, Н.А.Лиховид, А.И. Белесев, В.И.Парфенов, Н.А.Ионов, И.И.Паламарчук, Ю.А.Захаров, А.А.Голубев, А.И.Маркин | 2012 |  |
| 2 | Исследование систематических эффектов в безоконном тритиевом источнике установки «Троицк ню-масс», измерение сечений рассеяния электронов на изотопах водорода в интервале энергий 14-30 кэВ, исследование плазменных процессов в тритиевом молекулярном источнике с помощью электронной пушки: 1. Модернизация высоковольтной системы. 2. Внедрение оборотного водоснабжения в системе охлаждения установки. 3. Разработка и модернизация электронных пушек. 4. Сдача в эксплуатацию установки «Троицк ню-масс». 5. Модернизация системы медленного контроля установки. 6. Подготовка публикации с описанием модернизированного спектрометра. 7. Проведения сеанса измерений неупругих потерь электронов в водороде. 8. Обработка результатов измерений. Подготовка публикации с физическими результатами. | 1. Создание системы управления высоковольтного источника и регистрации двух цифровых вольтметров на базе интерфейса RS-232 с новым делителем на интервал до 32 кВ. 2. Сдача в эксплуатацию оборотного водоснабжения системы охлаждения установки. 3.1. Модернизация электронной пушки для повышения надежности и прецизионности. 3.2. Создание высоко апертурной пушки для моделирования плазменных эффектов. 4. Приведение установки в соответствие с требованиями ПУЭ, ПТБ, оформление технической документации для сдачи установки в эксплуатацию. 5. Создание автоматизированной системы. 6. Направление статьи в печать. 7. Проведение сеанса. 8. Составление внутреннего отчета и проведения семинара ОЭФ. Подготовка публикации. | Лаборатория мезонной физики ОЭФ ИЯИ РАН В.С.Пантуев, Н.А.Титов, Е.В.Гераскин, А.К.Скасырская, А.А.Нозик, С.В. Задорожный, Н.А.Лиховид, А.А.Голубев, А.И.Маркин А.И. Белесев, В.И.Парфенов, Н.А.Ионов, И.И.Паламарчук, Ю.А.Захаров | 1. Январь – август. 2.Январь- март. 3.1. Январь-март. 3.2. Январь-ноябрь. 4. Январь- июнь. 5. Январь- июнь. 6. Январь –апрель. 7. Сентябрь-октябрь. 8. Ноябрь-декабрь. 2013 |  |
| 3 |  |  |  | 2014 |  |

Научный руководитель д.ф.-м.н.												В.С.Пантуев

5.1.2 Поиск стерильных нейтрино в радиоактивных распадах

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. Подготовка проекта по поиску стерильных нейтрино на установке «Троицк ню-масс». 1.1. Математическое моделирование чувствительности и влияние систематических ошибок при измерениях в распадах трития. 1.2 Разработка высокоскоростной системы регистрации. 2. Модернизация систем регистрации и высоковольтной части. 3. Экспериментальное исследование функции пропускания спектрометра в рабочем диапазоне с электронной пушкой. 4. Проведение сеанса для экспериментальной оценки чувствительности установки и влияния ложных эффектов. 5. Развитие концепции эксперимента по измерению массы стерильных нейтрино в диапазоне 50-500 кэВ при помощи изучения спектра ионов отдачи в электронном захвате. 5.1 Математическое моделирование 5.2 Разработка вакуумного стенда для тестирования высокоскоростной системы регистрации электронов и ионов. 6. Подготовка отчёта и новой заявки по гранту | 1.1 Получение оценок статистической чувствительности и влияния систематических эффектов источнике и спектрометре 1.2 Принятие решения и экспериментальная проверка концепции высокоскоростной системы регистрации 2. Создание системы регистрации и высоковольтной части 3. Получение экспериментальных данных по функции пропускания спектрометра в широком интервале энергий 4. Получение спектров электронов вдали от граничной точки энергии распада 5. 1 Получение оценок статистической чувствительности и влияния систематических эффектов 5.2 Создание стенда для испытаний 6. Написание отчёта и заявки | ОЭФ ИЯИ РАН И.И. Ткачёв, Н.А.Титов, В.С.Пантуев, А.А.Нозик, Р.М. Джилкибаев, Д.Н. Абдурашитов, Б.М. Овчинников, Е.В.Гераскин, А.К.Скасырская, С.В. Задорожный, Н.А.Лиховид, А.И. Белесев, В.И.Парфенов, Н.А.Ионов, И.И.Паламарчук, Ю.А.Захаров, А.А.Голубев, А.И.Маркин Берлёв А.И. (ЛНИ) | 2013 |  |
| 2 |  |  |  | 2014 |  |

Научный  руководитель темы И.И. Ткачёв

5.2 Исследования релятивистских ядро-ядерных столкновений на установке PHENIX (в рамках соглашения о сотрудничестве с Брукхэвенской национальной лабораторией, США)

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Принять участие в планируемом сеансе измерений в январе-июне 2012г. - Обеспечить текущий ремонт дрейфовых камер центрального спектрометра установки в периоды технологических остановок, апрель-май - Плановый ремонт дрейфовых камер перед сеансом 2013, сентябрь-декабрь - Как член комитета по детекторам, участие в ежемесячных совещаниях комитета - Участие в подготовке и обсуждении текущих статей с экспериментальными данными, полученными на PHENIX, январь-декабрь | Публикация результатов |  | 2012 |  |
| 2 | - Принять участие в планируемом сеансе измерений в 2013г. - Обеспечить текущий ремонт дрейфовых камер центрального спектрометра установки в периоды технологических остановок. - Плановый ремонт дрейфовых камер перед сеансом 2014. - Как член комитета по детекторам, участие в ежемесячных совещаниях комитета. - Участие в подготовке и обсуждении текущих статей с экспериментальными данными, полученными на PHENIX. | 1. Проведение измерений на ускорителе RHIC 2. Проведение профилактического ремонта 3. Дрейфовые камеры будут подготовлены к сеансу 4. Участие в совещаниях 5. Написание статьи |  | 1. февраль-июнь 2. апрель-май 3. сентябрь-декабрь 4.январь-декабрь 5. январь-декабрь 2013 |  |
| 3 |  |  |  | 2014 |  |

Научный руководитель д.ф.-м.н.												В.С.Пантуев

5.3 Поиск редких мюонных процессов с нарушением лептонных чисел

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка основного элемента калориметра на основе кристалла LYSO с новым фото-детектором – лавинным фото-диодом (APD) большой площади. Разработка низко-шумящего зарядо-чувствительного пред-усилителя для работы с APD. | Проведение измерений с кристаллом LYSO с новым фото-детектором – лавинным фото-диодом (APD) большой площади. Публикация результатов исследований. | ЛФЯР | 2013 | 300 |
| 2 | Разработка и создание тестового пучка позитронов с энергией 7 МэВ на базе имеющегося электронного ускорителя с энергией 8 МэВ. Использование позитронов позволит создать тестовый пучок с низким фоном, который необходим для многих исследовательских и калибровочных измерений проводимых в Институте при создании новых детекторов | Создание тестового пучка позитронов с энергией 7 МэВ и проведение тестовых измерений с кристаллом LYSO на пучке. Публикация результатов | ЛФЯР | 2013 | 500 |
| 3 |  |  |  | 2014 |  |

Научный руководитель к.ф.-м.н.												  Р.М. Джилкибаев

5.4 Исследование аномального электромагнетизма в углеродных конденсатах. Исследование корреляций эффектов переключения проводимости и оптического излучения, испускаемого углеродной пленкой  в момент переключения.

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участие инновационного проекта «Разработка бесконтактных переключателей-ограничителей тока для электрических сетей» в Центре «Сколково». Исследование влияния сильных магнитных полей на эффект переключения Измерения температурных полей в углеродной пленке в процессе переключения. Исследование поляризации оптического излучения, испускаемого углеродной пленкой в момент переключения. Подготовка научной статьи по теме исследований. | - Доклад на круглом столе кластера энергоэффективности Сколково с участием сетевых компаний - Доклад на НТС холдинга МРСК 3. Исследование влияния сильных магнитных полей на эффект переключения 4. Измерения температурных полей в углеродной пленке в процессе переключения. | В.Э.Янц Г.С.Лебедева А.А.Алексеев | 2013 |  |
| 2 | Участие инновационного проекта «Разработка бесконтактных переключателей-ограничителей тока для электрических сетей» в Центре «Сколково». Подготовка термшита и меморандума для частных инвесторов Подготовка презентации для частных инвесторов | - Презентация проекта частным инвесторам - Подписание меморандума 3. Открытие финанси-рования и запуск проекта | В.Э.Янц Г.С.Лебедева А.А.Алексеев | 2013 |  |

Научный руководитель к.ф.-м.н.												  С.Г.Лебедев

5.5 Разработка технологии, получение опытных образцов и исследование особенностей электродинамики нанокристаллических композитов фононных резонаторов (НФР)

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка инновационного проекта для подачи в Центр «Сколково» Написание заявки, составление бизнес-плана Публикация научной статьи по тематике исследований | - Подготовка заявки и отправка в Сколково - Решение по проекту - Поиски финанси-рования Написание научной статьи | В.Э.Янц Г.С.Лебедева А.А.Алексеев | 2013 |  |
| 2 | Подготовка инновационного проекта для подачи в Научно- образовательный Центр г.Троицка Написание заявки, составление бизнес-плана | - Подготовка заявки и отправка в НОЦ г. Троицка - Решение по проекту - Поиски финанси-рования | В.Э.Янц Г.С.Лебедева А.А.Алексеев | 2013 |  |

Научный руководитель к.ф.-м.н.												  С.Г.Лебедев

5.6 Барионные системы  в киральных теориях; свойства барионов и ядер в топологических  и иных  солитонных  моделях. Излучение релятивистских потоков в астрофизике

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. Планируется продолжить изучение предсказаний топологических (киральных) солитонных моделей барионов и ядер и сравнение их с предсказаниями кварковых и других моделей частиц и ядер. 2. Произвести оценку полных энергий связи квантованных мультискирмионов, которые можно интерпретировать как гиперядра с флейворм чарм (очарование) +1 , избытком нейтронов от 1 до 4, атомными числами до 17 включительно. 3. То же для квантового числа бьюти (прелесть) и для значений флейворных квантовых чисел, превышающих 1 по модулю. 4. Исследовать зависимость полученных результатов от единственного параметра модели, постоянной Скирма е. 5. Продолжить изучение основных свойств реакций рождения частиц на ядрах в кинематически запрещенных областях за счет многоступенчатых процессов: зависимости от атомного числа сечений рождения кумулятивных частиц (А-зависимости), поляризационных эффектов, соотношений между выходами частиц, принадлежащих одному и тому же изомультиплету, эффекта обратной фокусировки. Сопоставить результаты с экспериментальными данными, полученными в последние годы. | Направить статьи в реферируемые журналы Послать аннотации докладов на международные конференции, проводимые в 2013 г. Доложить полученные результаты, полностью или частично, на сессии -конференции секции ядерной физики ОФН РАН. | Соисполнители: Д.Е.Ланской ( НИИЯФ МГУ), Г.К.Матущко, И.К.Поташникова (Унив. Вальпараисо, Чили) Б.Е.Штерн | 2013 |  |

Научный руководитель внс к.ф.-м.н.												  В.Б.Копелиович

5.7 Внедрение в широкую медицинскую практику технологии лечения смесями благородных газов с кислородом

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение испытаний смесей Ar+O2 и Ne+O2 для устранения стрессов, являющихся основной причиной ишемических инсультов, и для увеличения репродуктивной функции | Публикацией препринта и докладом на конференции | А.Ю. Перов Работа проводится совместно с Больницей РАН в г. Троицке | 2013 | 100 |
| 2 |  |  |  | 2014 |  |

Научный руководитель д.ф.-м.н.			Б.М. Овчинников

5.8 Поиск тёмной материи Вселенной

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изготовление макета детектора, заполняемого аргоном с фоточувствительной добавкой тетра-метил-германия, либо этилена | Публикацией препринтов, статей | В.В.Парусов, А.А. Пермяков, А.Ф.Бузулутсков Институт ядерной физики СО РАН г. Новосибирск | 2013 |  |
| 2 |  |  |  | 2014 |  |
| 3 |  |  |  | 2015 |  |

Научный руководитель д.ф.-м.н.			Б.М. Овчинников

5.9 Исследование возможности применения сцинтилляционных кристаллов в экспериментах по поиску гипотетических частиц темной материи небольшой массы.

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. Исследование радиационной чистоты шихты для роста кристаллов NaI, CaF2 и др. на уровне 10-10 г/г и ниже по элементам U/Th/K. 2. Монтаж вакуумно-криогенного стенда в к.152. 3. Сравнительные измерения собственного фона сцинтилляционных кристаллов NaI, CaF2 и др. от различных производителей. 4. Исследование сцинтилляционных свойств нелегированных кристаллов NaI при низких температурах. | внутренний отчет внутренний отчет внутренний отчет, препринт ИЯИ внутренний отчет, публикация | Абдурашитов Д.Н., Голубев А.А., Лиховид Н.А. | 10.01.13 - 30.03.13 1.02.13 - 30.07.13 1.05.13 - 30.09.13 1.09.13 - 25.12.13 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

Научный руководитель к.ф.-м.н.			Д.Н. Абдурашитов

5.10 Исследование переходов нейтрон-антинейтрон

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изучение роли собственной энергии в переходах нейтрон-антинейтрон Обобщение на ab переходы в поглощающей среде | Анализ литературы и исследование вопроса в рамках теоретико-полевого подхода Анализ литературы и исследование вопроса в рамках теоретико-полевого подхода | Публикация результатов исследований. Публикация результатов | 2013 2013 |  |
| 2 |  |  |  | 2014 |  |
| 3 |  |  |  | 2015 |  |

Научный руководитель к.ф.-м.н.			В. И. Назарук

5.11 Исследование подпорогового рождения лёгких векторных мезонов и заряженных каонов в протон и фотоядерных реакциях, 01.2.00 305491

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изучение антикаон-ядерного оптического потенциала в протон-ядерных реакциях Дальнейший анализ экспериментальных данных по нерезонансному рождению каонных пар в протон-ядерных взаимодействиях, полученных в рамках российско-германского эксперимента на ускорителе COSY. Разработка соответствующей модели протон-ядерного взаимодействия, проведение численных расчетов, сравнение их результатов с экспериментом. | Извлечением величины притягивательного антикаон-ядерного оптического потенциала. Публикация результатов исследований. | ИТЭФ, Институт ядерной физики, Юлих | 2013 |  | 500 |
| 2 | Исследование модификации свойств eta/prime мезонов в ядерной среде в фотоядерных реакциях. Разработка новой модели для описания фоторождения на ядрах eta/prime мезонов в околопороговой области энергий, учитывющей модификацию свойств этих мезонов в ядерной среде. Анализ с помощью этой модели данных по сечениям фоторождения eta/prime мезонов на ядрах, полученных коллаборацией CBELSA/TAPS с целью извлечения как неизвестного сечения неупругого eta/prime-N взаимодействия, так и возможного сдвига массы eta/prime мезонов в ядерной среде, предсказываемого основанными на КХД современными адронными моделями. | Разработкой соответствующей модели фотон-ядерного взаимодействия. Проведением численных расчетов и их сравнением с экспериментом. Извлечением сечения неупругого eta/prime-N взаимодействия и возможного сдвига массы eta/prime мезонов в ядерной материи. Публикация результатов исследований. | Институт физики, Университет Гиссен | 2013 |  | 500 |
| 3 |  |  |  | 2014 |  |  |

Научный руководитель д.ф.-м.н.											Парьев Э.Я.

5.12 Исследование ядерных реакций при низких и средних энергиях, 01.2.00 305485. Исследования нейтрон-ядерных взаимодействий методом времени пролёта на установках НСВП-РАДЭКС ИЯИ РАН и ИРЕН, ИБР ЛНФ ОИЯИ

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Продление двух горизонтальных 50м пролетных баз до 100м и создание экспериментального павильона в конце этих баз по разработанному ранее проекту | 1. Установка двух вакуумных нейтроноводов в виде стальных труб диаметром 20см и длиной 50м в продолжении их от зд.25 до экспериментального павильона. | Григорьев Ю.В. Рябов Ю.В. Либанова О.Н. Матушко В.Л. Разин В.И. Хаустов Е.А. Хлюстин Д.В .Проскуряков А.Л. Мезенцева Ж.В. (ОИЯИ) | 2013 | 200000 |
| 2 |  | 2. Строительство павильона по существующему проекту 3. Монтаж экспериментального оборудования в павильоне | Те же | 2014 | 500000 |
| 3 | Измерение полных и парциальных сечений радиационного захвата, рассеяния, деления и параметров уровней при низких и средних энергиях с помощью многосекционных детекторов нейтронов и гамма-лучей на горизонтальных каналах импульсных источников нейтронов РАДЭКС. Участие в пуско-наладочных работах, сооружении установок и проведении нейтрон-ядерных исследований в рамках Протокола о сотрудничестве ИЯИ РАН и ОИЯИ на импульсных источниках нейтронов ИРЕН и ИБР-2М ЛНФ ОИЯИ в диапазоне энергий нейтронов до 1000 кэВ. Монтаж вертикального времяпролетного низкофонового канала на НСВП-РАДЭКС и подготовка проведения измерений длины (n,n) рассеяния. | 1. Модернизировать многоканальную систему измерения парциальных сечений по методу множественности излучений. 2. Монтаж вертикального времяпролетного низкофонового канала на НСВП-РАДЭКС. 3. Подготовка проведения измерений длины (n,n) рассеяния. 4. Измерение полных и парциальных сечений тестовых образцов Ta, W, U и Th. Публикации | Те же | 2015 | 300000 |
|  | Разработка и создания холодного замедлителя на пролетных базах нейтронного источника РАДЭКС. Разработка и создание гравитационных многощелевых монохроматоров на пролетных базах источников ИБР и РАДЭКСа с плоским высоковольтным конденсатором для отклонения элек. заряда переменным электрическим полем Е=±100000В/см. Создание высокоэффиктивного многосекционного жидкостного детектора γ-лучейс c растворителем ЛАП и Gd поглотителем | 1.Создание гравитационного. cпектрометра и (n,γ)—детектора. 2.Измерение ускорения силы тяжести свободного нейтрона с точностью <1% 3. Измерение верхнего предела элек. заряда нейтрона на уровне Qn= 10--21 Qe. Публикация | Григорьев Ю. В. Рябов Ю.В. Хаустов Е.А. Хлюстин Д.В. | 2016 2017 2018 | 2000000 300000 200000 |
|  | Измерение функций пропускания и определения из них полных и парциальных сечений радиационного захвата, рассеяния, деления и их интегральных характеристик, парметров уровней при низких и средних энергиях с помощью многосекционных детекторов нейтронов и гамма-лучей на горизонтальных каналах импульсных источников нейтронов РАДЭКС ИЯИ РАН и ИРЕН, ИБР-2М ЛНФ ОИЯИ для реакторных материалов с требуемой точностью в пределах 1-20%. Разработка методики неразрушающего способа определения изотопного состава в смесях и изделиях по пропусканию резонансных нейтронов | 1. Измерение функций пропусканий для Na, Al, Ti, Al, Mn, Cr, Fe, Ni, Ta, Mo, Th, U, Pu, Hb, Bi и др в диапазоне энергий 1эВ -1 МэВ. Публикации 2.Создание спектрометров нейтронов с высоким энергетическим разрешением на горизонтальных каналах импульсного источника нейтронов РАДЭКС ИЯИ РАН и ИРЕН ОИЯИ. | Григорьев Ю.В. Рябов Ю.В. Васильев И.А. Либанова О.Н. Матушко В.Л. Хаустов Е.А. Хлюстин Д.В Борзаков С.Б. (ОИЯИ) Мезенцева Ж.В. (ОИЯИ) . | 2019 2020 | 1000000 300000 |

Научный руководитель д.ф.-м.н.										Ю.В.Рябов

5.13 Статистическая модель образования каонов, гиперонов и гиперядер в аннигиляции антипротонов на ядрах

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание на базе QGSM программы для изучения образования каонов, гиперонов и гиперядер при аннигиляции антипротонов от 200 МэВ/с | Создание программы, публикация |  | 2013 |  |
| 2 |  |  |  | 2014 |  |

Научный руководитель к.ф.-м.н.										Е.С. Голубева

И.о. заведующего лабораторией к.ф.-м.н.														Н.А. Титов

СОГЛАСОВАНО

Заведующий Отделом экспериментальной физики

член-корр. РАН																				 И.И.Ткачёв