УТВЕРЖДАЮ

Научный руководитель тематического направления

академик 				В.А.Матвеев

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  научно-исследовательской работы по тематическому направлению

Участие в глобальных мегапроектах фундаментальной физики

Лаборатории электронных методов детектирования нейтрино

7 Электронные методы детектирования нейтрино 01.2.00 305502, 15 Ядерная физика

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 2012 | 6000 |
| 2 |  |  |  | 2013 |  |
| 3 |  |  |  | 2014 |  |

7.1 Нейтринная астрофизика. Поиски нейтринного излучения от коллапсов звёзд в Галактике на детекторе КОЛЛАПС АНС и на детекторе LVD

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. Поддержание детектора КОЛЛАПС АНС и LVD в работоспособном состоянии, набор статистики, 2. Нейтринная астрофизика. Продолжение работ по непрерывной регистрации и обработке информации по поиску всех типов нейтринного излучения от коллапсирующих звезд на детекторах КОЛЛАПС и LVD. Изучение свойств нейтрино при условии вспышки Сверхновой в Галактике, либо установление предела на частоту коллапсов. 3. Подготовка эксперимента по изучению сечений ядро-ядро (Fe-Fe) взаимодействий вблизи порога на ускорителе в Дубне (совместно с Лабораторией мезоядерных взаимодействий). 4. Проведение эксперимента по калибровке сцинтилляционных детекторов на нейтронном пучке в Троицке | Публикация результатов исследований | В.Л. Дадыкин Н.П. Дацкевич Е.А.Добрынина Р.И. Еникеев А.С. Мальгин О.В. Очкас В.Г. Рясный В.Ф.Якушев А.П. Ярош | 2012 | 700 базовое - РФФИ 2000 ЦП Президиума РАН «Фундаментальные свойства материи и астрофизика» |
| 2 | 1. Поддержание детектора КОЛЛАПС АНС и LVD в работоспособном состоянии, набор статистики. 2. Проведение модернизации детектора «Коллапс» (замена вышедших из строя фотоумножителей и электроники, введение в строй новой системы безопасности); 3. Нейтринная астрофизика. Продолжение работ по непрерывной регистрации и обработке информации по поиску всех типов нейтринного излучения от коллапсирующих звезд на детекторах КОЛЛАПС и LVD. Изучение свойств нейтрино при условии вспышки Сверхновой в Галактике, либо установление предела на частоту коллапсов. 4. Создание поисковой сети EUROSNEWS (Создание и запуск в работу программного обеспечения для анализа информации по поиску нейтринного излучения от коллапсирующих звезд в режиме реального времени и для передачи сообщений от экспериментальных установок ИЯИ РАН в глобальную базу данных о коллапсах); | То же | Н.Ю.Агафонова В.В. Ашихмин В.П. Борщевский Р.И. Еникеев А.С. Мальгин О.В. Очкас В.Г. Рясный В.Ф.Якушев В.Л. Дадыкин (лаборатории Нейтринной астрофизики) | 2013 |  |
| 3 |  |  |  | 2014 |  |

7.2 Подземный нейтринный комплекс Гран–Сассо

| Этап | Основное содержание работ по этапу | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапа | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. Непрерывная эксплуатация LVD (3 башни). 2. Работы на эмульсионном детекторе эксперимента ОПЕРА. (сканирование эмульсий) и обработка экспериментальных данных. 3. Обработка экспериментальных данных LVD по мониторингу пучка от ускорителя в ЦЕРНе. 4. Получение характеристик потока нейтронов, генерируемых мюонами, при больших зенитных углах, с помощью установки LVD. 5. Поиск корреляций между мюонными событиями, зарегистрированными установкой LVD и подземными детекторами OPERA и BOREXINO. 6. Проведение измерений на эксперименте LVD по подтверждению или опровержению недавнего результата по определению скорости нейтрино, опубликованного коллаборацией OPERA. Будут получены временные задержки между системой сбора данных (DAQ) установки и GPS часами на поверхности, определено точное местоположение LVD, будет получено временное распределение формы нейтринного пучка по мюонам, детектируемым на LVD, с хорошей точностью. 7. Добавление NaCl на портатанки первого уровня первой башни LVD для улучшения эффективности регистрации нейтронов. | Публикация результатов исследований | Исполнители: Н.Ю.Агафонова В.В. Ашихмин Р.И. Еникеев А.С. Мальгин К.В. Мануковский В.Г. Рясный И.Р. Шакирьянова А.В. Юдин В.Ф.Якушев | 2012 | 2000 Соглашение РАН и INFN; 400 РФФИ; 600 ЦП Президиума РАН «Экспе-риментальные и теоретические исследования фундаментальных взаимодействий, связанные с работами на ускорительном комплексе ЦЕРН» |
| 2 | 1. Непрерывная эксплуатация LVD (3 башни); 2. работы на эмульсионном детекторе эксперимента ОПЕРА (дежурства на эксперименте) и обработка экспериментальных данных; 3. изучение потока атмосферных мюонов и нейтрино вблизи горизонта, изучение мюонных групп (LVD, OPERA); 4. обработка данных мюонных событий от пучка мюонных нейтрино из ЦЕРН’а на LVD; 5. изучение фона, создаваемого мюонами космических лучей и естественной радиоактивностью (LVD); 6. изучение нейтронов, генерированных мюонами от мюонных нейтрино из ЦЕРНа на LVD; 7. изучение нейтронов (энергетических и пространственных характеристик), создаваемых мюонами атмосферного происхождения в горизонтальном направлении и мюонами, генерированными атмосферными нейтрино в горизонтальном направлении; 8. Определение эффективности регистрации нейтронов в эксперименте LVD с добавлением слоя соли NaCl между двумя портатанками установки. | То же | Исполнители: Н.Ю.Агафонова В.В. Ашихмин Н.П. Дацкевич Е.А.Добрынина Р.И. Еникеев И.А. Ляшко А.С. Мальгин К.В. Мануковский И.Р.Шакирьянова А.В. Юдин В.Ф.Якушев | 2013 |  |
| 3 |  |  |  | 2014 |  |

Заведующая лабораторией член-корреспондент РАН				О.Г.Ряжская