УТВЕРЖДАЮ

научный руководитель тематического направления

дфмн Л.Б. Безруков	_____________ 15 октября 2013 года

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

научно-исследовательской работы по тематическому направлению

Физика космических лучей и нейтринная астрофизика

Лаборатории низкофоновых исследований

5 Исследование редких распадов и процессов в низкофоновых условиях, 13 Ядерная физика

5.1 Участие во втором этапе международного эксперимента GERDA по поиску безнейтринного двойного бета-распада изотопа 76Ge, 01.2.00 305506

| №№ | Наименование этапов темы | Основное содержание работ по этапам | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапов | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка второго этапа эксперимета | Участие в подготовке второго этапа эксперимента (тестовые измерения, монтаж нового оборудования и детекторов) | Экспериментальная установка готова ко второму этапу | Коллаборация GERDA (Германия, Италия, Россия, Польша, Бельгия, Швейцария, Китай), ОЛВЭНА, В.В. Кузьминов, В.В. Казалов | 2014 | 300 |
| 2 | Второй этап эксперимента | Начало основных измерений второго этапа эксперимента, обработка накопленнйо информации. | Первые промежуточные результаты. | Коллаборация GERDA, ОЛВЭНА, В.В. Кузьминов, В.В. Казалов | 2015 | 300 |
| 3 | Продолжение второй этапа эксперимента | Участие в расчетном моделировании и обработке результатов измерений второго этапа международного эксперимента GERDA | Обработка данных второго этапа эксперимента совместно с участниками коллаборации GERDA. Подготовка публикаций по результатам второго этапа. | Коллаборация GERDA, ОЛВЭНА, В.В. Кузьминов, В.В. Казалов | 2016 | 300 |

5.2 Новый этап эксперимента по поиску 2К-захвата в 124Xe

| №№ | Наименование этапов темы | Основное содержание работ по этапам | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапов | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Измерения с 124Xe | Завершение подготовительных работ, начало основных измеренийя с образцом 124Xe. | Обработка данных за 2014г., получение промежуточных результатов. | Харьковский национальный университет (Украина) , Ю.М. Гаврилюк, А.М. Гангапшев, В.В. Казалов, С.П. Якименко, А.М. Гежаев, С.С. Раткевич, С.И. Панасенко, Дж.А. Текуева | 2014 | 600 |
| 2 | Продолжение измерений с 124Xe | Продолжение измерений с образцом 124Xe. Обработка данных измерений 2014-2015гг. | Публикация промежуточных результатов измерений с изотопом 124Xe. | Харьковский национальный университет (Украина) , Ю.М. Гаврилюк, А.М. Гангапшев, В.В. Казалов, С.П. Якименко, А.М. Гежаев, С.С. Раткевич, С.И. Панасенко, Дж.А. Текуева | 2015 | 600 |
| 3 | Продолжение измерений с 124Xe | Продолжение измерений с образцом 124Xe. Обработка данных за весь период измерений. | Публикация итоговых результатов измерений с изотопом 124Xe. | Харьковский национальный университет (Украина) , Ю.М. Гаврилюк, А.М. Гангапшев, В.В. Казалов, С.П. Якименко, А.М. Гежаев, С.С. Раткевич, С.И. Панасенко, Дж.А. Текуева | 2016 | 600 |

Заведующий БНО ИЯИ РАН  дфмн В.В. Кузьминов      ___________________                                              14 октября 2013 года

5.3 Создание воздушной ионной камеры высокого давления (ИКВД) для измерения содержания 222Rn в подземных условиях

| №№ | Наименование этапов темы | Основное содержание работ по этапам | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапов | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тестовые измерения | Завершение изготовления одного из трех ИКВД и начало тестовые измерений. Отладка прибора, написание программного обеспечения. | Изготовление трех приборов с ИКВД. Публикация результатов тестовых измерений. | Харьковский национальный университет (Украина) , Ю.М. Гаврилюк, В.В. Казалов, А.М. Гежаев, С.И. Панасенко | 2014 | 500 |
| 2 | Продолжение основных измерений | Завершение изготовления двух оставшихся приборов. Начало измерений содержания радона в воздухе различных помещений. | Обработка результатов измерений. Получение промежуточных результатов. | Харьковский национальный университет (Украина) , Ю.М. Гаврилюк, В.В. Казалов, А.М. Гежаев, С.И. Панасенко | 2015 | 500 |
| 3 | Продолжение основных измерений | Продолжение измерений с приборами. | Обработка результатов измерений. Публикация результатов измерений с ИКВД. | Харьковский национальный университет (Украина) , Ю.М. Гаврилюк, В.В. Казалов, А.М. Гежаев, С.И. Панасенко | 2016 | 500 |

Заведующий БНО ИЯИ РАН  дфмн В.В. Кузьминов      ___________________                                             14 октября 2013 года

5.4 Изучение вариаций потока тепловых нейтронов природного происхождения в подземной лаборатории с помощью детекторов на основе тонкого сцинтиллятора из ZnS(Ag) с добавками 6LiF

| №№ | Наименование этапов темы | Основное содержание работ по этапам | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапов | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основные измерения | Начало основных измерений, с одновременной записью показаний датчиков давления, температуры и влажности в лаборатории. | Обработка накопленной информации. Получение предварительных результатов. | В.В. Кузьминов, Ю.М. Гаврилюк, В.В. Казалов, С.П. Якименко, А.М. Гежаев, Ш.М. Умеров, Дж.А. Текуева | 2014 | 600 |
| 2 | Продолжение основных измерений | Продолжение основных долговременных измерений. | Подготовка публикации результатов основных измерений за 2013-2014гг. | В.В. Кузьминов, Ю.М. Гаврилюк, В.В. Казалов, С.П. Якименко, А.М. Гежаев, Ш.М. Умеров, Дж.А. Текуева | 2015 | 600 |
| 3 | Продолжение основных измерений | Продолжение основных долговременных измерений. | Подготовка публикации результатов основных измерений за 2014-2016гг. | В.В. Кузьминов, Ю.М. Гаврилюк, В.В. Казалов, С.П. Якименко, А.М. Гежаев, Ш.М. Умеров, Дж.А. Текуева | 2016 | 600 |

5.5  Участие в международном эксперименте AMORE по поиску безнейтринного двойного бета-распада изотопа 100Mo

| №№ | Наименование этапов темы | Основное содержание работ по этапам | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапов | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Измерения с кристаллами CaMoO4 для эксперимента AMORE | Создание экспериментальной установки для измерения характеристик готовых кристаллов для эксперимента AMORE. Начало измерений с кристаллами. Набор фоновых спектров с кристаллами. | Обработка фоновых измерений за 2014г. Получение предварительныъх данных. | Коллаборация AMORE (Корея, Россия, Украина, Китай), Ю.М. Гаврилюк, А.М. Гангапшв, В.В. Казалов, С.С. Раткевич, С.И. Панасенко, С.П. Якименко, А.М. Гежаев | 2014 | 700 |
| 2 | Продолжение измерений с кристаллами CaMoO4 для эксперимента AMORE | Продолжение измерений характеристик готовых кристаллов для эксперимента AMORE. Продолжение набора фоновых спектров. Обработка всех набранных фоновых спектров с целью поиска безнейтринного двойного бета-распада 100Mo. | Публикация результатов полученных за 2014-2015гг. | Коллаборация AMORE (Корея, Россия, Украина, Китай), Ю.М. Гаврилюк, А.М. Гангапшв, В.В. Казалов, С.С. Раткевич, С.И. Панасенко, С.П. Якименко, А.М. Гежаев | 2015 | 700 |
| 3 | Продолжение измерений с кристаллами CaMoO4 для эксперимента AMORE | Продолжение измерений характеристик готовых кристаллов для эксперимента AMORE. Продолжение набора фоновых спектров. Обработка всех набранных фоновых спектров с целью поиска безнейтринного двойного бета-распада 100Mo. | Публикация результатов полученных за 2014-2016гг. | Коллаборация AMORE (Корея, Россия, Украина, Китай), Ю.М. Гаврилюк, А.М. Гангапшв, В.В. Казалов, С.С. Раткевич, С.И. Панасенко, С.П. Якименко, А.М. Гежаев | 2016 | 700 |

н.с. ЛНФИ В.В. Казалов      ___________________                                              14 октября 2013 года

5.6  Экспериментальная проверка стабильности периода полураспада альфа-активного ядра 214Po

| №№ | Наименование этапов темы | Основное содержание работ по этапам | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапов | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2-й этап эксперимента | Начало измерений с новым источником. Набор статистики за весь год. Анализ полученных данных. | Получение промежуточных результатов. | В.В. Кузьминов, Ю.М. Гаврилюк, А.М. Гангапшв, В.В. Казалов, С.С. Раткевич, С.И. Панасенко, С.П. Якименко, А.М. Гежаев | 2014 | 600 |
| 2 | Продолжение 2-го этапа эксперимента | Продолжение измерений с новыми источниками. Набор статистики за весь год. Анализ полученных данных. | Получение промежуточных результатов. | В.В. Кузьминов, Ю.М. Гаврилюк, А.М. Гангапшв, В.В. Казалов, С.С. Раткевич, С.И. Панасенко, С.П. Якименко, А.М. Гежаев | 2015 | 600 |
| 3 | Продолжение 2-го этапа эксперимента | Продолжение измерений с новыми источниками. Набор статистики за весь год. Анализ полученных данных. | Публикация результатов за весь период измерений. | В.В. Кузьминов, Ю.М. Гаврилюк, А.М. Гангапшв, В.В. Казалов, С.С. Раткевич, С.И. Панасенко, С.П. Якименко, А.М. Гежаев | 2016 | 600 |

Ведущий научный сотрудник ИЯИ РАН  дфмн Е.Н. Алексеев      ___________________                                             14 октября 2013 года

5.7 Исследование содержания изотопа 14С в жидких органических сцинтилляторах

| №№ | Наименование этапов темы | Основное содержание работ по этапам | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапов | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж установки на БНО ИЯИ РАН | Завершение разработки экспериментальной установки. Монтаж экспериментальной установки для исследования содержания изотопа 14С в жидких органических сцинтилляторах. | Получение предварительных данных | ОЛВЭНА, А.М. Гангапшев, В.В. Казалов, Ю.М. Гаврилюк | 2013г. | 300 |
| 2 | Проведение измерений | Проведение измерений на экспериментальной установке для исследования содержания изотопа 14С в жидких органических сцинтилляторах. | Публикация | ОЛВЭНА, А.М. Гангапшев, В.В. Казалов, Ю.М. Гаврилюк | 2015г. | 300 |
| 3 | Проведение измерений | Проведение измерений на экспериментальной установке для исследования содержания изотопа 14С в жидких органических сцинтилляторах. | Публикация | ОЛВЭНА, А.М. Гангапшев, В.В. Казалов, Ю.М. Гаврилюк | 2016г. | 300 |

Научный сотрудник ХАНТ ОЛВЭНА  кфмн Е.А. Янович      ___________________                        14 октября 2013 года

5.8 Поиск солнечных адронных аксионов

| №№ | Наименование этапов темы | Основное содержание работ по этапам | Чем заканчивается этап | Соисполнители | Срок выполнения этапов | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тестовые измерения | Начало тестовых измерений с природным криптоном. Приобретение криптона обогащенного по изотопу 83Kr. | Обработка данных за 2014г. Получение предварительных результатов. | В.В. Казалов, Ю.М. Гаврилюк, Дж.А. Текуева, С.И. Панасенко | 2014г. | 700 |
| 2 | Основные измерения | Начало основных измерений с обогащенным образцом 83Kr. | Получение предварительных результатов. | В.В. Казалов, Ю.М. Гаврилюк, Дж.А. Текуева, С.И. Панасенко | 2015г. | 700 |
| 2 | Основные измерения | Продолжение основных измерений с обогащенным образцом 83Kr. | Обработка данных за весь период измерений. Публикация результатов. | В.В. Казалов, Ю.М. Гаврилюк, Дж.А. Текуева, С.И. Панасенко | 2016г. | 700 |

Заведующий лабораторией кфмн А.М. Гангапшев         ___________________                                               14 октября 2013 года

СОГЛАСОВАНО

Заведующий БНО ИЯИ РАН

дфмн В.В. Кузьминов	            ____________	14 октября 2013 года

Если подразделение входит в структуру отдела