- КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

- научно-исследовательской работы по тематическому направлению

Фундаментальная и прикладная ядерная физика

Лаборатория исследований редких  процессов

Светосильная спектрометрия электронов, фундаментальная и прикладная ядерная физика и астрофизика частиц

5.1. Прямые лабораторные поиски тяжёлой компоненты нейтрино в кинематике радиоактивных распадов.

| Этап | Наименование этапов темы | Основное содержание работ по этапам | Чем заканчивается этап* | Исполнители, организация-исполнитель | Срок выполнения этапов | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация установки. Начало набора статистики | Замена регистрирующего детектора и электроники на высокоскоростные элементы. | Создание системы быстрого набора статистики. Проведение не менее 3-х сеансов измерений | Н.рук. И.И.Ткачёв, Отв.исп. В.С. Пантуев ОЭФ ИЯИ РАН | 2014 | 5000 |
| 2 | Набор статистики в условиях повышенной интенсивности | Продолжение совершенствования отдельных узлов установки. Набор статистики. | Завершение модернизации системы медленного контроля за параметрами установки. Набор статистики | Те же | 2015 | 5000 |
| 3 | Завершение набора статистики | Набор статистики. Анализ полученных результатов, подготовка публикаций на основе полного набора данных | Публикация статей на основе полного набора данных | Те же | 2016 | 3000 |

Научный руководитель темы, зав. ОЭФ				                                           Ткачев И.И.

5.2. Поиск  массы электронного антинейтрино: исследование систематических эффектов.  Номер государственной регистрации 09.02.01

| №п/п | Наименование этапов темы | Основное содержание работ по этапам | Чем заканчивается этап* | Исполнители, организация-исполнитель | Срок выполнения этапов | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Исследование спектра неупругого рассеяния электронов на водороде | Модернизация системы высоковольтного питания, создание прецизионной электронной пушки, проведение измерений на водороде и обработка результатов. | Исследование систематики неупругих потерь в источнике. Публикация результатов измерений с водородом. Публикация по результатам методических исследований. | Науч.рук.: чл.-корр. РАН Ткачев И.И. Отв. исп.: зав. ЛИРП Титов Н.А. ИЯИ РАН, коллаборация КАТРИН | 2014 | 1500 |
| 2 | Исследование формирования электрического потенциала газового источника | Аттестация установки для работы с радиоактивным криптоном-83м. Измерение параметров потенциала источника с помощью криптоном-83м, проверка концепции «задней стенки» с внешним источником ионизации источника. | Верификация концепции контроля электрического потенциала газового источника КАТРИН. Публикация. | Те же | 2015 | 1500 |
| 3 | Исследование плазменных эффектов в газовом источнике | Аттестация установки для работы с тритием. Исследование параметров тритиевой плазмы в газовом источнике. | Проверка физической модели газового источника. Публикация. | Те же | 2016 | 1500 |

Научный руководитель темы, зав. ОЭФ				                                           Ткачев И.И.

5.3. Поиск редких мюонных процессов с нарушением лептонных чисел

| Этап | Наименование этапов темы | Основное содержание работ по этапам | Чем заканчивается этап* | Исполнители, организация-исполнитель | Срок выполнения этапов | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка элемента калориметра | Проведение измерений с кристаллом LYSO калориметра с новым фото-детектором лавинным фото-диодом (APD) большой площади. | Изготовление и калибровка элемента калориметра. Подготовка публикации результатов исследований. | Н.рук. Р.М. Джилкибаев Отв.исп. В.Л. Матушко, В.Е. Постоев ОЭФ, КОРЭ ИЯИ РАН | 2014 | 300 |
| 2 | Проектирование пучка положительны мюонов | Моделирование пучка положительных мюонов | Созданием проекта пучка положительны мюонов | Те же | 2015 | 300 |
| 3 | Разработка программ обработки результатов эксперимента | Моделирование фоновых процессов и разработка программ обработки результатов эксперимента | Создание программ по моделированию и обработки результатов эксперимента | Те же | 2016 | 300 |

Научный руководитель к.ф.-м.н.												  Р.М. Джилкибаев

5.4. Исследования релятивистских ядро-ядерных столкновений на установке PHENIX (в рамках соглашения о сотрудничестве с Брукхэвенской национальной лабораторией, США)

| Этап | Наименование этапов темы | Основное содержание работ по этапам | Чем заканчивается этап* | Исполнители, организация-исполнитель | Срок выполнения этапов | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение эксперимента | Текущий ремонт детектора, проведение эксперимента | Проведение набора статистики, написание и работа над статьями | Н.рук. В.С. Пантуев ОЭФ ИЯИ РАН | 2014 |  |
| 2 | Проведение эксперимента | Текущий ремонт детектора, проведение эксперимента | Проведение набора статистики, написание и работа над статьями | Тот же | 2015 |  |
| 3 | Проведение эксперимента | Текущий ремонт детектора, проведение эксперимента | Проведение набора статистики, написание и работа над статьями | Тот же | 2016 |  |

Научный руководитель д.ф.-м.н.												В.С.Пантуев

5.5 Поиск тёмной материи Вселенной

| Этап | Наименование этапов темы | Основное содержание работ по этапам | Чем заканчивается этап* | Исполнители, организация-исполнитель | Срок выполнения этапов | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка метода детектирования событий в жидкоаргоновой камере, заполненной смесью Ar + 0,15ppm TMG + 100ppm Xe + 10% | Разработка для этой цели двухканальной электронной системы, один канал – интегрирующий, второй канал – дифференцирующий | Создание системы | Н.рук. дфмн Б.М. Овчинников, Отв.исп. Пермяков А.А., Парусов В.В. | 2014 | 1000 |
| 2 | Разработка методики по созданию полупроводникового детектора с разрешением на уровне эВ. | Проведение методических работ по созданию полупроводникового детектора с разрешением на уровне эВ. | Создание методики. Публикации. | Н.рук. дфмн Б.М. Овчинников, Отв.исп. С.В. Гирин, А.А.Пермяков, В.В.Парусов | 2015 | 1000 |
| 3 | Проведение теоретических расчетов по методу детектирования событий К-захвата Но163 с чувствительностью поиска стерильных нейтрино на уровне 10-7. | Проведение теоретических расчетов по методу детектирования событий К-захвата Но163 с чувствительностью поиска стерильных нейтрино на уровне 10-7. | Теоретические расчеты. Публикации. | Н.рук. дфмн Б.М. Овчинников, Отв.исп. Пермяков А.А., Парусов В.В. | 2016 | 1000 |

Научный руководитель д.ф.-м.н.			Б.М. Овчинников

5.6. Исследование ядерных реакций при низких и средних энергиях, 01.2.00 305485. Исследования нейтрон-ядерных взаимодействий методом времени пролёта на установках НСВП-РАДЭКС ИЯИ РАН и ИРЕН, ИБР ЛНФ ОИЯИ

| Этап | Наименование этапов темы | Основное содержание работ по этапам | Чем заканчивается этап* | Исполнители, организация-исполнитель | Срок выполнения этапов | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сооружение интенсивного TOF-канала на спектрометре ТРОНС | Сооружение интенсивного TOF-канала на спектрометре ТРОНС. Приобретение полуоткрытого источника Cf-252, Изготовление стартового TOF-детектора в комплекте с 36-кристаллым спектрометром NaJ и 120 канальным детектором быстрых нейтронов. Разработка и изготовление многоканальной цифровой электроники для регистрации, накопления и анализа экспериментальной информации. | Тестирование параметров канала Тестирование параметров установки. | Рябов Ю.В., Григорьев Ю.В. снс, д.ф.-м.н. Вялов Г.Н снс, к.ф.-м.н. Васильев И.А.мнс Либанова О.Н.нс Матушко В.Л. снс Разин В.И. гл.инж ОЭФ..к.ф.-м.н Хаустов Е.А. гл.инж.уст.,к.т.н. Хлюстин Д.В мнс Проскуряков А.Л. мнс Борзаков С.Б (ОИЯИ)снс,к.ф.-м.н. Мезенцева Ж.В. (ОИЯИ)мнс,к.ф.-м.н | 2014 | 3000 |
| 2 | Согласование оборудования на пучке | Разработка методики согласования оборудования, использование доступа и управления по сети, контроля через интернет. | Созданием методики, Технической реализации и программного обеспечения | Те же | 2015 | 3000 |
| 3 | Получение планируемых результатов | Определение необходимого времени работы ускорителя для обеспечения планируемых работ и определения параметров сеанса на ИИН РАДЭКС | Создание полномасштабного кластера | Те же | 2016 | 3000 |

Научный руководитель д.ф.-м.н.										Ю.В.Рябов

5.7. Барионные системы  в киральных теориях; свойства барионов и ядер в топологических  и иных  солитонных  моделях. Излучение релятивистских потоков в астрофизике

| Этап | Наименование этапов темы | Основное содержание работ по этапам | Чем заканчивается этап* | Исполнители, организация-исполнитель | Срок выполнения этапов | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Странные и нейтронно-избыточные гиперядра | Расчеты энергий связи гиперядер со значениями странности -1, -2, в том числе нейтронно-избыточных. Анализ свойств реакций многократных взаимодействий, которые являются источником фона при поисках возможных проявлений флуктуаций плотности ядерного вещества или малонуклонных клатеров | Публикация в электронном архиве и в реферируемом журнале | Н.рук. и отв. Исп. В.Б.Копелиович исп. Г.К.Матушко, И.К.Поташникова, Д.Е.Ланской, Б.Е.Штерн | 2014 | 1000 |
| 2 | Ядра, фрагменты с квантовыми числами очарование и предесть | Оценки энергий связи гиперядер ядер с большими значениями странности квантовыми числами очарование и(или) бьюти, фрагментов странной материи | Публикация в электронном архиве и в реферируемом журнале | Те же | 2015 | 1000 |
| 3 | Смешанные флейворы, другие модели | Оценка возможности существования барионных систем со смешанными флейворами. Сопоставление с предсказаниями других моделей. Оценка возможностей комбинированых моделей, напрмер, модели солитонов и Q-болов. | Публикация в электронном архиве и в реферируемом журнале | Те же | 2016 | 1000 |

Научный руководитель внс к.ф.-м.н.												  В.Б.Копелиович

5.8. Исследование подпорогового рождения лёгких векторных мезонов и заряженных каонов в протон и фотоядерных реакциях, 01.2.00 305491

| Этап | Наименование этапов темы | Основное содержание работ по этапам | Чем заканчивается этап* | Исполнители, организация-исполнитель | Срок выполнения этапов | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Исследование модификации свойств eta/prime мезонов в ядерной среде в фото-ядерных реакциях | Анализ на основе разработанной нами модели данных по сечениям фоторождения eta/prime мезонов на ядре Nb, которые будут получены коллаборацией CBELSA/TAPS (Германия) в запланированном на начало 2014 г. эксперименте, с целью дополнительного извлечения сдвига массы eta/prime мезонов в ядерной среде, предсказываемого основанными на КХД современными адронными моделями. | Извлечением величины сдвига массы eta/prime мезонов (или их оптического потенциала) в ядерной материи и его сравнением с предсказаниями киральных эффективных теорий, что позволит пролить свет на механизм генерации их массы в КХД. Публикация результатов исследований. | Н.рук. Э.Я.Парьев, Отв.исп. – Он же. Соисполнители: Институт физики, Университет Гиссен, Германия | 2014 | 650 (Зарплата + одномесячная командировка в Германию) |
| 2 | Исследование модификации свойств eta/prime мезонов в ядерной среде в протон-ядерных реакциях | Разработка новой модели для описания рождения на ядрах eta/prime мезонов в протон-ядерных реакциях в околопороговой области энергий, учитывющей модификацию свойств этих мезонов в ядерной среде. Проведение с помощью этой модели численных расчетов инклюзивных сечений образования eta/prime мезонов на легких и тяжелых ядрах в различных предположениях о модификации их масс в барионном окружении. | Получением предсказаний для сечений образования eta/prime мезонов в pA-реакциях в различных сценариях о ренормализации их свойств в ядерной среде, которые могут стимулировать проведение соответствующих экспериментов, например, на установках WASA-at-COSY, Юлих, Германия; CSR, Ланчжоу, Китай. Полученная в таких экспериментах информация о средовых свойствах eta/prime мезонов будет служить крайне важным дополнением к той, извлеченной из фото-ядерных реакций. Публикация результатов исследований. | Н.рук. Э.Я.Парьев, Отв.исп. – Он же. | 2015 | 650 (Зарплата + одномесячная командировка в Германию) |
| 3 | Изучение гиперон-нуклонного и гиперон-ядерного взаимодействий в протон-ядерных реакциях | Анализ новых экспериментальных данных по инклюзивному рождению Λ гиперонов в протон-ядерных взаимодействиях, полученных в эксперимента на ускорителе COSY Коллаборацией ANKE, Юлих, Германия. Разработка соответствующей модели протон-ядерного взаимодействия, проведение численных расчетов, сравнение их результатов с экспериментом. | Определением импульсной зависимости лямбда-ядерного оптического потенциала (его мнимой и вещественной частей) при импульсах порядка 1 ГэВ/c. Извлечением практически неизвестного в настоящее время полного сечения Λ-N взаимодействия в интервале импульсов 0.2-1.0 ГэВ/c. Проверка предсказаний конституэнтной кварковой модели относительно Λ-N взаимодействия. Данная информация представляет, в частности, интерес также для понимания выхода и коллективного потока Λ гиперонов в ядро-ядерных столкновениях при промежуточных энергиях. Публикация результатов исследований. | Отв.исп. – Э.Я.Парьев Соисполнители: ИТЭФ, Институт ядерной физики, Юлих, Германия | 2016 | 650 (Зарплата + одномесячная командировка в Германию) |

Научный руководитель д.ф.-м.н.											Парьев Э.Я.

5.9. Осцилляции частиц в поглощающей среде.

| №№ | Наименование этапов темы | Основное содержание работ по этапам | Чем заканчивается этап | Исполнители | Срок выполнения этапов | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изучение роли собственной энергии в переходах нейтрон-антинейтрон | Анализ литературы и исследование вопроса в рамках теоретико-полевого подхода | Публикация результатов исследований. | В.И.Назарук | 2014-2015 |  |
| 2 | Обобщение на ab переходы в поглощающей среде | Анализ литературы и исследование вопроса в рамках теоретико-полевого подхода | Публикация результатов | В.И.Назарук | 2015-2016 |  |

Научный руководитель к.ф.-м.н.			В. И. Назарук

5.10. Исследование аномального электромагнетизма в углеродных конденсатах.

| Этап | Наименование этапов темы | Основное содержание работ по этапам | Чем заканчивается этап* | Исполнители, организация-исполнитель | Срок выполнения этапов | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Исследование вольт-амперных характеристик углеродных пленок | тестирование образцов с целью увеличения токов переключения из состояния металл в изолятор | Получение частных инвестиций | Н.рук. С.Г.Лебедев, В.Э.Янц, А.А.Алексеев, Г.С.Лебедева ОЭФ, Сколково, | 2014 | 3000 |
| 2 | Подготовка пленочных образцов различными методами | Отбор наиболее перспективных образцов | повышения критических токов до 10 А | Те же | 2015 | 3000 |
| 3 | Измерения времен релаксации и скорости переключения | изучение влияния внутренней микроструктуры на переключающие токи | исследование зависимости критических токов от величины электросопротивления пленочных образцов | Те же | 2016 | 3000 |

Научный руководитель к.ф.-м.н.												  С.Г.Лебедев

5.11. Разработка технологии, получение опытных образцов и исследование особенностей электродинамики нанокристаллических композитов фононных резонаторов (НФР)

| Этап | Наименование этапов темы | Основное содержание работ по этапам | Чем заканчивается этап* | Исполнители, организация-исполнитель | Срок выполнения этапов | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Осаждение на поверхность нанокристаллов в коллоидном растворе | выпаривание суспензии и получение нанопорошка основного элемента, равномерно покрытого солью элемента покрытия | термохимическая обработке в водородной печи, где происходит восстановление элемента покрытия из его соли. | Н.рук. С.Г.Лебедев, В.Э.Янц, А.А.Алексеев, Г.С.Лебедева ОЭФ, Институт Металлургии РАН, | 2014 | 3000 |
| 2 | Механическая активация процесса покрытия в планетарной мельнице | частицы основного элемента (1-50 мкм) вместе с элементом покрытия ( помещаются в планетарную мельницу для перетирания | получение нанопорошка основного элемента с тонким покрытием нанометрового размера. | Те же | 2015 | 3000 |
| 3 | Последовательная конденсация основного элемента и покрытия в одном процессе | тонкая подстройка процессов последовательного осаждения компонентов | прессование (горячее или, может быть, холодное) полученного нанопорошка с покрытием в макроскопический композитный образец НФР | Те же | 2016 | 3000 |

Научный руководитель к.ф.-м.н.												  С.Г.Лебедев

Заведующий лабораторией к.ф.-м.н.														Н.А. Титов

СОГЛАСОВАНО

Заведующий Отделом экспериментальной физики

член-корр. РАН																				 И.И.Ткачёв