КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

выполнения плана научно-исследовательской работы

Разработка и создание высокогорной установки PRISMA-YBJ для изучения космических лучей в рамках международного проекта LHAASO (напраление - нейтринная астрофизика, нейтринная, гамма и гравитационно-волновая астрономия, физика космических лучей, физика и техника нейтринных телескопов в низкофоновых подземных и подводных лабораториях;)

Номер государственной регистрации

| №п/п | Наименование этапов темы | Основное содержание работ по этапам | Чем заканчивается этап* | Исполнители, организация-исполнитель | Срок выполнения этапов | Планируемое финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Отладка взаимодействия с установкой ARGO-YBJ | Проведение сеанса совместной работы с установкой ARGO-YBJ, набор научной информации не менее, чем за 11 месяцев непрерывной работы. Взаимная калибровка различных методов регистрации ШАЛ. Анализ полученной информации. Проведение расчетов. Разработка регистрирующей аппаратуры. | Обработка и анализ накопленной информации. Написание и публикация статей в рецензируемых изданиях и подготовка докладов на 34-ю Международную конференцию по космическим лучам. | Н. рук. Ю.В. Стенькин, Отв. исп. О.Б. Щеголев ИЯИ РАН. Соисполнители: МИФИ, НИИЯФ МГУ, IHEP CAS (КНР), Sichuan University (КНР) | 2015 | 1000 |

Научный руководитель темы с.н.с. ЛЛВЭ ИЯИ РАН			             	Ю.В. Стенькин