| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | 1.7.4 Галлий-германиевый нейтринный телескоп 01.2.00 305503 | Базовое, ФЦНТП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки и техники», SAGE |  | 2003-2005 | Лаборатория радиохимических методов регистрации нейтрино Отдела лептонов высоких энергий и нейтринной астрофизики, Лаборатория галлий-германиевого нейтринного телескопа Баксанской нейтринной обсерватории Научн.консультант: Г.Т.Зацепин Научн.руководитель: В.Н.Гаврин | 2638 |
|  | 1. Непрерывное измерение потока солнечных нейтрино Галлий-германиевым нейтринным телескопом (ГГНТ) |  | Извлечение и счёт единичных атомов германия из галлиевой мишени ГГНТ. Анализ полученных данных |  | Исполнители: Д.Н.Абдурашитов, Е.П.Веретенкин, В.М.Вермул, С.В.Гирин, В.В.Горбачёв, П.П.Гуркина, Т.В.Ибрагимова, А.В.Калихов, Т.В.Кнодель, И.Н.Мирмов, Н.Г.Хайрнасов, А.А.Шихин, В.Э.Янц | 300 |
|  | 2 Исследование возможности создания детектора солнечных нейтрино и тёмной материи на основе объёмных кристаллов GaAs |  | Исследование возможности повышения структурного совершенства кристаллов арсенида галлия, выращиваемых из раствора-расплава посредством использования борного ангидрида. Исследование структуры глубоких дефектных центров в арсениде галлия, определяющих электрофизические параметры материала. |  | Научн.руководитель: Ю.П.Козлова Исполнители: Е.П.Веретенкин, И.А.Василенко, А.В.Калихов, В.Э.Янц | 100 |
|  | 3. Увеличение массы мишени телескопа |  | Запуск и наладка технологических систем участка регенерации галлия. Регенерация 2500 кг солянокислых растворов галлия ГГНТ. Доставка регенерированного галлия в БНО. Загрузка регенерированного галлия в реакторы ГГНТ и очистка от космогенных изотопов |  | Научн.руководитель: Е.П.Веретёнкин Исполнители: Г.Ф.Абдуллина, А.С.Вартанян, В.М.Вермул, Н.В.Горшков, П.П.Гуркина, Л.А.Ерошкина, И.Н.Мирмов, Г.П.Пискунова, Н.Г.Хайрнасов, А.В.Бондарь, В.В.Бонарь, С.В.Гирин, Ю.Н.Евдокимов, С.М.Ештокин, О.А.Жорова, Т.В.Ибрагимова, В.И.Киселёв, Н.И.Тимофеевская | 410 |