| № п/п | Индекс научного направления. Наименование новых и переходящих тем Номер государственной регистрации переходящих тем | Источники финансирования |  | Краткое содержание этапов исследований в 2009 году |  | Сроки начала и оконча-ния темы |  | Подразделение научного учреждения. Научный руководитель темы |  | Планиру-емое базовое бюджетн. финансир., тыс.руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 13 Глубоководное детектирование мюонов и нейтрино на оз.Байкал 01.2.00 305509 |  | РАН, Минобрнауки, РФФИ |  | - Подъем, анализ состояния, ремонт и частичная замена глубоководного оборудования, элементов несущих конструкций и подводных кабельных коммуникаций детектора НТ200+ и экспериментальной гирлянды после годичной эксплуатации в оз. Байкал. 2. Запуск и эксплуатация глубоководного нейтринного телескопа НТ200+ на оз. Байкал в режимах тестирования и набора данных. 3. Моделирование, разработка и натурные испытания прототипа гирлянды регистрирующих модулей детектора с рабочим объемом на уровне кубического километра – НТ1000 4. Разработка технического задания на проект детектора НТ1000. 5. Обработка и анализ данных Байкальских глубоководных детекторов НТ200 и НТ200+ по программам исследования природных потоков мюонов и нейтрино, поиска магнитных монополей и частиц темной материи. 6. Комплексное изучение гидрофизических характеристик глубинных вод оз.Байкал. |  | 1981 - 2011 |  | Лаборатория НАВЭ, рук.темы: член-корр. РАН Г.В.Домогацкий Отв.исполнители: Ж.А.М.Джилкибаев, В.М.Айнутдинов, А.М.Клабуков совм. с ИГУ, НИИЯФ МГУ, ИЭТ, ННГТУ, СПбГМТУ, ОИЯИ, РНЦ «Курчатовский Институт», DESY- Zeuthen (ФРГ, Цойтен), АКИН |  | 30000 8300 |
| 2 | 13 Проблема геофизических нейтрино |  | Программа фундаментальных исследований Президиума РАН «Физика нейтрино и нейтринная астрофизика», базовое РАН, РФФИ |  | 1. Разработка жидкого органического сцинтиллятора для крупномасштабного сцинтилляционного детектора Баксанской нейтринной обсерватории. 2. Разработка гадолинийсодержащего соединения, обладающего долговременной стабильностью, для введения в сцинтиллятор. 3. Подготовка рекомендаций для технического задания на проект полномасштабного детектора на основе полученных результатов. |  | 2009 - 2011 |  | Рук. темы: член-корр. РАН Г.В.Домогацкий Отв.исполнители: И.Р. Барабанов Г.Я. Новикова совм. с ИФХиЭХ РАН, ИЭОС РАН, Лаборатория Gran Sasso (Италия) |  |  |