| № п/п | Индекс научного направления. Наименование новых и переходящих тем Номер государственной регистрации переходящих тем | Источники финансирования | Краткое содержание этапов исследований в 2008 году | Сроки начала и оконча-ния темы | Подразделение научного учреждения. Научный руководитель темы | Планиру-емое базовое бюджетн. финансир., тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 13 Разработка литиевого метода регистрации солнечных нейтрино 01.2.00305501 - Разработка низкофоновых детекторов ионизирующего излучения на основе GEM сборок. - Исследование возможности снижения фона от одиночных событий вызванных термоэмиссией электронов от рабочих поверхностей. - Разработка высокотемпературного детектора для счета ультранизких активностей 7Be. - Продолжение работ по совершенствованию методики для литиевого детектора. Создание пилотной установки литиевого детектора на 500 кг лития. | Базовое, РФФИ, ЦП Президиума РАН «Нейтринная физика» | - Завершить оборудование специально подготовленного лабораторного помещения боксом для проведения работ по сборке и наладке низкофоновых детекторов ионизирующего излучения для счета ультранизких активностей. - Изготовить опытный образец детектора на основе GEM-сборки и провести измерения спектра импульсов от калибровочного источника. - Продолжить исследование фона для литиевого детектора. Исследовать фон от одиночных импульсов, вызванных термоэмиссией электронов с рабочих поверхностей детекторов. - Продолжить материаловедческие работы по изысканию оптимального материала для корпуса литиевого детектора. - В качестве перспективной задачи прикладного характера продолжить изыскание оптимальной конструкции литиевого бланкета в рамках программы разработки энергетических установок на основе термоядерного синтеза. | 2009-2011 | Отдел лептонов высоких энергий и нейтринной астрофизики Научн.руководитель: А.В.Копылов, Научный консультант академик Г.Т.Зацепин | 1300 |