| № п/п | Индекс научного направления. Наименование новых и переходящих тем Номер государственной регистрации переходящих тем | Источники финансирования | Краткое содержание этапов исследований в 2009 году | Сроки начала и оконча-ния темы | Подразделение научного учреждения. Научный руководитель темы | Планиру-емое базовое бюджетн. финансир., тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13 Исследование нарушения фундаментальных СР и Т симметрий в распадах каонов 01.2.00 305495 | Базовое, ЦП Президиума РАН “Нейтринная физика”, ЦП ОФН РАН “Физика элементарных частиц и фундаментальная ядерная физика” | - Измерение вероятностей редких распадов положительных каонов с испусканием фотонов в эксперименте Е949. - Анализ данных эксперимента Е949 по измерению вероятности сверхредкого распада K++ в области ниже пика распада K++0 и получение суммарного результата по всей кинематической области положительных пионов. Улучшение точности анализа и повышение чувствительности к этому распаду. - Поиск тяжелых нейтрино в распадах остановленных положительных каонов. Разработка программы Монте-Карло для определения аксептанса установки к распадам с тяж`лыми нейтрино. | 2007-2013 | Лаборатория физики электрослабых взаимодействий Отдела физики высоких энергий, Научн.руководитель: Ю.Г.Куденко Отв.исполнители: М.М.Хабибуллин А.Н.Хотянцев | 830 |
| 2 | 13 Изучение нейтринных осцилляций в экспериментах с длинной базой на протонных ускорителях КЕК и J-PARC 01.2.00 409945 | Базовое, ЦП Президиума РАН “Нейтринная физика”, Грант РФФИ/JSPS (Япония), Научная школа НШ-4918.2008.2 | 1. Массовое изготовление сцинтилляционных детекторов S-типа с WLS оптическими волокнами и лавинными фотодидодами для SMRD детектора ближнего нейтринного детектора эксперимента Т2К. 2. Проведение тестов SMRD детекторов на ускорителе JPARC (Япония) и подготовка к монтажу детекторов в UA1 магните, установлено в экспериментальном холле ND280. Детальное исследование детекторов с использованием бета источника. 3. Проведение тестов сегментированных детекторов заряженных частиц, разработанных для регистрации спектра и направления нейтринного пучка низкой энергии. 4. Проведение Монте Карло моделирования ближнего детектора ND280 на основе нейтринных генераторов NUANCE и Neut и оптимизация детектора мюонов высоких энергий. Исследование редких процессов с испусканием фотонов и нейтральных пионов. 5. Запуск ближнего нейтринного детектора эксперимента Т2К. Монтаж, отладка и запуск SMRD детектора. 6. Проведение первых измерений на нейтринном пучке JPARC при низкой интенсивности протонного пучка. 7. Начало набора статистики по поиску осцилляций мюонных нейтрино в электронные нейтрино. 8. Начало измерений сечений взаимодействия нейтрино с ядрами в области энергий около 1 ГэВ на ближнем нейтринном детекторе ND280. | 2007-2015 | Лаб.физики электрослабых взаимодействий ОФВЭ Научн.консультатнт: В.А.Матвеев Научн.руководитель: Ю.Г.Куденко Отв.исполнители: М.М.Хабибуллин О.В.Минеев | 1200 |