| № п/п | Индекс научного направления. Наименование новых и переходящих тем Номер государственной регистрации переходящих тем | Источники финансирования | Краткое содержание этапов исследований в 2009 году | Сроки начала и оконча-ния темы | Подразделение научного учреждения. Научный руководитель темы | Планиру-емое базовое бюджетн. финансир., тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 13 Исследование характеристик потоков частиц природного происхождения на установках БНО | Базовое, ФЦНТП “Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки и техники”, ЦП Президиума РАН “Нейтринная физика”, РФФИ |  | 2009-2011 | Лаборатория подземного стинцилляционного телескопа БНО ИЯИ РАН Соисполнители: Лаборатория лептонов высоких энергий Отдела лептонов высоких энергий и нейтринной астрофизики ИЯИ РАН. Научн.руководитель: зав. лаб. ПСТ В.Б.Петков | 89092 в том числе 40000 из средств капитального строительства |
|  | 1. Изучение спектра, состава и анизотропии первичных космических лучей в области энергий 1013 – 1016 эВ на комплексе установок БНО. |  | Измерение характеристик различных компонент ШАЛ на комплексе установок Баксанской нейтринной обсерватории ИЯИ РАН: Баксанском подземном сцинтилляционном телескопе (БПСТ) и ливневых установках “Андырчи” и “Ковер-2”. Проведение совместного анализа экспериментальных данных по различным компонентам ШАЛ для различных моделей взаимодействий адронов. Анализ полученных экспериментальных данных с точки зрения различных моделей первичного спектра, в том числе в области излома. Измерение направления вектора звездной анизотропии первичных космических лучей в области энергий 1013 – 1015 эВ по данным установок БНО. |  | Ответственные исполнители: снс Д.Д. Джаппуев, снс В.В. Алексеенко, Исполнители: внс Ю.Ф.Новосельцев, нс Р.В. Новосельцева, снс Н.Ф. Клименко, нс А.У. Куджаев, нс М.Г. Костюк, мнс И.А. Алиханов, стажер-исследователь А.Н. Гапоненко, мнс О.И. Михайлова |  |
|  | 2. Гамма-астрономия высоких, сверхвысоких и ультравысоких энергий. |  | Проведение поиска галактических и внегалактических объектов, имеющих гамма-излучение вспышечного характера, на установках БНО (БПСТ, “Андырчи” и “Ковер-2”).. Организация и проведение на установках БНО синхронных наблюдений космических источников высокоэнергичного гамма-излучения. Организация и проведение синхронных наблюдений высокоэнергичного гамма-излучения и оптического излучения вспыхивающих источников. |  | Ответственные исполнители: снс Д.Д. Джаппуев, снс В.В. Алексеенко Исполнители: снс А.В. Сергеев, снс Н.В. Карпов, снс Ю.С. Гришкан, нс А.У. Куджаев, нс П.С. Стриганов, мнс И.А. Алиханов, мнс О.И. Михайлова, мнс А.Н. Куреня, стажер-исследователь А.Н. Гапоненко |  |
|  | 3. Подготовка проекта модернизации Баксанского подземного сцинтилляционного телескопа. |  | Проведение анализ возможностей модернизации БПСТ с точки зрения перспективных физических задач. Разработка методов понижения порога срабатывания детекторов БПСТ для поиска и регистрации редких событий. Изучение возможностей модернизации БПСТ с помощью сцинтилляционных детекторов с фотоприемниками на основе лавинных фотодиодов. Создание прототипа дополнительной плоскости из таких детекторов и создание прототипа новой системы регистрации на базе стандарта VME. |  | Руководитель: снс В.И. Волченко Ответственные исполнители: снс М.М. Болиев, снс А.Ф. Янин Исполнители: гл. инж. Ж.Ш. Гулиев, нс Р.В. Новосельцева, нс Г.В.Волченко, нс И.М.Дзапарова, нс М.Г. Костюк, инж.-исследователь М.М. Кочкаров |  |
|  | 4. Исследование характеристик потоков и взаимодействия мюонов сверхвысоких энергий с веществом. |  | Изучение спектра мюонов космических лучей в области сверхвысоких энергий по данным БПСТ. Изучение характеристик фотоядерных взаимодействий мюонов космических лучей по данным БПСТ. |  | Руководитель: внс Ю.Ф.Новосельцев Ответственный исполнитель: снс М.М. Болиев Исполнители: снс Г.М. Верешков, нс Р.В.Новосельцева, нс М.Г.Костюк, инж.-исследователь М.М. Кочкаров |  |
|  | 5. Создание установки “Ковер-3” для изучения излома в спектре космических лучей. |  | Разработка проекта установки “Ковер-3”. Разработка и изготовление системы регистрации установки. Изготовление и подключение детекторов тепловых нейтронов. Изготовление пластических сцинтилляционных детекторов, заполнение подземных тоннелей детекторами. Создание комплекса программ моделирования отклика установки. Проведение модельных расчётов и разработка методики восстановления параметров первичной частицы. |  | Руководитель: снс Д.Д.Джаппуев Ответственные исполнители: снс Ю.В. Стенькин, снс Н.Ф. Клименко Исполнители: гл. инж. Ж.Ш. Гулиев, снс В.И. Волченко, снс А.Ф. Янин, снс В.В. Алексеенко, нс А.У. Куджаев, нс Г.В. Волченко, нс И.М. Дзапарова, мнс А.Н. Куреня, мнс О.И. Михайлова, инж. Е.А. Горбачева, | в том числе 40000.0 из средств капитального строительства |
|  | 6. Регистрация нейтринных вспышек от коллапсирующих звёзд в Галактике. |  | Продолжение непрерывного набора информации по задаче поиска нейтринных вспышек от коллапсирующих звёзд в Галактике на БПСТ. Организация обработки информации в режиме реального времени. Включение БПСТ в мировую коллапсную сеть. |  | Руководитель: внс Ю.Ф.Новосельцев Ответственные исполнители: снс М.М. Болиев, нс Р.В.Новосельцева Исполнители: снс В.И. Волченко, нс Г.В. Волченко, снс А.Ф.Янин, нс И.М. Дзапарова, мнс А.Н.Куреня, нс М.Г.Костюк, инж.-исследователь М.М. Кочкаров. |  |