| № п/п | Индекс научного направления. Наименование новых и переходящих тем Номер государственной регистрации переходящих тем | Источники финансирования | Краткое содержание этапов исследований в 2009 году | Сроки начала и оконча-ния темы | Подразделение научного учреждения. Научный руководитель темы | Планиру-емое базовое бюджетн. финансир., тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 13 Электронные методы детектирования нейтрино 01.2.00 305502 |  |  | 2009-2011 | Лаборатория электронных методов детектирования нейтрино Отдела лептонов высоких энергий и нейтринной астрофизики Научн.руководитель: О.Г.Ряжская | 700 |
|  | 1.Нейтринная астрофизика. Поиски нейтринного излучения от коллапсов звезд в Галактике на детекторе КОЛЛАПС АНС и на детекторе LVD | Базовое, ЦП Президиума РАН “Нейтринная физика”, ФЦНТП “Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки и техники”, РФФИ | 1. Поддержание детектора КОЛЛАПС АНС и LVD в работоспособном состоянии, набор статистики, 2. Продолжение работ по непрерывной регистрации, обработке и анализу информации по поиску коллапсов. |  | Исполнители: А.С.Мальгин В.В.Кузнецов В.А.Кузнецов Р.И.Еникеев В.В.Бояркин В.Г.Рясный В.Ф.Якушев Н.Ю.Агафонова |  |
|  | 2. Подземный нейтринный комплекс Гран–Сассо | Соглашение РАН и INFN; ФЦНТП “Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки и техники”, РФФИ | 1. Непрерывная эксплуатация LVD (3 башни). 2. Нейтринная астрофизика. Продолжение работ по непрерывной регистрации и обработке информации по поиску нейтринного излучения от коллапсирующих звезд на детекторе LVD. 3. Обработка экспериментальных данных по детектированию нейтрино из пучка от ускорителя в ЦЕРН’е и рассмотрение особенностей регистрации продуктов распада -лептона в веществе детектора LVD. 4. Работы на эмульсионном детекторе эксперимента ОПЕРА. 5. Обработка экспериментальных данных, полученных на установке ОПЕРА (сканирование эмульсий). 6. Определение эффективности регистрации нейтронов, генерированных в железе и поваренной соли с помощью источника 252Cf. 7. Определение зарядового отношения мюонов космических лучей высоких энергий под землей с помощью детекторов LVD и ОПЕРА |  | Исполнители: А.С.Мальгин В.Г.Рясный Н.Ю.Агафонова Е.А.Добрынина В.В.Кузнецов В.А.Кузнецов В.Ф.Якушев В.В.Бояркин Р.И. Еникеев |  |
|  | 3. Исследование корреляций между данными подземных детекторов: LSD, IMB, Kamiokande, Баксанского телескопа и гравитационных антенн в период коллапса сверхновой СН1987А | Базовое, ЦП Президиума РАН “Нейтринная физика” | 1.Совместный анализ экспериментальных данных установок LSD,IMB,Kamiokande, Баксанского телескопа и гравитационных антенн в период коллапса ядра сверхновой. 2.Поиск возможных причин возникновения корреляций между детекторами в различных частях земного шара. | 2009- 2011 | Научн.руководитель: Е.Н. Алексеев | 100 |