УТВЕРЖДАЮ

директор ИЯИ РАН

академик В.А.Матвеев

«___»__________2012

Лаборатория нейтринной астрофизики высоких энергий

Отчёт по результатам НИР за II квартал 2012 г.

по направлению 01201050400 «Участие в глобальных мегапроектах фундаментальной физики»

1. Тема «Глубоководное детектирование мюонов и нейтрино на оз.Байкал», 01.2.00 305509, 13  Ядерная физика

В рамках НИР  в I и II кварталах 2012 г. получены следующие результаты:

- Проведена модернизация и лабораторные исследования характеристик электронных блоков сбора и обработки данных кластера гирлянд НТ1000

- Развернут и включен в режим набора данных кластер из трех гирлянд с модернизированными блоками оптических и управляющих модулей и несущими системами

- Подготовлено программное обеспечение для проведения физических исследований на кластере гирлянд

- Установлены две модернизированные системы акустического позиционирования. С помощью системы получены результаты по изучению смещения гирлянд кластера под влиянием течений и погодных условий на озере Байкал.

- Получены предварительные результаты по свечению байкальской воды.

- Установлена модернизированная аппаратура по измерению вариаций вертикальной компоненты электрического поля в озере Байкал.

Проведено МК-моделирование процессов прохождения осциллирующих нейтрино в веществе и в вакууме до детектора от аннигиляции массивных слабо взаимодействующих частиц темной материи в центре Солнца с учетом всех процессов взаимодействия и регенерации нейтрино. Для телескопа с порогом регистрации мюонов из нижней полусферы 1 ГэВ - Баксанского подземного сцинтилляционного телескопа получены сильные ограничения на сечения упругого рассеяния нейтралино на протоне в спин-зависимом взаимодействии в широком диапазоне масс нейтралино. Результаты сравнимы с новыми ограничениями в прямых измерениях на телескопе IceCube и на БАК. Результаты доложены на VIII-ой международной конференции «The Dark Side of the Universe», Бразилия, 14 июня 2012.

Проведено совещание коллаборации «Байкал» с 29 мая по 1 июня 2012 г. в г. Дубне по итогам работ за 1 полугодие 2012 г. и зимней экспедиции на Озеро Байкал. Намечены планы работ на II полугодие 2012.

6 марта 2012 г. проведено координационное совещание по подготовке проекта мега-сайенс «Модернизация Байкальского нейтринного телескопа и Баксанского детектора нейтрино». Уточнены цели и планы по разработке проекта.

Публикации 2012 года

- N.M.Budnev et al., “Acoustic search for high-energy neutrinos in the Lake Baikal: Results and plans.” 4th International Workshop on Acoustic and Radio EeV Neutrino detection Activity , ARENA 2010, Nantes, France, June 29 - July 2, 2010. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A. 2012. V. 662. P. S210-S215.

- A.Avrorin et al.,” Status of the BAIKAL-GVD project”,  Nucl. Inst. Meth. (2012) in press.

2. «Проблема геофизических нейтрино», 13 Ядерная физика

В первом полугодии 2012 г. были проведены расчеты потоков геонейтрино в Баксанской нейтринной обсерватории с учетом высоты над уровнем моря. Защищена магистерская диссертация А.Н. Копыловым: «Возможности регистрации потока гео-нейтрино в Баксанской нейтринной обсерватории ИЯИ РАН», магистерская диссертация, 2012 год. Подготовлено научное обоснование создания большого сцинтилляционного детектора в БНО ИЯИ РАН в контексте развития БНО. Докладывалось на Нейтринном Совете.

Публикации за 2012 г.

1. Y. Abe, C. Aberle, T. Akiri, ...V. Sinev,.. et al. (DC Collaboration) Indication of reactor electron antineutrinos disappearance in the Double Chooz experiment, Phys. Rev. Lett. 108, 131801, 2012.

В.В. Синев Экспериментальный спектр антинейтрино от ядерного реактора и спектры основных делящихся изотопов, Препринт ИЯИ-1318/2012.

Участие в конференциях:

1. Участие в ежегодном совещании коллаборации Double Chooz в мае 2012 г. в Шо (Франция).

3. «Первичные чёрные дыры в ранней Вселенной и космологические следствия их рождения. Фотоядерные взаимодействия лептонов при сверхвысоких энергиях», 13 Ядерная физика

По первой части  темы в первом полугодии  написана и опубликована в журнале Physical Review D (D85(2012)103504) статья; сделан доклад на международном семинаре"Кварки 2012" в июне 2012г..
            По второй части темы  в первом полугодии подготовлена к печати статья,  подготовлен доклад на Международном Европейском Симпозиуме по Космическим Лучам, который состоится в июле этого года.

Заведующий ЛНАВЭ							                                                         чл.-корр. РАН                                                                                                                        Г.В.Домогацкий

Учёный секретарь ЛНАВЭ 							                                                                             доктор.физ.-мат.наук.                                                                                                      Ж.-А.М.Джилкибаев