Лаборатория радиоизотопного комплекса отдела

экспериментальной физики

Отчёт по результатам научных исследований по тематическому направлению 01201050397 «Фундаментальная и прикладная ядерная физика»
за III квартал 2012 года

Проведены следующие работы:

По теме государственной регистрации:

Радиоизотопные исследования

01.2.00  305488

1. Изучение процесса по прямому извлечению  стронция-82 методом сорбции из жидкого рубидия из реальных мишеней, облученных в ИЯИ РАН.

1.1. В рамках договора № 7-2011/5722 от 02.11.2011г. с Федеральным государственным унитарным предприятием «Государственный научный центр Российской Федерации – Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского», заключенному с ИЯИ РАН на основании Государственного контракта от 10 октября 2011 г. № 16.522.12.2012 по теме: «Разработка технологии производства стронция-82 – сырья для получения радиофармакологических препаратов», заключённого между Министерством образования и науки и ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»:

Проводятся совместные работы по усовершенствованию конструкции установки и спецоборудования для переработки облученной рубидиевой мишени в горячей камере ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ», а именно:

- модификация установки, чтобы иметь возможность перерабатывать мишени как старой, так и новой конструкции;

- разработка узла «пробка мишени – ключ» для дистанционного открытия/закрытия мишени в герметичном боксе с инертной атмосферой, размещенном в горячей камере.

-разработана техническая документация на устройство для облучения
рубидиевых мишеней пучком протонов энергией 100 МэВ:  сборочный чертеж,
спецификация, руководство по эксплуатации и паспорт облученной мишени.

1.2. Продолжены  совместные работы в рамках научного соглашения с французским центром Арронакс (Scientific Сollaboration Agreement INR RAS - ARRONAX GIP, Feb. 5, 2010, продлен до ноября 2013 г.)  по разработке процесса получения стронция-82 во Франции на основе метода ИЯИ РАН.

2. Разработка новой технологии получения актиния-225 и радия-223 для терапии онкологических заболеваний.

В рамках выполнения договора, заключенного между ИЯИ РАН и НИФХИ им. Л.Я. Карпова (см. ниже) по разработке технологии получения актиния-225 из мишеней тория-232, облученных протонами средних энергий (см. ниже) проведены следующие работы:

а) Проанализированы результаты облучения толстой ториевой мишени пучком протонов высокой интенсивности (50-65 µА). Проведены мероприятия по обслуживанию и улучшению узлов стенда облучения (замена ионообменных смол, очистка теплообменника) и приняты меры по повышению безопасности облучения и обращения с облученной мишенью (гамма-, альфа- дозконтроль, приобретение альфа-спектрометра).

б) Совместно с кафедрой радиохимии МГУ проанализированы результаты переработки облученной ториевой мишени в горячей камере филиала НИФХИ им. Л.Я. Карпова. Проведены эксперименты, направленные на оптимизацию стадий растворения мишени и хроматографической очистки актиниевой фракции, проводимых в условиях горячей камеры.

Проведение рабочих совещаний

- ИЯИ РАН –  ARRONAX GIP – LEMER PAX,  Компания Lemer, г. Нант, Франция. 3 рабочих совещания: 28 августа, 2012 г. Тема: «Ход работ по созданию генераторной системы на основе рубидия-82 для диагностики кардиозаболеваний в Европе и России».

- ИЯИ РАН –  ARRONAX GIP. ARRONAX, Нант, Франция, 29 августа, 2012 г. Тема: «Прогресс и проблемы выполнения договора между ИЯИ РАН и GIP Arronax (Scientific Сollaboration Agreement INR RAS - ARRONAX GIP, Feb. 5, 2010, продлен до ноября 2013 г.).  Б.Л.Жуйков - сотрудники ARRONAX GIP.

- Б.Л.Жуйков, Н.А.Костенников (РНЦ РХТ), Prof. D. Le Guludec, Prof. J.-F. Chatal. Bichat University hospital, Paris, 30 августа, 2012 г. Тема: Использование генератора рубидия-82 во Франции – американской и российской конструкции.

- ИЯИ РАН-РОСНАНО (А.А.Путилов). Возможности возобновления проекта по созданию изотопного производства в ИЯИ РАН с участием Роснано. 15 августа, 2012. Б.Л.Жуйков, В.М. Коханюк, Ю.Г. Габриелянц, С.В. Ермолаев.

- Кафедра радиохимии МГУ им. Ломоносова. Место и время: Тема: «Перспективы продления проекта получения актиния-225 на 2013 г.» 27 сентября 2012 г. Б.Л.Жуйков, С. В. Ермолаев, сотрудники кафедры радиохимии МГУ.

- Место и время проведения: ФГУП «ГНЦ РФ – ФЭИ», Обнинск, 29.06.2012. Тема: «Текущие вопросы совместной работы ИЯИ РАН и ФГУП «ГНЦ РФ – ФЭИ» по договору № 7-2011/5722 от 02.11.2011, выполняемому в рамках Государственного контракта № 16.522.12.2012».

Участники: от ИЯИ РАН: Б..Л. Жуйков, С.В. Ермолаев В.М. Коханюк,

от ГНЦ ФЭИ: Н.А. Нерозин,   С.В. Хамьянов.

- Место и время проведения: ИЯИ РАН, Троицк, 23.08.2012. Тема: «Текущие вопросы совместной работы ИЯИ РАН и ФГУП «НИФХИ им. Л.Я. Карпова» по договору № Н/0512-154б от 24.05.2012, выполняемому в рамках Государственного контракта № Н.4f.44.90.12.1059 от 10.05.2012.

Участники: от ИЯИ РАН: Б.Л. Жуйков, С.В. Ермолаев В.М. Коханюк, Н.А. Коняхин, от НИФХИ им. Л.Я. Карпова: В.В. Поздеев,  Н.В. Захаров.

ПРОВЕДЕНИЕ ВНУТРЕННИХ РАБОЧИХ СОВЕЩАНИЙ НЕ ОТМЕЧЕНО, ТАК КАК ОНИ ПРОВОДЯТСЯ ПОЧТИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Публикации:

1. B.L.Zhuikov, S.V.Ermolaev, V.M.Kokhanyuk.  Radionuclide Production at Accelerator with High Power Targets. 8th International Conference of Nuclear and Radiochemistry, Como, Italy, Sept. 16-21. Abstracts.

2. Л. Кравчук, С. Акулиничев, Б. Жуйков. Развитие технологий лучевой терапии и ядерной медицины. Медицина: целевые проекты, № 12, 2012, с. 74-76.

Доклады:

- Granov A.M., Tyutin L.A., Kostenikov N.A., Ryjkova D.V., Zhujkov B.L., Mostova M.I., Chudakov V.M., Tlostanova M.S., Khodjibekova M.M. 82Sr/82Rb-Generator Made In Russia. Perspectives of Clinical Use.  ARRONAX, Nantes, France, 29 August, 2012.

- B.L.Zhuikov, S.V.Ermolaev, V.M.Kokhanyuk.  Radionuclide Production at Accelerator with High Power Targets. Приглашенный доклад. 
8th International Conference of Nuclear and Radiochemistry, Como, Italy, Sept. 16-21, 2012.

Заведующий ЛРИК							Б.Л. Жуйков

СОГЛАСОВАНО

И.о. заведующего ОЭФ				 И.И. Ткачев

член-корреспондент РАН

3 октября 2012 г.

Добавляется, если подразделение входит в структуру отдела и заведующий подразделением не является также заведующим отделом