УТВЕРЖДАЮ

Научный руководитель тематического направления

д.т.н.  Л.В.Кравчук

Отдел ускорительного комплекса

Отчёт по результатам научных исследований по тематическому направлению «Фундаментальная и прикладная ядерная физика»
за 3 квартал 2013 года

Основные усилия отдела в третьем квартале были направлены:

- На подготовку к сеансу работы ускорителя, начало которого запланировано на 1 октября 2013 года.

- На модернизацию систем ускорителя.

- На выполнение обязательств Института по договорам со сторонними организациями.

Среди работ по модернизации ускорителя следует отметить реализацию режима работы инжектора протонов с частотой повторения импульсов 100 Гц с чередующимися и различающимися по длительности и интенсивности импульсами, причем предусмотрена оперативная дистанционная регулировка как амплитуды, так и длительности импульсов. Это открывает возможности одновременной (через импульс) работы ускорителя на изотопный и экспериментальный комплексы с пучком разной интенсивности.

Продолжено выполнение договора с ФГУП «Государственный научный центр Российской Федерации – Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского» по теме: «Разработка и изготовление быстрого дефлектора и системы ВЧ питания начальной части ускорителя, устройства для облучения мишенного материала и инжектора для реализации технологического процесса получения стронция-82 облучением опытных образцов рубидиевых мишеней протонами». В третьем квартале завершено выполнение четвертого этапа договора.

По договору с ОИЯИ продолжены работы по разработке оборудования диагностики пучка для ЛУ-20 и HILAC комплекса NICA ОИЯИ. Выполнен первый этап.

По договору с ИФВЭ начаты работы по оптимизации, разработке и исследованию ускоряющих структур и схем фокусировка для проекта ОМЕГА.

В рамках международного сотрудничества продолжались работы по разработке и сооружению системы специальной диагностики коротких сгустков для проекта XFEL (Германия), а также работы по разработке измерителей формы сгустков для ускорителя LANSCE Лос-Аламосской национальной лаборатории (США).

На проходившем в сентябре международном совещании по ускорителям заряженных частиц ICWA 2013 (XXIII International Workshop on Charged Particle Accelerators) доложено 10 работ:

- О.В. Грехов, И.Н. Железов, В.Н. Михайлов, В.Л. Серов, А.В. Фещенко. РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ БЫСТРОЙ РАЗВЕРТКИ ПУЧКА НА МИШЕНИ ИЗОТОПНОГО КОМПЛЕКСА ИЯИ РАН.

- В.А. Моисеев. ДИАГНОСТИКА ПУЧКОМ ПОГРЕШНОСТЕЙ МАКРОСТРУКТУРЫ ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧНОЙ ЧАСТИ ЛИНЕЙНЫХ УСКОРИТЕЛЕЙ ИОНОВ.

- В.А. Моисеев. МЕТОД МИНИМИЗАЦИИ ПОТЕРЬ И УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПУЧКА В ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧНОЙ ЧАСТИ ЛИНЕЙНОГО УСКОРИТЕЛЯ ИОНОВ С ПОПЕРЕЧНЫМИ ОШИБКАМИ В МАКРОСТРУКТУРЕ.

- С. Гаврилов, И. Васильев, П. Рейнгардт-Никулин, А. Фещенко. ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОПЕРЕЧНОЙ ДИАГНОСТИКИ ПУЧКА ПО ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ ОСТАТОЧНОГО ГАЗА НА ЛУ ИЯИ РАН.

- А.С. Белов, В.Н. Зубец, Л.П. Нечаева, Е.С. Никулин, О.Т. Фролов. АНАЛИЗ РАБОТЫ ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ГЕНЕРАТОРА С АМПЛИТУДОЙ ИМПУЛЬСОВ 400 кВ.

- О.М. Володкевич, В.Н. Зубец, Ю.В. Киселев, В.С. Клёнов. СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ИСТОЧНИКОМ ИОНОВ 
Н-МИНУС ЛИНЕЙНОГО УСКОРИТЕЛЯ ИЯИ РАН.

- В.В. Парамонов. ХАРАКТЕРИСТИКИ КРУГЛОГО ДИАФРАГМИРОВАННОГО ВОЛНОВОДА ДЛЯ УСКОРЕНИЯ ЧАСТИЦ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ МАССЫ В ДИАПАЗОНЕ СРЕДНИХ ЭНЕРГИЙ.

- А.В. Фещенко, А.И. Кваша, В.Л. Серов. ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ СИСТЕМЫ ВЧ-ПИТАНИЯ НАЧАЛЬНОЙ ЧАСТИ УСКОРИТЕЛЯ ИЯИ РАН ПРИ УДВОЕНИИ СРЕДНЕЙ ВЧ-МОЩНОСТИ.

- В.В. Парамоновю, П.В. Орлов, K. Floettmann. СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ АБЕРРАЦИЙ В ОТКЛОНЯЮЩИХ ВЧ-СТРУКТУРАХ ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЧАСТИЦ В СГУСТКЕ.

- С.Е. Брагин, О.М. Володкевич, О.В. Грехов, Ю.В. Киселев, А.Н. Мирзоян, В.Н. Михайлов, В.А. Моисеев, А.В. Фещенко. РАЗВИТИЕ МЕТОДА ФОРМИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ ПУЧКА НА МИШЕНИ ИЗОТОПНОГО КОМПЛЕКСА ЛИНЕЙНОГО УСКОРИТЕЛЯ ИЯИ РАН.

На проходившем в сентябре X Международном семинаре по проблемам ускорителям заряженных частиц IBIC-2013 доложена одна работа:

- V. Paramonov, L. Kravchuk, P. Orlov, K. Floettmann. Deflecting RF Structures with Reduced Level of Aberrations for Transformation of Particles Distribution in the Bunch.

Заведующий ОУК д.ф.-м.н. 							А.В.Фещенко

Учёный секретарь ОУК к.ф.-м.н.							 Л.П.Нечаева