УТВЕРЖДАЮ

Научный руководитель тематического направления

академик В.А.Матвеев

________________________

Лаборатория радиохимических методов детектирования  нейтрино

Отдела лептонов высоких энергий и нейтринной астрофизики

и

Лаборатория галлий-германиевого нейтринного телескопа Баксанской нейтринной обсерватории

Оcновные результаты научных исследований по тематическому направлению «Участие в глобальных мегапроектах фундаментальной физики»
за 3 квартал 2013 года

- В рамках  осуществления регулярного мониторинга потока солнечных нейтрино на

Галлий-германиевом нейтринном телескопе  (ГГНТ) выполнены  три очередных плановых извлечения из ГГНТ, которые установлены на счет в систему регистрации. Проведен предварительный анализ данных, полученных в первом полугодии 2013 года, и объединенный анализ солнечных данных с 1990 года до декабря 2012 года. Скорость захвата  солнечных нейтрино на галлии за  период с 1990 по 2013 составляет 65.2  +2.6 / -2.5  (SNU),  предварительная величина скорости захвата за первое полугодие 2013 года составила 63.4  +14.6/ -13.2 (SNU), указаны только статистические неопределенности. [1].

- В рамках работ по увеличению массы мишени ГГНТ на участке регенерации галлия получено 357 кг чернового металла [2].

- В рамках подготовки эксперимента на ГГНТ с двухзонной галлиевой мишенью и искусственным источником нейтрино 51Cr активностью > 3 МКи:

  - Завершены работы по сооружению пассивной защиты для счетчиков и системы  антисовпадений новой системы регистрации. Выполнены измерения фона новой пассивной защиты и фона детектора антисовпадений. Продолжались работы по разработке модулей для размещения  пропорциональных счетчиков внутри защиты новой системы регистрации и программного обеспечения по управлению системой. Подготовлены автономные автоматизированные рабочие места для отладки программного обеспечения и проверки работоспособности новых пропорциональных счетчиков [3].

  - Проведены  тестовые измерения и выполнен анализ фоновых характеристик

новых пропорциональных счетчиков из высокочистого кварца [4].

  - Продолжались работы по компьютерному моделированию прохождения гамма-излучения через вольфрамовую защиту источника для оценки точности определения активности источника 51Cr.  Полученные результаты представлены на семинаре ОФВЭ ИЯИ РАН [5].

На Научной сессии ОФН РАН  "Перспективы исследований в области нейтринной физики частиц и астрофизики", посвященной 100-летию со дня рождения академика Б.М. Понтекорво, 2-3 сентября 2013 в Дубне, представлен доклад: В.Н. Гаврин «Исследование низкоэнергетических нейтрино  в Баксанской нейтринной обсерватории».

Публикации:

1.  Т.В. Ибрагимова.  Внутренний отчет лаборатории ГГНТ.

2.  Б.А. Комаров. Внутренний отчет лаборатории РХМДН.

3.  А.А. Шихин.  Внутренний отчет лаборатории ГГНТ.

4.  В.В. Горбачев.  Внутренний отчет лаборатории ГГНТ.

5.  В.В. Горбачев, Ю.М. Малышкин.  «Определение активности нейтринного источника по измерению непрерывного спектра гамма-излучения», доклад на семинаре Отдела физики высоких энергий ИЯИ РАН, Москва, 12 сентября 2013 года.

6.  В.Н. Гаврин, Вклад галлиевых экспериментов в понимание физики Солнца и физики нейтрино, ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА, 2013, том 76, №10, 1299–1304.

2. В.В. Горбачев, Е.П. Веретенкин, С.Н. Даньшин, Т.В. Ибрагимова, А.В. Калихов, Т.В. Кнодель, Поиск осцилляций электронных нейтрино на короткой базе в экспериментах SAGE и BOREXINO с искусственными источниками нейтрино, ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА, 2013, том 76, №11, 1-6.

Заведующий лабораторией

чл.-корр РАН 							В. Н. Гаврин